# Documentación Ziryab — Jira, Confluence y Manuales de Usuario

Equipo Sonrisa — TFG Ziryab

Junio 2026

# Documentación completa del proyecto Ziryab

Exportación para conversión a DOCX (TryPandoc / Pandoc).

Fuentes: Jira (proyecto EQ), Confluence (espacio Ziryab), manuales de alumno y profesor.

# Parte I — Gestión del proyecto (Jira)

# Resumen de gestión del proyecto — Jira (Ziryab)

Proyecto: EQ (Equipo_Sonrisa)
Sitio: g-team-ddm5j4dr.atlassian.net
Tablero: Ver tablero Kanban
Exportado: 31 de mayo de 2026 (MCP Atlassian / Rovo)

En desarrollo con Cursor también se usa el proyecto CURSO (franciscocobsan.atlassian.net) para trazabilidad de commits [CURSO-XX]. La gestión del TFG y la exposición se documentan en EQ.

## Estado global

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Issues totales | 360 |
| Finalizadas (Finalizada) | 240 |
| En revisión | 34 |
| En curso | 7 |
| Por hacer | 79 |
| % completado (categoría Listo) | 66,7 % |

### Por tipo de issue

| Tipo | Cantidad |
| --- | --- |
| Tarea | 220 |
| Historia | 108 |
| Epic | 19 |
| Error | 11 |
| Subtask | 2 |

## Epics principales

| Clave | Epic | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| EQ-1 | Tareas front | Por hacer | Ángela Mora |
| EQ-6 | Tareas BBDD | Por hacer | Ángela Mora |
| EQ-9 | UI | Por hacer | Antonio Salces Alcaraz |
| EQ-12 | Estructuración | Por hacer | Francisco Cobo |
| EQ-44 | Tareas Back | Por hacer | — |
| EQ-83 | Documentación | Por hacer | — |
| EQ-84 | Testing | Por hacer | — |
| EQ-85 | Despliegue | Por hacer | — |
| EQ-86 | Seguridad | Por hacer | — |
| EQ-89 | Desarrollo | Por hacer | — |
| EQ-99 | Refactorización y reparaciones | Por hacer | — |
| EQ-355 | Documentación — README y guías | Por hacer | — |
| EQ-356 | Documentación técnica — PDFs y Compodoc | Por hacer | — |
| EQ-357 | Despliegue — backend y frontend en producción | Por hacer | — |
| EQ-358 | Exposición — presentación y demo (5 jun) | Por hacer | — |
| EQ-359 | Calidad técnica — UX, seguridad y arquitectura | Por hacer | — |

(Los epics legacy EQ-45–47 Compose/DI/datos permanecen en el backlog histórico del proyecto.)

## Reparto por miembro del equipo

Issues con asignado en Jira (incluye tareas, historias y epics):

| Miembro | Issues asignadas | % sobre total |
| --- | --- | --- |
| Francisco de Asís Cobo Sánchez (Francisco Cobo) | 135 | 37,5 % |
| Ángela Mora Mata | 86 | 23,9 % |
| Antonio Salces Alcaraz | 73 | 20,3 % |
| Sin asignar | 66 | 18,3 % |

Distribución orientativa por área (según epics y tickets vinculados):

- Antonio: UI, despliegue Render (EQ-154), tareas/publicación backend (EQ-197), documentación frontend/Compodoc.

- Ángela: BBDD, asistencias, informes y tareas de datos.

- Francisco: estructuración, backend transversal y volumen mayor de historias/tareas de producto.

## Sprint / cierre del proyecto (mayo 2026)

Bloque de epics de cierre alineado con la exposición del 5 de junio de 2026:

- EQ-355 — README y documentación del repositorio guía (TFG-Ziryab).

- EQ-356 — PDFs unificados y Compodoc publicado.

- EQ-357 — Producción en Render (ziryabfront / ziryabback).

- EQ-358 — Ensayo de demo y presentación (15 min).

- EQ-359 — Revisión de calidad (UX, seguridad, arquitectura).

## Enlaces útiles

- Resumen del proyecto EQ

- Tablero

- Confluence — Resumen gestión

## Captura del tablero

Añadir captura PNG actualizada en ./assets/jira/tablero-eq.png antes del 5 de junio (exportar desde Jira → tablero → captura de pantalla).

## Catálogo de issues (EQ)

Listado completo de las 360 issues exportadas desde g-team-ddm5j4dr.atlassian.net.

### EQ-1 — Tareas front

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-5 — Inicio de sesión y registro

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero crear la función de inicio de sesión para que los usuarios puedan acceder de forma segura y personalizada a la aplicación.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Definición clara de requisitos de seguridad y usabilidad

DoD:

- Inicio de sesión funcional y seguro

- Validación de credenciales implementada

- Mensajes de error claros para accesos incorrectos

- Sesión gestionada con duración y cierre adecuados

- Documentación completa de la funcionalidad y pruebas realizadas

Objetivo SMART

Implementar y validar la función de inicio de sesión en una semana, asegurando que el sistema autentique usuarios con éxito, maneje errores de forma intuitiva y mantenga sesiones seguras, para permitir el acceso controlado y personalizado a la aplicación.

- Definir requerimientos de la función de login

- Configurar gestión y duración de sesiones

- Realizar pruebas funcionales y de seguridad

- Documentar la funcionalidad y resultados de pruebas

- Revisar y ajustar según feedback de equipo

### EQ-6 — Tareas BBDD

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-7 — Primer diagrama ER

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero crear un diagrama ER para plantear la base de datos

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Tener claro el planteamiento

DoD:

- Relaciones bien hechas

- Criterios ACID

Objetivo SMART

Generar un diagrama ER validado por todo el equipo en un plazo de una semana, definiendo al menos un 90% de las entidades y relaciones necesarias para iniciar el desarrollo, asegurando el conjunto de reglas ACID

- Crear boceto inicial.

- Revisar el diagrama con todo el equipo

- Documentar el diagrama

### EQ-8 — Planteamiento de Interfaz (figma)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero crear una interfaz accesible para todos los usuarios, incluidas personas con discapacidades, para el fácil manejo de la aplicación.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Discutir que software vamos a utilizar

DoD:

- Diseño adecuado

- Inclusivo para discapacidades

- Accesible

Objetivo SMART

Crear un prototipo funcional de la interfaz accesible, revisado por todo el equipo, garantizando las funcionalidad principales sean usables para todo tipo de usuarios

- Identificar requisitos de accesibilidad según WCAG 2.1

- Seleccionar el software

- Diseño primer prototipo accesible

- Realizar pruebas de accesibilidad

### EQ-9 — UI

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-10 — Primer diseño de Interfaz

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero crear una versión inicial de la interfaz para facilitar el trabajo posterior.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Tener el planteamiento terminado

DoD:

- Diseño adecuado

- Inclusivo para discapacidades

- Accesible

- Funciones definidas

### EQ-11 — Creación de algunas funciones del CRUD de administrador

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero finalizar el CRUD completo del administrador para que gestione de forma integral la creación, lectura, actualización y eliminación de recursos con todas las validaciones y seguridad implementadas.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Endpoints backend CRUD del administrador probados y documentación API disponible

DoD:

- Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) completamente funcionales

- Validaciones frontend y backend implementadas (campos requeridos, permisos)

- Integración con autenticación (solo admins acceden) y manejo de errores

- Interfaz responsive con paginación, búsqueda y filtros si aplica

- Pruebas end-to-end realizadas y documentación actualizada

Objetivo SMART
Completar e integrar el CRUD del administrador en dos semanas, con todas las operaciones testeadas en al menos 3 escenarios (éxito, error, permisos), cobertura de pruebas >90% y validación por QA, listo para producción con auditoría de seguridad.

### EQ-12 — Estructuración

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-13 — Creación de roles de usuario

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador, quiero crear distintos roles con distintos permisos para seguir una estructura real de instituto

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Definición básica de sistema de roles definida

DoD:

- Roles completamente definidos

- Testeos realizados

- Seguridad en roles implementada

Objetivo SMART

Definir, implementar y testear el sistema de roles y permisos de la aplicación en un plazo de tres semanas, asegurando roles segregados y auditados mediante pruebas de seguridad, de forma que ningún usuario pueda acceder a funcionalidades que no le corresponden y que estructura refleje la organización de un instituto

- Redactar definición básica del sistema de roles

- Detallar los permisos y responsabilidades de cada rol

- Implementar la segregación de permisos

- Realizar pruebas de acceso y validación de seguridad en cada rol

- Documentar el sistema de roles

### EQ-14 — Paso a tablas de Diagrama ER de la BBDD

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-18 — Redactar Enunciado

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Subtask |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-19 — Plantear en que se basará la Interfaz Grafica de los distintos roles

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Subtask |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-20 — Creación de la BBDD en el servidor Node

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-21 — Creación de formularios reactivos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero crear formularios reactivos para gestionar de forma eficiente el estado, las validaciones y los datos introducidos por el usuario en la aplicación.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Definición básica de los campos y flujos de los formularios reactivos acordada

DoD:

- Formularios reactivos implementados y funcionando

- Validaciones básicas y avanzadas configuradas

- Manejo de errores y mensajes al usuario definidos

- Código de formularios testeado y documentado

Objetivo SMART
Diseñar e implementar en una semana un conjunto de formularios reactivos que gestionen el estado y las validaciones desde el código de la aplicación, permitiendo escalabilidad y facilidad de mantenimiento, con todos los campos y reglas revisados y aprobados por el equipo.

### EQ-22 — Cierre de sesión

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero implementar la funcionalidad de cierre de sesión para que los usuarios puedan finalizar su sesión de forma segura y evitar accesos no autorizados a su cuenta.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Definición básica del flujo de cierre de sesión (cliente y servidor) acordada

DoD:

- Cierre de sesión funcional desde la interfaz

- Sesión/tokens/cookies invalidados correctamente en el servidor

- Redirección adecuada tras el cierre de sesión (por ejemplo, a pantalla de login)

- Mensajes claros al usuario indicando que la sesión se ha cerrado

- Comprobado que no se puede acceder a recursos protegidos tras cerrar sesión

- Funcionalidad documentada y testeada (incluyendo casos de seguridad básicos)

Objetivo SMART
Implementar y validar la función de cierre de sesión en una semana, garantizando la invalidación segura de la sesión y la imposibilidad de acceder a recursos protegidos después del logout, con pruebas revisadas y aprobadas por el equipo de desarrollo.

### EQ-23 — Implementación de modales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero implementar modales reutilizables para mostrar diálogos, formularios y confirmaciones de forma no intrusiva y controlada en la aplicación.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Definición de casos de uso y tipos de modales (confirmación, formulario, alerta) acordada

DoD:

- Componente de modal funcional y reutilizable

- Manejo correcto de apertura/cierre (esc, clic fuera, botón cerrar)

- Overlay que bloquea interacción con fondo y accesibilidad básica (focus trap, ARIA)

- Integración con formularios reactivos si aplica

- Código testeado (montar/desmontar, estados) y documentado

Objetivo SMART
Desarrollar e integrar el componente de modales en una semana, con al menos tres variantes probadas (confirmación, formulario, alerta), garantizando cierre seguro y accesibilidad WCAG básica, revisado por el equipo para uso inmediato en la aplicación.

### EQ-24 — Auth con el backend

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero implementar la autenticación con el backend para que las peticiones del frontend incluyan tokens válidos y seguras en todas las rutas protegidas de la aplicación.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Especificaciones del backend (endpoints de login, refresh token, JWT/OAuth) definidas y probadas

DoD:

- Interceptor HTTP configurado para añadir tokens Bearer automáticamente

- Gestión completa del ciclo de vida del token (login, refresh, logout)

- Manejo de errores 401/403 con redirección a login

- Almacenamiento seguro del token (HttpOnly, localStorage con precauciones)

- Pruebas de autenticación en rutas protegidas realizadas y documentadas

Objetivo SMART
Integrar autenticación completa con el backend en una semana, usando tokens JWT/Bearer validados en al menos 5 endpoints protegidos, con renovación automática y manejo de expiración, revisado por el equipo para garantizar seguridad en producción.

### EQ-25 — Implementar componentes para su reutilización

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero implementar componentes reutilizables para reducir duplicación de código, mejorar la mantenibilidad y asegurar consistencia visual en toda la aplicación.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Identificación de componentes candidatos a reutilizar (botones, cards, formularios, etc.) acordada

DoD:

- Componentes refactorizados con props bien definidas y tipadas

- Uso de al menos 3 componentes reutilizados en diferentes partes de la app

- Documentación de API (props requeridas, opcionales, children) incluida

- Pruebas unitarias para cada componente (render, eventos, estados)

- Storybook o ejemplos de uso documentados para el equipo

Objetivo SMART
Refactorizar e implementar 5 componentes reutilizables en una semana, con pruebas de cobertura >80%, usados en al menos 3 pantallas diferentes, revisados por el equipo para estandarizar el diseño system.

### EQ-26 — Servicio de traducción

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-27 — Creación de directivas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero crear directivas personalizadas para encapsular lógica reusable de manipulación del DOM y mejorar la mantenibilidad del código en componentes complejos.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Casos de uso específicos para directivas identificados (validaciones, tooltips, permisos visuales, etc.)

DoD:

- Directivas funcionales implementadas y testeadas

- Lógica de directivas desacoplada y reutilizable en múltiples componentes

- Manejo correcto del ciclo de vida (ngOnInit, ngOnDestroy, eventos DOM)

- Documentación de inputs, outputs y uso incluida

- Pruebas unitarias de directivas realizadas y cobertura adecuada

Objetivo SMART
Implementar y validar 4 directivas personalizadas en dos semanas, cada una probada en al menos 2 escenarios diferentes (éxito, error, edge cases), con cobertura de pruebas >85% y revisión por pares, listas para uso en toda la aplicación con guía de implementación documentada.

### EQ-28 — Pipes personalizados

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero crear pipes personalizados para transformar y formatear datos de forma consistente y reutilizable en toda la aplicación, evitando duplicación de lógica de presentación.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Casos de uso específicos para pipes identificados (fechas, monedas, texto, filtros complejos, etc.)

DoD:

- Pipes funcionales implementados y testeados en múltiples componentes

- Transformaciones de datos correctas con manejo de valores nulos/undefined

- Pipes reutilizables con parámetros opcionales si aplica

- Documentación de uso y parámetros incluida

- Pruebas unitarias de pipes realizadas y cobertura adecuada

Objetivo SMART
Implementar y validar 5 pipes personalizados en dos semanas, cada uno probado con al menos 3 tipos de datos diferentes (válido, nulo, edge cases), con cobertura de pruebas >85% y revisión por pares, listas para uso global con guía de implementación documentada.

### EQ-29 — Guardas. Seguridad en las rutas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero implementar seguridad en las rutas para que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las secciones protegidas de la aplicación, evitando accesos no permitidos según su rol y estado de autenticación.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Definición de roles, permisos y rutas que requieren protección acordada con el equipo

DoD:

- Rutas públicas y privadas claramente diferenciadas

- Guardas o middlewares de ruta implementados (comprobación de token/rol/estado de sesión)

- Redirección adecuada cuando el usuario no tiene permisos o no está autenticado

- Manejo de errores y feedback al usuario (mensajes, pantallas de acceso denegado)

- Pruebas de acceso a rutas (autenticado/no autenticado, con/sin permisos) realizadas y documentadas

Objetivo SMART
Diseñar e implementar la seguridad en las rutas en una semana, protegiendo todas las secciones críticas de la aplicación según rol y autenticación, con pruebas que cubran al menos 3 escenarios por tipo de ruta (acceso permitido, acceso denegado por rol, acceso sin autenticación) y documentación lista para que el resto del equipo pueda añadir nuevas rutas protegidas de forma consistente.

### EQ-30 — Acceso a datos del backend 1

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero implementar el acceso a datos del backend para consumir de forma segura y eficiente los recursos de la API, asegurando validaciones, control de errores y uso correcto de autenticación en todas las operaciones necesarias.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Endpoints del backend definidos y documentados (rutas, métodos, formatos de petición/respuesta)

DoD:

- Acceso a datos del backend implementado para las operaciones necesarias (lectura, creación, actualización y eliminación según aplique)

- Manejo de errores y estados (códigos HTTP, mensajes de error) correctamente gestionado en el frontend

- Integración con autenticación/autorización (envío de tokens, restricciones por rol si aplica)

- Lógica de acceso a datos centralizada y reutilizable (servicios o capas de datos)

- Pruebas de integración realizadas contra el backend y documentación actualizada

Objetivo SMART
Diseñar e implementar la capa de acceso a datos del backend en dos semanas, consumiendo todos los endpoints necesarios desde el frontend, con gestión de errores y autenticación integrada, validada en al menos 3 escenarios diferentes por cada operación (éxito, error de validación y error de permisos), y con documentación lista para su uso por el resto del equipo.

### EQ-31 — Implementación de las páginas. About

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-32 — Enrutamiento. Botones de acción

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero implementar el enrutamiento con botones de acción para que los usuarios puedan navegar de forma intuitiva entre vistas (atrás, logout, home) con feedback visual claro y manejo seguro de estados de autenticación.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Mapa de rutas y flujos de navegación (incluyendo logout) definido y acordado

DoD:

- Botones de navegación (atrás, logout, home) funcionales en todas las vistas principales

- Navegación con history API (sin recarga completa de página) y estados correctos

- Botón logout integrado con cierre de sesión seguro y redirección a login

- Feedback visual (loading, confirmaciones) y accesibilidad (ARIA labels, teclado)

- Pruebas de navegación completa (flujos normales, logout forzado, rutas protegidas) realizadas

Objetivo SMART
Implementar enrutamiento completo con botones de acción en una semana, cubriendo navegación atrás/logout/home en al menos 5 vistas principales, con pruebas de flujos completos (incluyendo logout desde cualquier punto) y cobertura >90%, validado por QA para experiencia de usuario fluida y segura.

### EQ-33 — Responsividad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-35 — Diseño y tema user-friendly

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-36 — Finalizar CRUD administrador

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Como programador quiero finalizar el CRUD completo del administrador para que gestione de forma integral la creación, lectura, actualización y eliminación de recursos con todas las validaciones y seguridad implementadas.

DoR:

- Historia redactada en formato correcto

- Estimación de esfuerzo realizada

- Endpoints backend CRUD del administrador probados y documentación API disponible

DoD:

- Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) completamente funcionales

- Validaciones frontend y backend implementadas (campos requeridos, permisos)

- Integración con autenticación (solo admins acceden) y manejo de errores

- Interfaz responsive con paginación, búsqueda y filtros si aplica

- Pruebas end-to-end realizadas y documentación actualizada

Objetivo SMART
Completar e integrar el CRUD del administrador en dos semanas, con todas las operaciones testeadas en al menos 3 escenarios (éxito, error, permisos), cobertura de pruebas >90% y validación por QA, listo para producción con auditoría de seguridad.

### EQ-39 — Interfaz CustomValueAccesor en formularios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-40 — Finalizar CRUD administrador

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-41 — Terminar presentación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-42 — Subir aplicación a Cloud

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-44 — Tareas Back

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-45 — Compose

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-46 — Extracción de datos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-47 — DI

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-49 — Pantallas login y clases

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-50 — Pantallas de gestión con todas las funcionalidades

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-51 — Conectar login con firebase

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-52 — Control de asistencia de profesor

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-53 — Entrar en la asignatura al hacer click sobre ella

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-54 — Subida de archivos a tareas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-55 — Profesor puede configurar una clase

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-57 — Profesor puede ver tareas de un alumno y calificarlas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-63 — Admin puede cambiar calendario

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-64 — Subida de mensajes a tablón de anuncios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-65 — Admin puede modificar calendarios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-66 — Cambios en las relaciones de la BD

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-67 — Setup proyecto (dependencias)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-72 — Navegación entre pantallas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-73 — Menú de clases y gestión

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-74 — Terminar BD definitiva

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-75 — Subida de tareas y contenido de profesores y tareas de alumnos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-76 — Implementar tablón de anuncios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-77 — Implementar calendario

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-80 — Implementar Cierre de sesión

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-83 — Documentación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-84 — Testing

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-85 — Despliegue

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-86 — Seguridad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-87 — Implementar sistema de gestión de asistencias para los alumnos.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

DESCRIPCIÓN Como desarrollador quiero implementar un sistema de gestión de asistencia de alumnos, registrando el estado de las mismas para cada alumno en las correspondientes sesiones de clase, que corresponden con el horario asignado a cada asignatura impartida por un profesor en un grupo.

DEFINITION OF READY — antes de empezar necesito…

- Modelo de datos definido (tablas: alumno, sesión, asistencia, estado)

- Requisitos funcionales claros: qué estados existen (presente, ausente, justificado…)

- Relaciones entre entidades acordadas con el equipo

- Entorno de desarrollo y BBDD accesibles

- Historia revisada y estimada por el equipo

DEFINITION OF DONE — estará terminado cuando…

- Tabla de asistencia creada y migración aplicada en BBDD

- Endpoints REST funcionando (registrar, consultar, modificar asistencia)

- Tests unitarios y de integración pasando

- Validado desde pgAdmin que los datos se guardan correctamente

- Code review aprobado por otro miembro del equipo

- Integrado en rama principal sin conflictos

### EQ-88 — Revisar e implementar las tablas de BBDD implicadas en la gestión de control de asistencias

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | En curso |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

DESCRIPCIÓN Como desarrollador quiero revisar y validar la implementación actual de las tablas implicadas en el control de asistencias (horario, sesion_clase y asistencia) y sus relaciones con las tablas de soporte (enrollment y assignment), asegurando que el modelo de datos soporta correctamente el registro del estado de asistencia de cada alumno (presente, ausente, justificado, retraso) por sesión de clase vinculada a su horario.

DEFINITION OF READY — antes de empezar necesito…

- Acceso al esquema actual de BBDD con las tablas: horario, sesion_clase, asistencia, enrollment, assignment

- Documento o diagrama de relaciones entre tablas disponible o acordado con el equipo

- Confirmados los 4 estados de asistencia: presente, ausente, justificado, retraso

- Entorno de desarrollo y pgAdmin accesibles

- Historia revisada y estimada por el equipo

DEFINITION OF DONE — estará terminado cuando…

- Revisada la estructura actual de las tablas horario, sesion_clase y asistencia

- Verificadas las relaciones con enrollment y assignment y que son correctas

- Confirmado que el campo de estado soporta los 4 valores (presente, ausente, justificado, retraso)

- Aplicadas las migraciones necesarias si se detectan cambios en el esquema

- Validado desde pgAdmin que las relaciones entre tablas funcionan correctamente

- Documentados los cambios realizados o confirmación de que el esquema actual es válido

- Code review aprobado por otro miembro del equipo

### EQ-89 — Desarrollo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-90 — Implementar vista de control de asistencia para que el profesor registre las faltas de sus alumnos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

DESCRIPCIÓN Como profesor quiero acceder a mi grupo correspondiente y, en función del día actual y mi horario asignado, visualizar automáticamente la sesión de clase activa junto con la lista completa de alumnos matriculados, para poder registrar el estado de asistencia de cada uno (presente, ausente, justificado, retraso) y enviar los registros a la base de datos de forma sencilla desde una única pantalla.

DEFINITION OF READY — antes de empezar necesito…

- Historia de Backend completada y endpoints de asistencia operativos

- Esquema de BBDD validado y consistente

- Definido el diseño o wireframe de la pantalla de asistencia

- Confirmado cómo se obtiene el horario activo según día y hora actual

- Token JWT disponible y funcional desde el Frontend

- Historia revisada y estimada por el equipo

DEFINITION OF DONE — estará terminado cuando…

- El profesor ve al acceder únicamente los grupos y asignaturas que le corresponden

- La sesión de clase activa se carga automáticamente según el día y hora actual

- Se muestra la lista completa de alumnos matriculados en esa sesión

- El profesor puede marcar el estado de cada alumno (presente, ausente, justificado, retraso) desde un formulario

- Al enviar el formulario los registros se mandan correctamente a la BBDD via API

- Se muestra confirmación visual al profesor tras guardar la asistencia

- Componente Angular implementado siguiendo las convenciones del proyecto

- Validaciones de formulario implementadas (no se puede enviar sin revisar todos los alumnos)

- Tests del componente pasando

- Code review aprobado por otro miembro del equipo

### EQ-91 — Implementar endpoints para el control de asistencia por parte del profesor

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

DESCRIPCIÓN Como desarrollador quiero implementar los endpoints REST necesarios para que el profesor pueda registrar, consultar, modificar y eliminar la asistencia de los alumnos de sus sesiones de clase, todo protegido mediante JWT y con acceso restringido al propio profesor.

DEFINITION OF READY — antes de empezar necesito…

- Historia de BBDD completada y esquema de tablas validado

- Confirmado que el JWT identifica correctamente el rol profesor

- Acordada la estructura de rutas con el equipo

- Historia revisada y estimada por el equipo

DEFINITION OF DONE — estará terminado cuando…

- GET /asistencias — devuelve asistencias de la sesión activa del profesor autenticado

- POST /asistencias — registra asistencia con estado (presente, ausente, justificado, retraso)

- PUT /asistencias/:id — modifica el estado de una asistencia existente

- DELETE /asistencias/:id — elimina un registro de asistencia

- Todos los endpoints protegidos con JWT y acceso restringido al propio profesor

- Validaciones implementadas (estados permitidos, sesión pertenece al profesor)

- Tests unitarios y de integración pasando

- Code review aprobado por otro miembro del equipo

- Documentación API actualizada

### EQ-92 — Implementar endpoints para la consulta y justificación de faltas por parte del alumno

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

DESCRIPCIÓN Como desarrollador quiero implementar los endpoints REST necesarios para que el alumno pueda consultar sus faltas no presentes, subir documentos de justificación y consultar el estado de cada justificación, todo protegido mediante JWT y con acceso restringido al propio alumno.

DEFINITION OF READY — antes de empezar necesito…

- Endpoints del profesor completados y operativos

- Esquema de BBDD validado e incluye estado de justificación (pendiente, aceptada, rechazada)

- Definido cómo se gestiona la subida de documentos (almacenamiento, formato, tamaño máximo)

- Confirmado que el JWT identifica correctamente el rol alumno

- Historia revisada y estimada por el equipo

DEFINITION OF DONE — estará terminado cuando…

- GET /alumnos/:id/faltas — devuelve únicamente faltas no presentes del alumno autenticado

- POST /faltas/:id/justificacion — permite subir documento de justificación

- GET /faltas/:id/justificacion — devuelve el estado de la justificación (pendiente, aceptada, rechazada)

- Todos los endpoints protegidos con JWT y acceso restringido al propio alumno

- Validaciones implementadas (formato de documento, tamaño máximo)

- Tests unitarios y de integración pasando

- Code review aprobado por otro miembro del equipo

- Documentación API actualizada

### EQ-93 — Implementar vista del alumno para consultar sus faltas y gestionar justificaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

DESCRIPCIÓN Como alumno quiero acceder a un listado de todas mis faltas que no sean presente (ausente, justificado, retraso) para tener un control claro de las mismas y poder subir documentos de justificación de forma sencilla, pudiendo además consultar en todo momento el estado de cada justificación enviada.

DEFINITION OF READY — antes de empezar necesito…

- Endpoints del alumno completados y operativos

- Definido el diseño o wireframe de la pantalla de faltas del alumno

- Confirmado el flujo de subida de documentos desde el Frontend

- Token JWT disponible y funcional desde el Frontend

- Historia revisada y estimada por el equipo

DEFINITION OF DONE — estará terminado cuando…

- El alumno ve únicamente sus propias faltas no presentes agrupadas por asignatura

- Cada falta muestra fecha, sesión, asignatura y estado

- El alumno puede subir un documento de justificación desde la propia fila de la falta

- Se muestra el estado de cada justificación (pendiente, aceptada, rechazada) con indicador visual claro

- Validaciones de subida implementadas (formato y tamaño de archivo)

- Se muestra confirmación visual tras enviar la justificación

- Componente Angular implementado siguiendo las convenciones del proyecto

- Tests del componente pasando

- Code review aprobado por otro miembro del equipo

### EQ-94 — Documentar el sistema de gestión de control de asistencias

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

DESCRIPCIÓN Como equipo de desarrollo queremos documentar de forma completa el sistema de gestión de asistencias, recogiendo primero la documentación interna de cada parte implicada (decisiones técnicas, estructura y funcionamiento de cada capa) para después consolidarla en Confluence y mantener actualizada la documentación técnica en Compodoc y Swagger.

DEFINITION OF READY — antes de empezar necesito…

- Historia de BBDD completada y esquema de tablas validado

- Endpoints del profesor y del alumno completados y operativos

- Vistas de Angular del profesor y del alumno completadas

- Acceso a Confluence del equipo disponible

- Historia revisada y estimada por el equipo

DEFINITION OF DONE — estará terminado cuando…

- Cada miembro implicado ha redactado su documentación interna (decisiones tomadas, estructura, funciones clave)

- Esquema de BBDD documentado con descripción de tablas, campos y relaciones

- Endpoints documentados y publicados en Swagger / OpenAPI

- Componentes Angular documentados y Compodoc actualizado y generado

- READMEs del repo actualizados con instrucciones de instalación y uso

- Página de Confluence creada con la documentación consolidada del sistema completo

- Revisión y validación de la documentación por otro miembro del equipo

### EQ-95 — Validar el sistema de gestión de asistencias mediante testing manual y datos reales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

DESCRIPCIÓN Como equipo de desarrollo queremos validar el funcionamiento completo del sistema de gestión de asistencias simulando el uso real del mismo, con un miembro del equipo actuando como profesor registrando asistencias y otro actuando como alumno consultando y justificando faltas, usando datos lo más cercanos posible a producción para detectar errores, inconsistencias o mejoras antes del despliegue.

DEFINITION OF READY — antes de empezar necesito…

- Todas las historias anteriores completadas (BBDD, Backend profesor, Frontend profesor, Backend alumno, Frontend alumno)

- Entorno de pruebas disponible y estable

- Juego de datos de prueba preparado (grupos, alumnos, horarios, sesiones reales o similares)

- Definidos los escenarios de prueba que hay que cubrir

- Historia revisada y estimada por el equipo

DEFINITION OF DONE — estará terminado cuando…

- Escenario profesor: accede a su grupo, carga la sesión activa y registra asistencias con los 4 estados (presente, ausente, justificado, retraso) correctamente

- Escenario alumno: accede a su listado de faltas, sube un documento de justificación y ve el estado actualizado

- Todos los datos registrados en el entorno de pruebas se reflejan correctamente en la BBDD

- Detectados y documentados todos los errores o comportamientos inesperados encontrados

- Errores críticos corregidos antes de dar la historia por cerrada

- Validado por al menos dos miembros del equipo (uno como profesor, otro como alumno)

- Resultado del UAT documentado en Confluence

### EQ-96 — Documentar y distribuir el despliegue del proyecto en Render entre todo el equipo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

DESCRIPCIÓN Como equipo de desarrollo queremos que el conocimiento del despliegue actual en Render deje de estar en manos de un solo miembro, documentando el proceso completo y distribuyendo el despliegue de cada capa (BBDD, Backend y Frontend) entre los distintos miembros del equipo para que todos tengamos capacidad de desplegar y mantener el proyecto de forma autónoma.

DEFINITION OF READY — antes de empezar necesito…

- El compañero que ha desplegado tiene acceso y tiempo para documentar y hacer el traspaso

- Acceso a Render disponible para todos los miembros del equipo

- Credenciales y variables de entorno compartidas de forma segura con el equipo

- Entorno de producción estable y funcionando antes de empezar el traspaso

- Historia revisada y estimada por el equipo

DEFINITION OF DONE — estará terminado cuando…

- El compañero ha documentado el proceso completo de despliegue actual en Render (pasos, configuración, variables de entorno, servicios creados)

- Sesión de traspaso realizada con el resto del equipo

- Un miembro ha desplegado la BBDD en Render de forma autónoma siguiendo la documentación

- Otro miembro ha desplegado el Backend en Render de forma autónoma siguiendo la documentación

- El tercer miembro ha desplegado el Frontend en Render de forma autónoma siguiendo la documentación

- Los tres despliegues funcionan correctamente y la aplicación es accesible en producción

- Documentación del proceso publicada en Confluence

- Variables de entorno y credenciales almacenadas de forma segura y accesibles al equipo

### EQ-97 — Resolver vulnerabilidades de seguridad críticas del proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Highest |
| Creado |  |

Descripción:

DESCRIPCIÓN Como equipo de desarrollo queremos identificar y corregir todas las vulnerabilidades de seguridad críticas detectadas antes del despliegue en producción, asegurando que el sistema de autenticación, el almacenamiento de tokens y la configuración del servidor son seguros y no exponen datos sensibles.

DEFINITION OF READY — antes de empezar necesito…

- Issues de seguridad revisados y priorizados por el equipo

- Acceso al repositorio de backend y frontend

- Entorno de pruebas disponible para validar los cambios sin romper producción

- Historia revisada y estimada por el equipo

DEFINITION OF DONE — estará terminado cuando…

- Flujo de autenticación corregido usando verifyFirebaseToken antes de loginUser (Issue #1)

- JWT_EXPIRY reducido a 24h máximo y refresh tokens valorados (Issue #2)

- JWT migrado de localStorage a cookie HttpOnly en backend y frontend (Issue #6)

- Templates revisados y ningún uso de [innerHTML] sin sanitizar (Issue #7)

- connectSrc de Helmet actualizado con la URL real de Render (Issue #8)

- Contraseña en texto plano eliminada de generic-view-detail-config.ts (Issue #9)

- Credenciales de Firebase eliminadas del código y movidas a variables de entorno (Issue #10)

- Vulnerabilidades de firebase-admin evaluadas y documentada la decisión (Issue #5)

- Code review aprobado por otro miembro del equipo

- Resultado documentado en Confluence

### EQ-98 — Refactorizar arquitectura y eliminar duplicados

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

DESCRIPCIÓN Como equipo de desarrollo queremos refactorizar las partes del proyecto con arquitectura deficiente, eliminando servicios duplicados, separando responsabilidades mal distribuidas y unificando componentes con patrones idénticos, mejorando la mantenibilidad a largo plazo.

DEFINITION OF READY — antes de empezar necesito…

- Historia de seguridad crítica completada

- Acuerdo del equipo sobre qué servicios y componentes se unifican

- Decisión tomada sobre si eliminar LocalStorageAuthService

- Historia revisada y estimada por el equipo

DEFINITION OF DONE — estará terminado cuando…

- AuthService separado: lógica Firebase por un lado, lógica backend por otro, localStorage centralizado, .toPromise() reemplazado por firstValueFrom/lastValueFrom (Issue #11)

- LocalStorageAuthService eliminado o justificada su existencia (Issue #12)

- ClasesService actualizado con interfaces correctas sin any (Issue #13)

- ClasesProfesorComponent y ClasesComponent unificados o justificada su separación, endpoint actualizado con relación ternaria (Issue #14)

- SubjectServiceService revisado y unificado con el de admin si procede (Issue #15)

- FloatMenuService auditado, toggleMenu renombrado a openMenu (Issue #16)

- PerfilMenuService auditado (Issue #17)

- ToggleService auditado (Issue #18)

- Componentes de listado unificados en componente genérico (Issue #19)

- Formularios de creación unificados en componente genérico (Issue #20)

- Assignment con componentes de gestión implementados o decisión documentada (Issue #21)

- server.js movido al proyecto Angular (Issue #3)

- Validación de inputs implementada en controllers createSubject, updateSubject, patchSubject (Issue #4)

- Code review aprobado por otro miembro del equipo

### EQ-99 — Refactorización y reparaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-100 — Corregir tipado incorrecto, memory leaks y antipatrones de calidad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

DESCRIPCIÓN Como equipo de desarrollo queremos reemplazar todos los usos de any por tipos concretos y corregir los problemas de calidad detectados en el código, eliminando memory leaks, variables no usadas y antipatrones que aunque no bloquean la funcionalidad actual pueden causar problemas en producción.

DEFINITION OF READY — antes de empezar necesito…

- Historia de arquitectura completada o en curso

- Issues de calidad revisados y repartidos entre el equipo

- Historia revisada y estimada por el equipo

DEFINITION OF DONE — estará terminado cuando…

- Cadena delete tipada con Observable consistentemente en DeleteRequest.deleteFn, BotonDeleteComponent y GenericDeleteModalComponent (Issue #22)

- Cadena update tipada con genéricos en UpdateRequest.updateFn, BotonEditComponent y GenericEditModalComponent (Issue #23)

- EditFieldConfig con genérico en options y optionsObservable (Issue #24)

- GenericListItemComponent: itemToEdit tipado como T null, fieldConfig como ListItemFieldConfig (Issue #25)

- BotonEditComponent: entityData con genérico (Issue #26)

- GenericEditModalComponent: entityData y updateFunction con genérico (Issue #27)

- ClasesComponent y ClasesProfesorComponent: signals tipadas con interfaces concretas (Issue #28)

- GroupListItemComponent: coursesToShow con tipo concreto (Issue #29)

- EventEmitters tipados: studentUpdated, teacherUpdated, subjectUpdated, courseUpdated con sus tipos correctos (Issue #30)

- Variables no usadas eliminadas y grupo hardcodeado corregido en StudentRegistrationService (Issue #31)

- setTimeout con referencia guardada y limpieza en ModalDeleteServiceService y ModalEditServiceService (Issue #32)

- Memory leak en GenericEditModalComponent corregido, optionsObservable gestionado (Issue #33)

- Memory leak en HeaderComponent corregido, suscripción a currentUser$ desuscrita (Issue #34)

- PerfilComponent: SimpleChanges correcto, loadUserData una sola vez, localStorage.clear() delegado a AuthService (Issue #35)

- StudentCreateFormComponent: contrasenatruquillo eliminado, getError comentado eliminado, new Observable() antipatrón corregido (Issue #36)

- TeacherCreateFormComponent: isCreating duplicado corregido, estado en error del backend gestionado (Issue #37)

- StudentEnrollmentComponent: parámetro no usado eliminado, ngOnChanges con lógica real, onCancelStudentCreate simplificado (Issue #38)

- StudentSelectorComponent: confirmSelection simplificado, selectedStudentId reemplazado por student?.id (Issue #39)

- ClassSessionListItemComponent: getter renombrado a classSessionConfig, subjectDetailConfig corregido, editFields no copiados (Issue #40)

- WeekScheduleListItemComponent: editFields actualizados correctamente (Issue #41)

- CourseListComponent: updateDeleteService renombrado a modalUpdateService (Issue #42)

- GroupListComponent: updatemodalstate en camelCase, declaración fuera del effect (Issue #43)

- GroupListItemComponent: ngOnInit implementado o eliminado (Issue #44)

- LoginComponent: isAuthenticated() una sola vez, inyección unificada con inject() (Issue #45)

- GestionComponent: rama if redundante eliminada, NavigationService en lugar de Router (Issue #46)

- FichaUsuarioComponent: *ngIf reemplazado por @if, Router sin usar eliminado, ngOnInit implementado (Issue #47)

- AppComponent: idioma inicial leyendo localStorage, title actualizado (Issue #48)

- DesplegableAdminComponent: bloque @if vacío eliminado (Issue #49)

- Code review aprobado por otro miembro del equipo

### EQ-101 — Corregir convenciones, nomenclatura e implementaciones pendientes

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

DESCRIPCIÓN Como equipo de desarrollo queremos unificar las convenciones de nomenclatura, implementar las funcionalidades que están mockeadas y eliminar código muerto para dejar el proyecto limpio y coherente antes de la entrega final.

DEFINITION OF READY — antes de empezar necesito…

- Historias de seguridad y arquitectura completadas

- Decisión tomada sobre la estrategia de internacionalización (i18n) para textos hardcodeados

- Historia revisada y estimada por el equipo

DEFINITION OF DONE — estará terminado cuando…

- WeekScheduleListComponent: formulario de creación implementado (Issue #50)

- ClassSessionListComponent: formulario de creación implementado, onSubjectCreated renombrado a onSessionCreated (Issue #51)

- FichaUsuarioComponent: datos mockeados reemplazados por datos reales, funcionalidad de justificación implementada (Issue #52)

- TemarioComponent: datos mockeados reemplazados por implementación real con entidad Task tipo THEORY (Issue #53)

- BotonCloseComponent: revisado e integrado en modales o eliminado (Issue #54)

- Validación de DNI unificada aceptando NIE en StudentSelectorComponent y TeacherCreateFormComponent (Issue #55)

- Servicios con naming ServiceService renombrados correctamente (Issue #56)

- subjectConfig vs propiedad unificado entre AsignaturaListItemComponent y ListItemComponent (Issue #57)

- Textos hardcodeados movidos a ficheros de traducción en todos los componentes afectados (Issue #58)

- Rutas duplicadas en app.routes corregidas, ruta about con RoleGuard, ruta para UnauthorizedComponent añadida (Issue #59)

- UnauthorizedComponent: clases CSS correctas, template en fichero HTML separado (Issue #60)

- AboutComponent: href=“#” reemplazado por BotonAtrasComponent o NavigationService (Issue #61)

- SubjectComponent revisado para modularizar vista de asignaturas en ClasesComponent si procede (Issue #62)

- formatDateFields y formatDateForInput revisados y unificados si procede (Issue #63)

- Comentario desactualizado eliminado en TeacherListComponent (Issue #64)

- Code review aprobado por otro miembro del equipo

### EQ-102 — Revisar estructura actual de las tablas horario, sesion_clase y asistencia en BBDD

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-103 — Verificar relaciones entre las tablas horario, sesion_clase, asistencia, enrollment y assignment

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-104 — Confirmar que el campo estado de asistencia soporta los 4 valores: presente, ausente, justificado, retraso

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-105 — Aplicar migraciones necesarias si se detectan cambios en el esquema

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-106 — Validar desde pgAdmin que las relaciones entre tablas funcionan correctamente

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-107 — Documentar los cambios realizados o confirmar que el esquema actual es válido

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-108 — Code review de los cambios realizados en BBDD

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-109 — Implementar carga de grupos y asignaturas del profesor autenticado al acceder a la pantalla

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-110 — Implementar lógica de detección automática de la sesión de clase activa según día y hora actual

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-111 — Implementar listado de alumnos matriculados en la sesión activa

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | En curso |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-112 — Implementar formulario de registro de asistencia con los 4 estados (presente, ausente, justificado, retraso)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-113 — Implementar envío del formulario a la BBDD via API y gestión de la respuesta

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-114 — Implementar confirmación visual al profesor tras guardar la asistencia correctamente

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-115 — Implementar validaciones del formulario (no se puede enviar sin revisar todos los alumnos)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-116 — Implementar componente Angular siguiendo las convenciones del proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-117 — Tests del componente de asistencia del profesor

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-118 — Code review del componente de asistencia del profesor

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-119 — Implementar GET /asistencias para consultar asistencias de la sesión activa del profesor

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-120 — Implementar POST /asistencias para registrar asistencia con los 4 estados

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-121 — Implementar PUT /asistencias/:id para modificar estado de asistencia existente

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-122 — Implementar DELETE /asistencias/:id para eliminar registro de asistencia

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-123 — Implementar protección JWT y restricción de acceso al propio profesor en todos los endpoints

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-124 — Code review

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-127 — Implementar endpoint de consulta de faltas no presentes del alumno autenticado

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-128 — Implementar endpoint de subida de documento de justificación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-129 — Implementar endpoint de consulta del estado de una justificación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-130 — Implementar protección JWT y restricción de acceso al propio alumno en todos los endpoints

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-131 — Implementar validaciones de subida de documento (formato y tamaño máximo)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-132 — Code review del back

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-133 — Implementar listado de faltas no presentes del alumno autenticado agrupadas por asignatura

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-134 — Implementar visualización de fecha, sesión, asignatura y estado en cada falta

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-135 — Implementar sistema de subida de documento de justificación por falta

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-136 — Implementar indicador visual del estado de cada justificación (pendiente, aceptada, rechazada)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-137 — Implementar validaciones de subida de documento (formato y tamaño de archivo)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-138 — Implementar confirmación visual tras enviar la justificación correctamente

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-139 — Implementar componente Angular siguiendo las convenciones del proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-140 — Code review

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-141 — Documentar el proceso de implementación en Kotlin para los compañeros

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-142 — Documentar internamente la capa de BBDD (decisiones tomadas, estructura de tablas y relaciones)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-143 — Documentar internamente la capa de Backend (decisiones tomadas, estructura de endpoints)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-144 — Documentar internamente la capa de Frontend (decisiones tomadas, estructura de componentes)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-145 — Actualizar Swagger con los endpoints del sistema de asistencias

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-146 — Actualizar y generar Compodoc con los componentes Angular del sistema de asistencias

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-147 — Actualizar READMEs del repo con instrucciones de instalación y uso

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-148 — Crear página en Confluence con la documentación consolidada del sistema completo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-149 — Revisión y validación de toda la documentación por otro miembro del equipo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-150 — Preparar entorno de pruebas y juego de datos (grupos, alumnos, horarios, sesiones)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-151 — Ejecutar escenario profesor: registrar asistencias con los 4 estados

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-152 — Ejecutar escenario alumno: consultar faltas, subir justificación y verificar estado

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-153 — Documentar errores encontrados y corregir los críticos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-154 — Documentar proceso completo de despliegue actual en Render y compartir credenciales y variables de entorno de forma segura

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-155 — Realizar sesión de traspaso con el resto del equipo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-156 — Despliegue autónomo de BBDD en Render por un miembro del equipo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-157 — Despliegue autónomo de Backend en Render por otro miembro del equipo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-158 — Despliegue autónomo de Frontend en Render por otro miembro del equipo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-159 — Corregir flujo de autenticación usando verifyFirebaseToken antes de loginUser (Issue #1)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-160 — Reducir JWT_EXPIRY a 24h máximo y valorar implementación de refresh tokens (Issue #2)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-161 — Migrar JWT de localStorage a cookie HttpOnly en backend y frontend (Issue #6)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-162 — Revisar templates y eliminar cualquier uso de [innerHTML] sin sanitizar (Issue #7)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-163 — Actualizar connectSrc de Helmet con la URL real de Render (Issue #8)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-164 — Eliminar contraseña en texto plano de generic-view-detail-config.ts (Issue #9)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-165 — Mover credenciales de Firebase del código a variables de entorno (Issue #10)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-166 — Evaluar vulnerabilidades de firebase-admin y documentar decisión (Issue #5)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-167 — Code review

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-168 — Refactorizar AuthService: separar lógica Firebase de lógica backend, centralizar localStorage y reemplazar .toPromise() (Issue #11)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-169 — Eliminar LocalStorageAuthService o justificar y documentar su existencia (Issue #12

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-170 — Actualizar ClasesService con interfaces correctas eliminando any (Issue #13)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-171 — Unificar ClasesProfesorComponent y ClasesComponent y actualizar endpoint con relación ternaria (Issue #14)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-172 — Revisar SubjectServiceService y unificar con el de admin si procede (Issue #15)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-173 — Auditar FloatMenuService y renombrar toggleMenu a openMenu (Issue #16)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-174 — Auditar PerfilMenuService (Issue #9)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-175 — Auditar ToggleService (Issue #10)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-176 — Unificar componentes de listado en componente genérico (Issue #11)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-178 — Implementar componentes de gestión para Assignment o documentar decisión (Issue #21)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-179 — Mover server.js al proyecto Angular (Issue #3)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-180 — Implementar validación de inputs en controllers createSubject, updateSubject y patchSubject (Issue #4)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-181 — Code review

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-182 — Modelo de datos para tareas y entregas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Descripción Se deben persistir los modelos Task y StudentTask según el esquema Prisma acordado. Task representa una tarea publicada por un profesor para una asignación concreta (TeacherOnSubjectOnGroup). StudentTask representa la entrega individual de cada alumno inscrito, incluyendo estado, fecha de entrega, nota, feedback y adjunto. Se incluyen los enums TaskType y SubmissionStatus, los índices de consulta frecuente, el constraint único por (idTask, idStudentEnrollment) y un seed de datos de prueba que cubra todos los estados posibles.

Historia de usuario Como sistema de base de datos, quiero almacenar las tareas creadas por profesores y las entregas de los alumnos, para que el sistema pueda gestionar el ciclo completo de asignación, entrega y calificación.

Definition of Ready

- Esquema Prisma de Task y StudentTask revisado y aprobado por el equipo

- Enums TaskType y SubmissionStatus definidos y acordados

- Entorno de BBDD de desarrollo disponible y accesible

- Prisma configurado en el proyecto con conexión operativa

- Migración base previa aplicada sin conflictos

Definition of Done

- Migración generada y aplicada en desarrollo sin errores

- Modelos Task y StudentTask creados con todos sus campos y relaciones

- Índices y constraints únicos aplicados según el esquema

- Enums TaskType y SubmissionStatus disponibles en Prisma Client

- Seed ejecutado correctamente con datos en todos los estados

- prisma validate y prisma db push pasan sin errores

- Modelos documentados en el README técnico

### EQ-183 — Generar migración Prisma Task y StudentTask

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Crear y aplicar la migración con ambos modelos, enums, índices y el constraint único (idTask, idStudentEnrollment). Verificar la SQL generada.

### EQ-184 — Escribir seed de datos de prueba

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Añadir al seed registros de Task con distintos tipos y fechas, y StudentTask cubriendo todos los estados

### EQ-185 — API REST para gestión de tareas por el profesor

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Descripción Endpoints CRUD sobre el modelo Task. El profesor solo puede operar sobre tareas cuyo teacherAssignment le pertenece;. Validaciones obligatorias: dueDate posterior a startDate, campos requeridos y tipo válido (TaskType). La subida de fichero adjunto es opcional. Todos los endpoints requieren autenticación y el rol TEACHER.

Historia de usuario Como profesor autenticado, quiero poder crear, editar, consultar y eliminar tareas de mis asignaturas a través de la API, para que los alumnos puedan verlas y entregarlas desde la aplicación.

Definition of Ready

- Migración TASK-1 aplicada y disponible en desarrollo

- Autenticación Firebase operativa con middleware de rol TEACHER

- Servicio de almacenamiento de ficheros disponible o mockeado

- DTOs de entrada y salida acordados con el equipo

- Rutas base de la API definidas en el proyecto

Definition of Done

- POST /tasks crea tarea vinculada al teacherAssignment del profesor autenticado

- GET /tasks lista tareas del profesor con filtro por asignación y año escolar

- GET /tasks/:id devuelve detalle validando que pertenece al profesor

- PUT /tasks/:id edita campos y adjunto, valida dueDate > startDate

- DELETE /tasks/:id elimina la tarea y sus StudentTask en cascada

- Tests unitarios e integración

- Documentación Swagger/OpenAPI actualizada para todos los endpoints

### EQ-187 — Crear TaskService con lógica CRUD

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Implementar create, findAll, findOne, update y remove con Prisma. Incluir validación de propiedad del profesor en cada operación.

### EQ-188 — Crear TaskController y rutas REST

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Definir los 5 endpoints con guards de autenticación y autorización, DTOs de validación de entrada y mapeo de respuesta

### EQ-189 — Integrar subida de fichero adjunto en Task

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Añadir soporte de attachmentUrl al endpoint de creación y edición con validación de tipo y tamaño de fichero.

### EQ-190 — Documentar proceso de tareas de profesor y alumno

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-191 — Documentar los modelos de datos de tareas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Añadir al README técnico la descripción de Task y StudentTask, sus relaciones, enums y los índices disponibles.

### EQ-192 — Documentar endpoints de tareas en Swagger

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Añadir decoradores OpenAPI a todos los endpoints del módulo con ejemplos de request y response.

### EQ-193 — Testing de tareas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

### EQ-195 — API REST para entregas y calificaciones de alumnos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Descripción Al publicar una Task se deben crear automáticamente los registros StudentTask en estado PENDING para todos los alumnos inscritos en el grupo. El alumno puede actualizar su entrega (con o sin adjunto) hasta la fecha límite; el sistema distingue entrega a tiempo (SUBMITTED) de tardía (LATE) comparando con dueDate. El profesor puede calificar cualquier entrega de sus tareas asignando score y feedback, cambiando el estado a GRADED. Cada rol solo puede operar sobre sus propios registros.

Historia de usuario Como sistema backend, quiero gestionar las entregas de los alumnos permitiendo crear el registro automáticamente, actualizar el estado al entregar y calificar desde el profesor, para mantener el estado real de cada tarea por alumno en todo momento.

Definition of Ready

- Endpoints de Task (TASK-2) implementados y funcionales

- Lógica de inscripciones StudentOnSubjectOnGroup disponible para verificar pertenencia

- Alumno con acceso autenticado a la API

- Transiciones de estado de SubmissionStatus documentadas y acordadas

- DTOs de entrega y calificación acordados

Definition of Done

- Al crear una Task se generan StudentTask PENDING para todos los alumnos del grupo

- PUT /student-tasks/:id/submit actualiza la entrega y asigna SUBMITTED o LATE según la fecha

- PUT /student-tasks/:id/grade permite al profesor asignar score, feedback y estado GRADED

- Un alumno solo puede modificar su propia entrega

- Un profesor solo puede calificar entregas de sus propias tareas

- GET /student-tasks filtra por tarea o alumno según el rol del usuario autenticado

- Tests unitarios e integración con cobertura > 80%

- Documentación Swagger actualizada

### EQ-196 — Tests unitarios e integración de TaskService

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Cubrir flujo de creación, edición, eliminación, errores y validación de fechas.

### EQ-197 — Creación automática de StudentTask al publicar tarea

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Al ejecutar POST /tasks, generar un StudentTask PENDING por cada alumno inscrito en el grupo asociado a la asignación.

### EQ-198 — Endpoint de entrega del alumno

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

PUT /student-tasks/:id/submit con lógica de cambio de estado a SUBMITTED o LATE según dueDate, y soporte de adjunto opcional

### EQ-199 — Endpoint de calificación del profesor

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

PUT /student-tasks/:id/grade con validación de propiedad de la tarea, actualización de score, feedback y estado

### EQ-200 — Tests unitarios e integración de StudentTask

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Cubrir entrega en plazo, entrega tardía, calificación, errores de autorización y creación automática en batch.

### EQ-202 — Documentar endpoints de entregas en Swagger

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | En curso |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

OpenAPI completo para todos los endpoints de StudentTask con ejemplos de request/response y descripción de transiciones de estado.

### EQ-203 — Interfaz del profesor para crear y gestionar tareas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

OpenAPI completo para todos los endpoints de StudentTask con ejemplos de request/response y descripción de transiciones de estado.

### EQ-204 — Servicio Angular TaskService HTTP

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Métodos para consumir los endpoints de Task: crear, listar con filtros, obtener detalle, editar y eliminar.

### EQ-205 — Componente listado de tareas del profesor

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Vista con tarjetas o tabla de tareas, filtros por asignación y año, y acciones de editar y eliminar.

### EQ-206 — Formulario de creación y edición de tarea

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Formulario reactivo con selector de TaskType, datepickers, campo de descripción y subida de fichero adjunto.

### EQ-207 — Vista de detalle de tarea con tabla de entregas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Pantalla con resumen de la tarea y tabla de StudentTask mostrando el estado de cada alumno.

### EQ-208 — Formulario de calificación de entrega

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Componente para introducir nota numérica y feedback sobre la entrega de un alumno con llamada a /grade.

### EQ-209 — Documentar componentes del módulo de tareas del profesor

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

JSDoc en servicios y componentes principales. Actualizar el documento de arquitectura front con el nuevo módulo.

### EQ-210 — Interfaz del alumno para ver tareas y realizar entregas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Descripción Módulo Angular para el área de alumno con tres vistas principales: listado de tareas agrupadas por estado (pendiente, entregada, calificada) con indicadores visuales claros; vista de detalle de una tarea con su descripción, fechas, tipo y adjunto del profesor; y formulario de entrega con campo de texto opcional y subida de fichero, bloqueado automáticamente tras la fecha límite con mensaje informativo. Cuando la tarea está en estado GRADED se muestra la nota y el feedback del profesor. Integra con los endpoints de TASK-3.

Historia de usuario Como alumno autenticado en la aplicación, quiero ver las tareas pendientes de mis asignaturas, consultar su detalle y entregar mis trabajos con o sin fichero adjunto, para cumplir con los plazos y conocer mis calificaciones desde la aplicación.

Definition of Ready

- Endpoints de StudentTask para el alumno (TASK-3) disponibles en desarrollo

- Autenticación del alumno operativa en el front

- Módulo de routing del área de alumno configurado

- Definido qué información se muestra antes y después de la fecha límite

- Contratos de API documentados

Definition of Done

- Listado de tareas agrupadas por estado con indicadores visuales

- Vista de detalle con toda la información de la tarea y adjunto del profesor

- Formulario de entrega funcional con soporte de adjunto opcional

- Estado de la entrega visible y actualizado tras la acción

- Formulario bloqueado tras dueDate con mensaje informativo al alumno

- Nota y feedback visibles cuando el estado es GRADED

- Feedback visual (spinner, mensajes de error/éxito) en todas las acciones

- Componentes con tests unitarios con cobertura > 70%

- Código revisado y aprobado en PR

### EQ-211 — Servicio Angular StudentTaskService HTTP

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Métodos para listar las tareas del alumno autenticado y gestionar la entrega con o sin adjunto.

### EQ-212 — Componente listado de tareas del alumno

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Vista con tareas agrupadas por estado con badges visuales y acceso al detalle de cada una.

### EQ-213 — Vista de detalle de tarea y formulario de entrega

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Pantalla con información completa de la tarea y formulario reactivo para entregar. Bloqueado si dueDate superada.

### EQ-214 — Componente de resultado y calificación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Mostrar nota, feedback y estado final cuando la entrega está en estado GRADED. Ocultar si aún no está calificada.

### EQ-215 — Documentar componentes del módulo de tareas del alumno

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

JSDoc en servicios y componentes. Actualizar el documento de arquitectura front para el área del alumno.

### EQ-216 — Añadir agrupación opcional de tareas (TaskGroup)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Descripción: Actualmente las tareas de una asignación se listan todas al mismo nivel. Se necesita la posibilidad de agruparlas opcionalmente bajo un nombre (ej: “Unidad 1”, “Proyecto fin de curso”).

Cambios necesarios:

- Añadir modelo TaskGroup al schema Prisma con id, name y createdAt

- Añadir campo opcional idTaskGroup Int? en Task con relación a TaskGroup

- Migración de base de datos

- Endpoint GET /api/task-groups para listar grupos existentes visibles desde las tareas cargadas

- Actualizar createTask y updateTask para aceptar idTaskGroup opcional

- En el front, al crear/editar una tarea mostrar selector con grupos existentes o input para crear uno nuevo

- En el listado de tareas agrupar visualmente por taskGroup, las tareas sin grupo van en una sección “General”

Criterios de aceptación:

- Una tarea puede existir sin grupo

- El profesor solo ve grupos que ya existen en sus tareas cargadas

- Si se crea un nombre de grupo nuevo se inserta automáticamente en TaskGroup

### EQ-217 — Modelo de datos polimórfico para el sistema de notificaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Crear la migración y el esquema de la tabla notificaciones en base de datos, con diseño polimórfico que permita vincular notificaciones a cualquier entidad del sistema mediante entity_type + entity_id, sin necesidad de FKs duras a cada tabla.

DoR:

- El listado inicial de entity_type válidos está acordado con el equipo (pedido, mensaje, alerta…)

- Se ha decidido el motor de BD y la herramienta de migraciones a usar

- El equipo de backend ha validado el modelo propuesto

- La historia está estimada en puntos

DoD:

- La migración up/down está implementada y ejecutada en entorno de desarrollo

- Existen índices sobre user_id y sobre (entity_type, entity_id)

- La migración ha pasado revisión de código (PR aprobado)

- El esquema está documentado en el README de migraciones

- La migración se ha ejecutado correctamente en el entorno de integración

### EQ-218 — API REST y canal de tiempo real para notificaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Implementar los endpoints necesarios para consultar, crear y gestionar notificaciones, más un canal de tiempo real (WebSocket o SSE) que emita eventos al usuario cuando reciba una nueva notificación. El servicio debe consumir la tabla creada en el epic de DB y respetar el modelo polimórfico.

DoR:

- La historia de DB está en Done o la migración está disponible en el entorno de desarrollo

- Se ha decidido el mecanismo de tiempo real (WebSocket vs SSE) en refinement

- Los contratos de request/response de cada endpoint están bocetados

- La historia está estimada en puntos

DoD:

- Endpoints GET /notifications, PATCH /notifications/:id/read y POST /notifications implementados y funcionando

- El canal de tiempo real emite correctamente al usuario correspondiente al crear una notificación nueva

- Todos los endpoints están protegidos por autenticación; el usuario solo accede a sus propias notificaciones

- Códigos HTTP correctos en todos los casos de error

- Contrato del API documentado en OpenAPI/Swagger

- PR aprobado con al menos un revisor

- Tests de integración de los endpoints pasando en CI

### EQ-219 — Componente de notificaciones reactivo con Signals en Angular 19+

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Descripción: Implementar el NotificationService singleton y el componente de campana con lista desplegable. El servicio gestionará el estado con Signals (Angular 19+), se conectará al canal de tiempo real del backend y expondrá el contador de no leídas y la lista de notificaciones a cualquier parte de la aplicación.

DoR:

- La historia de BE está en Done o los endpoints están disponibles en un entorno mock/staging

- El contrato del API (OpenAPI) está publicado y accesible

- El diseño del componente campana está acordado (mockup o referencia visual)

- La historia está estimada en puntos

DoD:

- NotificationService implementado con Signals, providedIn root, y conectado al canal de tiempo real

- El badge muestra el contador de no leídas y se oculta cuando es 0

- La lista desplegable carga las notificaciones y permite marcar cada una como leída

- Marcar como leída actualiza el contador en tiempo real sin recarga

- El servicio no se destruye ni reinicia al navegar entre rutas

- Atributos ARIA básicos presentes en badge y lista

- PR aprobado con al menos un revisor

- Tests unitarios del servicio pasando en CI

### EQ-220 — Cobertura de tests del módulo de notificaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Garantizar la calidad del sistema de notificaciones mediante tests unitarios, de integración y E2E que cubran los flujos principales tanto del frontend como del backend. Esta historia se trabaja en paralelo con FE y BE y se cierra al final del sprint.

DoR:

- Las historias de DB, BE y FE están al menos en desarrollo avanzado

- Los flujos principales a cubrir en E2E están acordados con el equipo

- Se ha decidido el framework de E2E a usar (Cypress, Playwright…)

- La historia está estimada en puntos

DoD:

- Tests unitarios del NotificationService cubriendo carga inicial, marcado como leída, actualización del contador y gestión de errores

- Tests de integración de los tres endpoints del backend (happy path + casos de error principales)

- Test E2E del flujo completo: notificación llega → aparece en campana → se marca como leída → contador baja

- Todo pasa en CI sin errores

### EQ-221 — Documentación técnica del módulo de notificaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Dejar documentada la arquitectura del módulo de notificaciones para facilitar el mantenimiento futuro y el onboarding de nuevos miembros del equipo. Incluye tanto el contrato del API como la guía de arquitectura interna del módulo.

DoR:

- Las historias de DB, BE y FE están en Done o muy próximas a cerrarse

- El equipo ha acordado dónde vive la documentación (Confluence, Notion, README…)

- La historia está estimada en puntos

DoD:

- README del módulo describe la arquitectura general, el patrón polimórfico y cómo añadir un nuevo entity_type

- OpenAPI actualizado y coherente con la implementación final

- Diagramas o esquemas del flujo de notificaciones incluidos en la documentación

- Documentación revisada y aprobada por al menos un miembro del equipo

### EQ-222 — Diseño y validación del esquema

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Definir los campos, tipos, constraints e índices de la tabla notificaciones y validarlo con el equipo de backend antes de escribir código. Incluye decidir el listado inicial de entity_type válidos

### EQ-223 — Migración de la tabla notificaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Escribir y ejecutar la migración en el entorno de desarrollo. Verificar que el rollback funciona correctamente.

### EQ-224 — Endpoints de notificaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Desarrollar GET /notifications, PATCH /notifications/:id/read y POST /notifications con autenticación, paginación en el GET y códigos HTTP correctos en todos los casos de error.

### EQ-225 — Canal de tiempo real (WebSocket/SSE)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Montar el canal de tiempo real que emita al usuario correspondiente cada vez que se crea una nueva notificación. Incluye la decisión final de WebSocket vs SSE si no se ha tomado antes.

### EQ-226 — NotificationService con Signals y conexión al canal

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Crear el servicio singleton con providedIn: root usando Signals para gestionar el estado (unreadCount, notifications). Incluye la conexión al canal de tiempo real del backend y la carga inicial de notificaciones.

### EQ-227 — Marcar como leida

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Implementar dentro del NotificationService la lógica de marcar una notificación como leída, actualizando el Signal de unreadCount de forma optimista antes de recibir confirmación del backend, con rollback en caso de error.

### EQ-228 — Componente campana y badge

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Desarrollar el componente del icono de campana con el badge de contador. El badge se oculta cuando unreadCount es 0. Aplicar atributos ARIA básicos.

### EQ-229 — Lista desplegable de notificaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Desarrollar el panel desplegable que muestra la lista de notificaciones consumiendo el NotificationService. Incluye la acción de marcar como leída desde la lista y el estado vacío cuando no hay notificaciones.

### EQ-230 — Comprobar funcionalidad componentes

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | En curso |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Comprobar el correcto funcionamiento de todo el sistema de notificaciones de forma unificada después de haber comprobado que funcionan de manera independiente.

### EQ-231 — Comentarios TSDoc para Compodoc

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Escribir los comentarios necesarios sobre los componentes y servicios implementados para lograr el 100% de cobertura en Compodoc.

### EQ-232 — Tipar cadena delete completa

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Reemplazar el tipo implícito en DeleteRequest.deleteFn, BotonDeleteComponent.deleteFn y GenericDeleteModalComponent.deleteFunction para que usen Observable<T> de forma consistente en toda la cadena. (Issue #14)

### EQ-233 — Tipar cadena update completa

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Reemplazar el tipo implícito en UpdateRequest.updateFn, BotonEditComponent.updateFn y GenericEditModalComponent.updateFunction para que usen tipos genéricos consistentes en toda la cadena. (Issue #15)

### EQ-234 — Tipar genéricos en EditFieldConfig

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Reemplazar options: { value: any }[] y optionsObservable: Observable<any[]> por genérico <T> en EditFieldConfig. (Issue #16)

### EQ-235 — Tipar GenericListItemComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Reemplazar itemToEdit: any  null por T  null y fieldConfig: any por ListItemFieldConfig. (Issue #17)

### EQ-236 — Tipar BotonEditComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Reemplazar entityData: any por genérico <T> en BotonEditComponent. (Issue #18)

### EQ-237 — Tipar GenericEditModalComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Reemplazar entityData: any y updateFunction por genérico <T> en GenericEditModalComponent. (Issue #19)

### EQ-238 — Tipar signals en ClasesComponent y ClasesProfesorComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Reemplazar asignaturas = signal<any[]>() y profesoresMap por interfaces concretas en ambos componentes. (Issue #20)

### EQ-239 — Tipar coursesToShow en GroupListItemComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Reemplazar coursesToShow: any[] por un tipo concreto en GroupListItemComponent. (Issue #21)

### EQ-240 — Tipar @Output() en list items

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Reemplazar EventEmitter<any> por los tipos concretos: EventEmitter<Student>, EventEmitter<Teacher> y los respectivos UpdateRequest en subjectUpdated y courseUpdated. (Issue #22)

### EQ-241 — Limpiar StudentRegistrationService

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Eliminar las variables de instancia idStudent, idGroup, idSubject y cursoEscolar declaradas pero no usadas, y reemplazar el grupo hardcodeado a 1 por el valor dinámico correspondiente. (Issue #23)

### EQ-242 — Limpiar setTimeout en ModalDeleteServiceService y ModalEditServiceService

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Guardar la referencia del setTimeout para poder limpiarlo correctamente y centralizar el manejo de errores en ambos servicios. (Issue #24)

### EQ-243 — Gestionar suscripción a optionsObservable en GenericEditModalComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Gestionar el ciclo de vida de la suscripción a optionsObservable para evitar el posible memory leak, usando takeUntilDestroyed o AsyncPipe. (Issue #25)

### EQ-244 — Gestionar suscripción a currentUser$ en HeaderComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Desuscribirse correctamente de currentUser$ en HeaderComponent para evitar el memory leak, usando takeUntilDestroyed o AsyncPipe. (Issue #26)

### EQ-245 — Gestionar suscripción a currentUser$ en HeaderComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Desuscribirse correctamente de currentUser$ en HeaderComponent para evitar el memory leak, usando takeUntilDestroyed o AsyncPipe. (Issue #26)

### EQ-246 — Corregir PerfilComponent Corregir SimpleChange

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Corregir PerfilComponent Corregir SimpleChange por SimpleChanges en ngOnChanges, eliminar las llamadas duplicadas a loadUserData y delegar localStorage.clear() en error a AuthService. (Issue #27)

### EQ-247 — Limpiar StudentCreateFormComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Gestionar o eliminar la variable contrasenatruquillo, eliminar el método getError comentado y reemplazar el antipatrón new Observable() por la alternativa correcta con RxJS. (Issue #28)

### EQ-248 — Corregir TeacherCreateFormComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Corregir el estado isCreating que se queda en true si el backend falla y eliminar la duplicidad de isCreating = true entre onSubmit y createTeacher. (Issue #29)

### EQ-249 — Limpiar StudentEnrollmentComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Eliminar el parámetro no usado en onStudentCreated, implementar o eliminar la lógica real en ngOnChanges y eliminar el método redundante onCancelStudentCreate. (Issue #30)

### EQ-250 — Simplificar StudentSelectorComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Eliminar la comprobación redundante en confirmSelection y reemplazar selectedStudentId por student?.id. (Issue #31)

### EQ-251 — Corregir WeekScheduleListItemComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Actualizar los editFields copiados de AsignaturaListItemComponent para que reflejen correctamente los campos de WeekScheduleListItem. (Issue #33)

### EQ-252 — Renombrar updateDeleteService en CourseListComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Renombrar la variable updateDeleteService a modalUpdateService en CourseListComponent para mayor claridad semántica. (Issue #34)

### EQ-253 — Corregir GroupListComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Aplicar camelCase a updatemodalstate y moverla fuera del effect donde está declarada actualmente. (Issue #35)

### EQ-254 — Revisar ngOnInit en GroupListItemComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Decidir si implementar loadCoursesForGroup o eliminar el ngOnInit vacío con el código comentado. (Issue #36)

### EQ-255 — Limpiar LoginComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Eliminar la doble comprobación de isAuthenticated() en el constructor, externalizar los textos hardcodeados de getError, implementar la funcionalidad del icono del ojo y unificar el uso de inject() o constructor para la inyección de dependencias. (Issue #37)

### EQ-256 — Limpiar FichaUsuarioComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Reemplazar *ngIf por @if, eliminar el Router inyectado sin usar y eliminar el ngOnInit vacío. (Issue #39)

### EQ-257 — Corregir AppComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Leer el idioma inicial desde localStorage en lugar de hardcodearlo a 'es' y actualizar title desde 'loginEnAngular' al nombre correcto de la aplicación. (Issue #40)

### EQ-258 — Eliminar bloque vacío en DesplegableAdminComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Eliminar el bloque @if(openedMenu() === null) vacío y redundante. (Issue #41)

### EQ-259 — Implementar formulario de creación en WeekScheduleListComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Implementar el formulario de creación pendiente en WeekScheduleListComponent. (Issue #42)

### EQ-260 — Implementar formulario de creación en ClassSessionListComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Implementar el formulario de creación pendiente y renombrar onSubjectCreated a onSessionCreated en ClassSessionListComponent. (Issue #43)

### EQ-261 — Implementar FichaUsuarioComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Reemplazar los datos mockeados hardcodeados por datos reales e implementar la funcionalidad de justificación pendiente. (Issue #44)

### EQ-262 — Revisar BotonCloseComponent

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Auditar el uso actual de BotonCloseComponent y decidir si integrarlo en los modales y paneles existentes o eliminarlo. (Issue #46)

### EQ-263 — Unificar validación de DNI/NIE

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Unificar el patrón de validación de DNI y NIE en StudentCreateFormComponent, StudentSelectorComponent y TeacherCreateFormComponent para que sea consistente en toda la aplicación. (Issue #47)

### EQ-264 — Renombrar servicios con sufijo ServiceService

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Identificar todos los servicios que terminan en ServiceService y renombrarlos eliminando el sufijo duplicado. (Issue #48)

### EQ-265 — Horario

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Hacer componentes para horario de alumno y profesor

### EQ-268 — Asignaciones docentes y separación assignments / enrollments

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Historia padre del modelo de asignaciones docentes.

Referencia TFG: absorbe CURSO-61 y CURSO-93.

Alcance: separación assignments (profesor-asignatura-grupo) vs enrollments (alumno), migración de servicios Angular, API bulk y wizard admin desde Course.

Doc Confluence: Módulo API Assignments.

### EQ-269 — Seed y dataset de entrega del TFG

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Historia padre del dataset de demostración para la entrega del TFG.

Referencia TFG: absorbe CURSO-72.

Alcance: seed completo (estudiantes, profesores, cursos, grupos, matrículas, horarios, sesiones, asistencias, tareas) y convenciones de commit del proyecto.

Doc Confluence: Estrategia de datos Seed para entrega final.

### EQ-270 — Panel admin: CRUD genérico, operaciones masivas y tablón de anuncios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Historia padre de capacidades de administración.

Referencia TFG: absorbe CURSO-102, CURSO-109 y CURSO-114.

Alcance: patrón CRUD genérico admin, cancelación masiva de sesiones y tablón de anuncios (Issues).

Doc Confluence: Patrón CRUD admin, Suspensión masiva sesiones, Módulo API Issues.

### EQ-271 — Replanteo builder — flujo grupo-first

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-27, 28, 29, 30, 31, 32.

Replanteo del flujo: empezar por grupo sin horario, servicios de datos, refactor UI grupo-first y QA.

### EQ-272 — Builder v1 — arranque, selects y guardado de horarios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Builder inicial: spike servicios, scaffold componente, integración listado, i18n, UI con selects y POST de horarios.

### EQ-273 — Horarios v2 — rejilla por grupo con validaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-34, 35, 36, 37, 38, 39.

Rejilla por grupo: capa datos, layout con paleta y DnD, persistencia diff, validaciones de solapes e i18n.

### EQ-274 — Flujo definitivo — componentes, servicios y tests

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-56, 57, 58, 59, 60.

Implementación definitiva: modelos TS, vista semanal, selector assignment, servicios HTTP y tests Jasmine.

### EQ-275 — Backend — selector de clases y API base horarios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-70, 71.

Backend: endpoint GET /api/horarios-semanales/classes y preparación BD/API base para horarios semanales.

### EQ-276 — Shell dual — plantilla por clase y materialize

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-89, 90, 91, 92.

Shell dual con pestañas create/grid, plantilla por clase, rejilla embebida e i18n del contrato materialize.

### EQ-278 — Migración modelo assignments y servicios front

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-62, 63, 64, 65, 66, 67.

Separación assignments/enrollments, migración de servicios Angular y validación Bruno.

### EQ-279 — API backend — alta bulk de asignaciones docentes

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-94, 95, 96, 101.

API POST/bulk assignments, filtros grades/subjects y tests Supertest con Swagger.

### EQ-280 — Wizard admin — crear asignaciones desde Course

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-97, 98, 99, 100.

Wizard admin desde Course: datagrid por asignatura, carga teachers/groups y guardado bulk con feedback.

### EQ-281 — Convenciones de commit y trazabilidad Jira

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-69.

Formato de commits [CURSO-XX], commit-format.conf y validación en hooks.

### EQ-282 — Seed — entidades base del centro escolar

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

Seed: reset, students, teachers, admins, courses, subjects, groups y validación capacidad máxima.

### EQ-283 — Seed — relaciones académicas y datos operativos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.

Seed relacional: enrollments, assignments, weekSchedule, classSession, assistance, theoryTasks y examTasks.

### EQ-284 — CRUD genérico admin — plantilla y entidades

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-103, 104, 105, 106, 107, 108.

Plantilla CRUD reutilizable (list + form + menú) e implementación para Task, SessionClass, StudentTask, Assistance y Notification.

### EQ-285 — Suspensión masiva de sesiones de clase

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-110, 111, 112, 113.

Cancelación masiva de sesiones: API suspend-preview/bulk-suspend, modal con preview, integración servicio e i18n.

### EQ-286 — Tablón de anuncios — modelo Issue en backend

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Referencia TFG: CURSO-120.

Modelo Issue en Prisma: enums IssueEmitterType/IssueAudience, índices y relaciones inversas para el tablón de anuncios.

### EQ-287 — Horarios semanales admin (constructor, rejilla y materialización)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Historia padre del módulo de horarios semanales.

Ref. TFG: absorbe CURSO-16, 26, 33, 55, 88.

Alcance: builder v1 → flujo grupo-first → rejilla v2 → shell dual con plantilla/materialize → generación masiva de sesiones. Incluye endpoints de soporte backend y tests.

Doc Confluence: Endpoint Clases (CURSO-70), builder v2.

### EQ-288 — Asignaciones docentes y modelo assignments/enrollments

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Historia padre del modelo de asignaciones docentes.

Ref. TFG: absorbe CURSO-61 y CURSO-93.

Alcance: separación assignments (profesor-asignatura-grupo) vs enrollments (alumno), migración de servicios Angular, API bulk y wizard admin desde Course.

Doc Confluence: Módulo API Assignments (CURSO-61, 94, 96, 101).

### EQ-289 — Seed y dataset de entrega del TFG

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Historia padre del dataset de demostración para la entrega.

Ref. TFG: absorbe CURSO-72 y CURSO-69.

Alcance: seed completo (usuarios, cursos, grupos, matrículas, horarios, sesiones, asistencias, tareas) y convenciones de commit del proyecto.

Doc Confluence: Estrategia de datos Seed para entrega final (CURSO-72).

### EQ-290 — Panel admin: CRUD genérico, suspensión masiva y tablón de anuncios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Historia padre de capacidades de administración.

Ref. TFG: absorbe CURSO-102, CURSO-109 y CURSO-114.

Alcance: patrón CRUD reutilizable (list+form+menú), cancelación masiva de sesiones y módulo tablón de anuncios (Issues).

Doc Confluence: Patrón CRUD admin (CURSO-102), Suspensión masiva (CURSO-109), Módulo API Issues (CURSO-114).

### EQ-291 — Builder v1 — arranque, selects y guardado de horarios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Spike servicios, scaffold WeekScheduleBuilderComponent, integración con listado, i18n es/en/de, UI con selects y POST de horarios.

### EQ-292 — Replanteo builder — flujo grupo-first

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-27, 28, 29, 30, 31, 32.

Rediseño del flujo empezando por grupo sin horario: regla API, UX de pasos, servicios de datos, refactor UI y QA manual.

### EQ-293 — Horarios v2 — rejilla por grupo y validaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-34, 35, 36, 37, 38, 39.

Capa datos assignments por grupo, layout rejilla con paleta y DnD, persistencia diff, validaciones de solapes y Subject.hours, i18n.

### EQ-294 — Flujo definitivo — componentes, servicios y tests

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-56, 57, 58, 59, 60.

Implementación consolidada: modelos TS Assignment+WeekSchedule, vista semanal, selector reutilizable, servicios HTTP y tests Jasmine.

### EQ-295 — Backend — selector de clases y API base horarios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-70, 71.

Endpoint GET /api/horarios-semanales/classes sin nueva tabla y preparación BD/API base para creación de horarios semanales.

### EQ-296 — Shell dual — plantilla por clase y materialize

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-89, 90, 91, 92.

Shell week-schedule-builder con pestañas create/grid, componente week-schedule-create-template, rejilla embebida sin UI duplicada e i18n del contrato materialize.

### EQ-297 — Generación masiva de sesiones desde horario semanal

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-148. Estado: pendiente de implementar.

Full-stack: endpoint backend para generar classSessions en bloque a partir de un WeekSchedule + interfaz admin para lanzar la generación.

### EQ-298 — Migración modelo assignments y servicios Angular

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-62, 63, 64, 65, 66, 67.

Separación assignments/enrollments: AssignmentHttpService, deprecación getAll/getByTeacher, migración ClasesService y WeekScheduleAssignmentDataService a /api/assignments, validación Bruno.

### EQ-299 — API backend — alta bulk de asignaciones docentes

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-94, 95, 96, 101.

POST /api/assignments y bulk para alta docente, GET grades (distinct) y subjects por ciclo+grade, GET asignaciones existentes, Swagger y tests Supertest.

### EQ-300 — Wizard admin — crear asignaciones desde Course

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-97, 98, 99, 100.

Botón y wizard (ciclo+grade), datagrid fijo una fila por asignatura (profesor+grupo), servicio assignments con carga teachers/groups, guardado bulk y feedback (éxitos/duplicados/incompletas).

### EQ-301 — Convenciones de commit y trazabilidad Jira

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-69.

Formato de commits [CURSO-XX], fichero commit-format.conf y validación en hooks del repositorio.

### EQ-302 — Seed — entidades base del centro escolar

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

Limpieza y reset de secuencias, seed de students/teachers/admins/courses/subjects/groups y validación de capacidad máxima de grupos.

### EQ-303 — Seed — relaciones académicas y datos operativos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.

Seed relacional: enrollments, assignments, weekSchedule, classSession, assistance, theoryTasks y examTasks.

### EQ-304 — CRUD genérico admin — plantilla y entidades

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-103, 104, 105, 106, 107, 108.

Plantilla reutilizable list+form+menú e implementación para Task, SessionClass, StudentTask, Assistance y Notification.

### EQ-305 — Suspensión masiva de sesiones de clase

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-110, 111, 112, 113.

API suspend-preview y bulk-suspend, modal con fechas/filtros y vista previa, integración ClassSessionService e i18n es/en/de.

### EQ-306 — Tablón de anuncios — modelo Issue en backend

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ref. TFG: CURSO-120.

Diseño y migración modelo Issue en Prisma: enums IssueEmitterType e IssueAudience, índices y relaciones inversas.

### EQ-307 — Arreglos flujo creación grupos durante cursos académicos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción

Durante la revisión del flujo de creación de asignaciones docentes y construcción de horarios semanales se han detectado los siguientes bugs y mejoras necesarias.

## Bugs detectados

### BUG 1 — Selector de grupo no se sincroniza entre asignaturas

Cuando se crean asignaciones docentes y se elige un grupo en el primer selector, ese mismo grupo no se aplica automáticamente al resto de asignaturas del ciclo. El usuario tiene que seleccionarlo manualmente fila a fila, lo que es propenso a errores y lento.

Esperado: al seleccionar un grupo en la primera fila, todas las filas de asignaturas del mismo ciclo/grade deben heredar ese grupo automáticamente (con posibilidad de cambiarlo individualmente).

### BUG 2 — Falta confirmación para ir a crear horario tras guardar asignaciones

Una vez guardadas las asignaciones docentes con éxito, la UI no ofrece ninguna indicación ni acción para continuar al siguiente paso natural: crear el horario semanal.

Esperado: mostrar un modal o banner de confirmación que pregunte al usuario si desea ir a crear el horario semanal para ese grupo/ciclo recién asignado.

### BUG 3 — Sin límite de franjas horarias según horas semanales del ciclo

Al crear la plantilla horaria no se valida que el número total de franjas no supere la suma de horas semanales (hours) de las asignaturas del ciclo que comparten grade (curso dentro del ciclo). Ejemplo: si el ciclo tiene 2 asignaturas de 2 horas semanales cada una, el máximo de franjas debería ser 4, pero actualmente se permite crear más.

Esperado: calcular el máximo de franjas = suma de hours de todas las asignaturas del ciclo con el mismo grade, y no permitir añadir más filas superado ese límite, mostrando un aviso claro.

### BUG 4 — Placeholder de franjas horarias no es incremental

El placeholder de la franja n siempre muestra la misma hora inicial (p. ej. 08:15 – 09:15) independientemente de si la franja anterior ya tiene una hora asignada. La segunda franja debería sugerir la siguiente hora lógica (09:15 – 10:15), y si pertenece a un día diferente debería retomar desde el primer horario del centro.

Esperado: el placeholder de cada franja calcula dinámicamente la hora de inicio a partir del finishTime de la franja anterior del mismo día, o usa el slot inicial del centro para un día nuevo.

### BUG 5 — Rejilla semanal limita a 3 opciones de asignatura por celda

En la rejilla semanal (grid), al desplegar las opciones de asignatura para una franja horaria, solo aparecen 3 opciones. Deberían aparecer todas las asignaturas del ciclo que comparten grade, independientemente de cuántas sean.

Esperado: el desplegable de cada celda lista todas las asignaturas del ciclo+grade sin truncar.

### BUG 6 — Rejilla semanal no respeta límite de horas semanales por asignatura

Actualmente no existe ninguna restricción que impida asignar una misma asignatura a más franjas de las que su campo hours permite por semana. Ejemplo: una asignatura de 2 horas semanales podría colocarse en 5 celdas de la rejilla sin advertencia.

Esperado: controlar que cada asignatura no supere sus hours semanales en la rejilla; mostrar advertencia o bloquear la celda cuando se alcance el límite.

## Impacto

Alto — afecta directamente la creación correcta de horarios académicos y la integridad de los datos de asignaciones.

### EQ-308 — [EQ-307] Identificación y documentación de bugs en el flujo de creación de grupos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Objetivo

Rastrear y documentar con detalle los 6 bugs detectados en el flujo de creación de asignaciones docentes y construcción de horarios semanales (historia EQ-307).

## Tareas

- Localizar en el código el componente/servicio responsable de cada bug

- BUG 1: course-assignments-wizard — selector de grupo sin propagación entre filas

- BUG 2: falta modal de confirmación tras guardar asignaciones

- BUG 3: week-schedule-create-slots — sin validación de máximo de franjas por horas del ciclo

- BUG 4: week-schedule-create-slots — placeholders de hora no incrementales

- BUG 5: week-schedule-grid-builder — desplegable trunca a 3 opciones

- BUG 6: week-schedule-grid-builder — sin límite de horas semanales por asignatura

- Anotar archivos afectados y líneas de código relevantes

- Actualizar esta tarea con los ficheros concretos a modificar

### EQ-309 — [EQ-307] Corrección de bugs en flujo de creación de grupos y horarios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Error |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Objetivo

Subsanar los 6 bugs detectados en la historia EQ-307.

## Subtareas de implementación

### BUG 1 — Sincronizar grupo entre asignaturas

- En course-assignments-wizard.component.ts, al cambiar el grupo de la primera fila propagar el valor a todas las filas que aún no tengan grupo seleccionado

- Mostrar aviso visual de que el grupo se ha aplicado en bloque

### BUG 2 — Modal de confirmación para ir a crear horario

- Tras guardar asignaciones con éxito mostrar un modal/banner con opciones: «Quedarse» o «Ir a crear horario»

- El botón de acción debe navegar al flujo de creación de plantilla horaria con el grupo/ciclo preseleccionado si es posible

### BUG 3 — Límite de franjas según horas semanales

- Calcular maxSlots = sum(subject.hours) para las asignaturas del ciclo+grade seleccionado

- Deshabilitar el botón «Añadir franja» cuando slots.length >= maxSlots

- Mostrar contador X / maxSlots franjas y aviso cuando se alcance el límite

### BUG 4 — Placeholders incrementales de hora

- En week-schedule-create-slots.component.ts, calcular el placeholder de cada fila a partir del finishTime de la fila anterior del mismo día

- Si es el primer slot de un día nuevo, usar el primer horario del centro (environment.timetableSlots[0])

### BUG 5 — Mostrar todas las asignaturas en la rejilla

- Revisar la consulta/filtro que limita las opciones del desplegable a 3

- Eliminar límite hardcoded (si existe) o ajustar la paginación del selector

- Verificar que aparecen todas las asignaturas del ciclo+grade

### BUG 6 — Límite de horas semanales por asignatura en rejilla

- En week-schedule-grid-builder.component.ts, llevar un conteo de cuántas veces aparece cada asignatura en la rejilla

- Si se intenta colocar una asignatura que ya alcanzó su máximo de hours, mostrar advertencia o deshabilitar la opción en la celda

- Asegurar que la validación validationSubjectHours ya existente se dispare correctamente

### EQ-310 — [EQ-307] Testeo y verificación del flujo de creación de grupos y horarios

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Objetivo

Comprobar que los 6 bugs de EQ-307 quedan corregidos y que el flujo completo de creación de grupos y horarios funciona correctamente end-to-end.

## Criterios de aceptación

### BUG 1 — Selector de grupo sincronizado

- Seleccionar grupo en la fila 1 → el resto de filas muestran ese mismo grupo automáticamente

- Cambiar el grupo de una fila individual no afecta a las demás

### BUG 2 — Modal de confirmación

- Tras guardar asignaciones aparece modal con opción de ir a crear horario

- La acción de navegación dirige correctamente al builder de horarios

### BUG 3 — Límite de franjas horarias

- Con un ciclo de 2 asignaturas x 2h = máximo 4 franjas → no se puede añadir la 5ª

- El contador se muestra y el aviso es claro

- El límite varía correctamente al cambiar el ciclo/grade

### BUG 4 — Placeholders incrementales

- La 2ª franja del mismo día muestra como placeholder la hora de fin de la 1ª

- Al cambiar de día el placeholder vuelve a la hora de inicio del centro

- Funciona con el formato HH:mm de dos dígitos

### BUG 5 — Todas las asignaturas visibles en rejilla

- Ciclo con más de 3 asignaturas → el desplegable muestra todas, no solo 3

- El scroll/lista es usable con muchas opciones

### BUG 6 — Límite de horas semanales en rejilla

- Asignatura de 2h semanales → no se puede colocar en más de 2 celdas

- Al intentarlo aparece advertencia o la opción queda deshabilitada

- La validación validationSubjectHours funciona correctamente

## Tests automáticos

- Revisar y actualizar specs existentes en week-schedule-builder.component.spec.ts

- Añadir tests para la lógica de maxSlots y conteo de horas por asignatura

- Ejecutar npm test sin fallos

### EQ-311 — Robustez y corrección del flujo de matriculación de alumnos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción

Durante la revisión del flujo de matriculación de alumnos (wizard admin) se han detectado varios bugs de integridad de datos y UX que pueden provocar datos inconsistentes en el backend o comportamientos inesperados para el administrador.

## Contexto del flujo

El wizard de matriculación vive embebido en el panel admin (sin ruta propia). Consta de 3 pasos:

- Elegir modo: alumno nuevo alumno existente

- (nuevo) Formulario de creación con Firebase Auth + POST /api/students (existente) Búsqueda por DNI

- Elegir ciclo + asignaturas → Confirmar → POST /api/studentregistration

Todo el estado intermedio vive en memoria (signals + propiedades de componente). No hay borradores ni persistencia parcial controlada.

## Bugs detectados

Ver issues relacionados (BUG-1 a BUG-5) enlazados a esta historia.

## Impacto

Alto — puede generar alumnos sin matrículas en base de datos, feedback erróneo al administrador y bloqueos en la UI.

### EQ-312 — [EQ-311] BUG-1: Alumno nuevo queda huérfano si se cancela antes de confirmar matrículas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Error |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción del bug

Cuando el administrador crea un alumno nuevo (paso 2 del wizard), se realizan dos llamadas al backend de forma inmediata:

- createUserWithEmailAndPassword → Firebase Auth

- POST /api/students → BD propia

Si tras este punto el administrador cierra el wizard, navega fuera o el navegador se cierra, el alumno queda registrado en Firebase y en la BD sin ninguna matrícula asociada. No existe ningún mecanismo de limpieza, rollback ni detección de alumnos huérfanos.

## Pasos para reproducir

- Ir al panel admin → Alumnos → Matricular Alumno

- Seleccionar “Alumno nuevo”

- Rellenar el formulario y pulsar confirmar (se crea el alumno en Firebase + BD)

- En el paso 3 (selección de ciclo/asignaturas), cerrar el wizard sin confirmar

- Ir a la lista de alumnos → el alumno aparece en la BD sin matrículas

## Impacto

Alto — integridad de datos comprometida. El alumno puede quedar en un estado inválido en el sistema permanentemente.

## Solución propuesta

### Opción A — Flujo atómico (recomendada)

Convertir el wizard en un único POST final que envíe alumno + matrículas en una sola transacción. El frontend acumula todos los datos en memoria y los envía juntos al confirmar el último paso. Requiere coordinación con el backend para un endpoint unificado (p. ej. POST /api/students/enroll).

Paso 1: solo UI (modo)
Paso 2: solo memoria (datos del alumno en signal/objeto local)
Paso 3: ciclo + asignaturas
   ↓ CONFIRMAR → único POST con { student: {...}, registrations: [...] }
   ↓ Backend crea alumno en Firebase + BD + matrículas de forma atómica
   ↓ Si falla cualquier parte, no se persiste nada

### Opción B — Guardar estado en paso 2 y limpiar al cancelar (parche inmediato)

Mantener el POST a /api/students en el paso 2, pero:

- Guardar el idStudent creado en el signal SelectedStudentService.

- En el método cancelCreate / onCancelEnrollment del StudentEnrollmentComponent, si existe selectedStudent creado en esta sesión y aún no tiene matrículas, lanzar DELETE /api/students/:id como compensación.

- Limpiar el signal SelectedStudentService al cerrar el wizard en cualquier punto.

- Marcar en el signal si el alumno fue creado en esta sesión (flag isNewInSession) para distinguir alumnos nuevos de existentes seleccionados.

// En StudentEnrollmentComponent.cancelCreate() const student = this.selectedStudentService.selectedStudent(); if (student && this.isNewStudentInSession) { this.studentsService.deleteStudent(student.id).subscribe(); } this.selectedStudentService.clearSelectedStudent(); this.isNewStudentInSession = false;

### Opción C — Detección y limpieza diferida (complementaria)

Job periódico en backend que detecte alumnos sin ninguna matrícula creados hace más de X minutos y los marque como PENDIENTE_MATRICULA o los elimine automáticamente.

## Archivos afectados

- student-enrollment.component.ts — añadir lógica de cancelación con rollback

- student-create-form.component.ts — emitir flag de “alumno nuevo en sesión”

- selected-student.service.ts — añadir clearSelectedStudent() y flag isNewInSession

- students.service.ts — verificar que deleteStudent() existe y funciona

- Backend: coordinar endpoint de rollback o transacción unificada

### EQ-313 — [EQ-311] BUG-2: UI cierra el wizard antes de que el POST de matrículas termine (optimismo incorrecto)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Error |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción del bug

En SetRegistrationComponent.onConfirmRegistration(), el evento closeForm.emit() se dispara inmediatamente al lanzar la suscripción al POST, sin esperar la respuesta. Si el backend devuelve un error, el wizard ya está cerrado y el administrador ve la lista de alumnos como si todo hubiera ido bien, cuando en realidad las matrículas no se guardaron.

## Pasos para reproducir

- Completar el wizard hasta el paso 3

- Apagar temporalmente el backend o simular error de red

- Pulsar “Confirmar”

- El wizard se cierra inmediatamente → la UI parece correcta

- Las matrículas no existen en el backend

## Código afectado

set-registration.component.ts — onConfirmRegistration():
Actualmente hace closeForm.emit() antes de que el observable resuelva.

## Solución propuesta

Mover closeForm.emit() dentro del callback next del subscribe, y mostrar error en UI si falla:

onConfirmRegistration(): void { this.isSaving.set(true); this.studentRegistrationService.preparaDatos(...).subscribe({ next: () => { this.isSaving.set(false); this.closeForm.emit(); // solo cerrar si OK }, error: () => { this.isSaving.set(false); this.saveError.set('No se pudieron guardar las matrículas. Inténtalo de nuevo.'); } }); }

Añadir signal isSaving y saveError al componente, y mostrar spinner + mensaje de error en el template mientras el POST está en vuelo.

## Archivos afectados

- set-registration.component.ts

- set-registration.component.html

### EQ-314 — [EQ-311] BUG-3: idGroup y schoolYear hardcodeados en el servicio de matrícula

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Error |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción del bug

En student-registration.service.ts, los valores idGroup y schoolYear están hardcodeados:

- idGroup: 1 (siempre el grupo 1, independientemente del ciclo/turno real)

- schoolYear: '27/28' (año escolar fijo, no lee el año activo del sistema)

Esto provoca que todas las matrículas creadas desde el wizard queden asignadas al mismo grupo y año, sin importar lo que el administrador haya seleccionado.

## Solución propuesta

- Añadir al paso 3 del wizard (SetRegistrationComponent) un selector de año escolar (o leerlo de una configuración global del sistema).

- Pasar idGroup y schoolYear como parámetros reales al método preparaDatos().

- Leer el año escolar de environment.currentSchoolYear o de un servicio SchoolYearService en lugar de hardcodearlo.

## Archivos afectados

- student-registration.service.ts — eliminar hardcoding

- set-registration.component.ts — pasar datos reales

- environment.ts / environment.prod.ts — añadir currentSchoolYear si no existe

### EQ-315 — [EQ-311] BUG-4: Signal SelectedStudentService no se limpia al cancelar el wizard

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Error |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción del bug

SelectedStudentService.selectedStudent es un signal de tipo providedIn: 'root' (singleton). Al cancelar o cerrar el wizard de matriculación en cualquier paso, el signal no se resetea. Esto puede provocar que en una segunda apertura del wizard el alumno anterior quede preseleccionado silenciosamente, o que otros componentes que leen el signal obtengan un valor obsoleto.

## Pasos para reproducir

- Abrir wizard → seleccionar alumno existente (paso 2)

- Cancelar el wizard sin confirmar

- Reabrir el wizard

- El signal selectedStudent aún tiene al alumno anterior

## Solución propuesta

En StudentEnrollmentComponent, al recibir el output cancelCreate o al destruirse el componente (ngOnDestroy), llamar a selectedStudentService.clearSelectedStudent().

Añadir el método clearSelectedStudent() al servicio si no existe:

clearSelectedStudent(): void { this.selectedStudent.set(null); }

Hacer lo mismo con SubjectService.selectedSubjects si aplica.

## Archivos afectados

- selected-student.service.ts

- student-enrollment.component.ts

### EQ-316 — [EQ-311] BUG-5: El botón “Matricular alumno” no aparece si la lista de alumnos está vacía

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Error |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción del bug

En list.component.html el wizard de matriculación solo se renderiza bajo la condición @if (students.length > 0). Esto provoca que en un sistema sin alumnos registrados previamente, el botón “Matricular alumno” o el wizard directamente no aparezca en pantalla, bloqueando completamente la creación del primer alumno del sistema.

## Pasos para reproducir

- Acceder al panel admin con una BD vacía (sin alumnos)

- Ir a la sección Alumnos

- El wizard de matriculación no se muestra porque students.length === 0

## Solución propuesta

Eliminar la condición students.length > 0 que bloquea el renderizado del wizard, o mover la condición para que aplique solo a la lista de alumnos pero no al botón/formulario de crear. El wizard debe estar siempre disponible independientemente de si hay alumnos o no.

<!-- Correcto: mostrar el wizard siempre que showCreateForm sea true --> @if (showCreateForm) { <app-student-enrollment ... /> }

<!-- La lista sí puede mostrar mensaje de vacío --> @if (students.length === 0 && !showCreateForm) { <p>No hay alumnos registrados.</p> }

## Archivos afectados

- list.component.html

- list.component.ts (posiblemente)

### EQ-317 — Audiencias del tablón de anuncios no soportadas por el backend

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción

El formulario de creación de anuncios (tablón admin) ofrece varios tipos de audiencia en el selector. Sin embargo, solo los tres de alcance total (CENTER, ALL_TEACHERS, ALL_STUDENTS) son procesados correctamente por el backend. El resto de tipos envian campos que el backend no reconoce o ignora, provocando que el anuncio no llegue a los destinatarios esperados o que la peticion falle.

## Tipos de audiencia y su estado

| Tipo en selector | Valor enviado al backend | Funciona |
| --- | --- | --- |
| Todo el centro | CENTER | ✅ |
| Todos los profesores | ALL_TEACHERS | ✅ |
| Todos los alumnos | ALL_STUDENTS | ✅ |
| Por ciclo/curso/grupo (TARGETED) | GROUP / COURSE / SUBJECT_GROUP (mapeo interno) | ❌ |
| Asignación docente | ASSIGNMENT | ❌ |
| Profesor concreto | TEACHER | ❌ |
| Modal de edición: GROUP, COURSE, SUBJECT_GROUP, TARGETED directos | Varios | ❌ |

## Impacto

Alto — el administrador puede crear anuncios creyendo que llegan a un grupo o profesor concreto, cuando en realidad el backend no los procesa como se espera.

### EQ-318 — [EQ-317] BUG-1: Audiencia TARGETED (GROUP/COURSE/SUBJECT_GROUP) no procesada por el backend

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Error |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción del bug

Cuando el admin elige “Por ciclo, curso y/o grupo” (TARGETED) en el formulario de creación de anuncios, el frontend lo mapea internamente a uno de los valores legacy del backend (GROUP, COURSE o SUBJECT_GROUP) según los filtros seleccionados. Sin embargo, el backend no procesa correctamente estos tipos de audiencia, por lo que el anuncio no llega a los destinatarios esperados.

Adicionalmente, el mapeo interno tiene un bug propio: si el admin selecciona solo un ciclo (idCourse) sin elegir curso (1º/2º = grade), el algoritmo hace fallback a SUBJECT_GROUP en lugar de COURSE, enviando un tipo de audiencia incorrecto.

## Reglas de mapeo actuales (frontend)

Hay idSubject → SUBJECT_GROUP
Solo idGroup (sin ciclo ni grade) → GROUP
idCourse + grade, sin grupo ni asignatura → COURSE
Cualquier otro caso → SUBJECT_GROUP (fallback)

## Casos donde el mapeo es incorrecto

| Filtros seleccionados | Audiencia enviada | Audiencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Solo ciclo (sin grade) | SUBJECT_GROUP | COURSE |
| Ciclo + grupo (sin grade) | SUBJECT_GROUP | GROUP o nuevo tipo |
| Ciclo + grupo + grade | SUBJECT_GROUP | Tipo combinado |

## Solución propuesta

Frontend: revisar y ampliar resolveTargetedApiAudience() para cubrir todos los casos posibles de combinación de filtros.

Backend (coordinación necesaria): implementar soporte para GROUP, COURSE y SUBJECT_GROUP en el endpoint POST /api/issues y en la lógica de distribución de anuncios, filtrando los destinatarios por los IDs de ámbito recibidos (idGroup, idCourse, grade, idSubject).

## Archivos afectados

- issue-create-form.component.ts — resolveTargetedApiAudience()

- Backend: endpoint POST /api/issues + lógica de notificación por audiencia

### EQ-319 — [EQ-317] BUG-2: Audiencia TEACHER (profesor concreto) no procesada por el backend

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Error |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción del bug

Cuando el admin elige “Profesor” en el selector de audiencia, el formulario recoge idTeacher y envía { audience: 'TEACHER', idTeacher: X } al backend. El backend no implementa la lógica para filtrar los destinatarios del anuncio por idTeacher, por lo que el anuncio no llega al profesor seleccionado.

## Body enviado al backend

{ "title": "...", "body": "...", "audience": "TEACHER", "idTeacher": 5, "isPublished": true }

## Solución propuesta

Backend: implementar en el endpoint POST /api/issues el soporte para audience: 'TEACHER', buscando al usuario correspondiente a idTeacher y creando la notificación o relación de visibilidad solo para ese docente.

Frontend: mientras el backend no lo soporte, mostrar un aviso en la UI indicando que esta opción está en desarrollo, o deshabilitarla temporalmente del selector.

## Archivos afectados

- issue-create-form.component.ts — posible deshabilitar opción hasta que backend lo soporte

- issue-create-form.component.html — aviso “próximamente” si procede

- Backend: endpoint POST /api/issues

### EQ-320 — [EQ-317] BUG-3: Audiencia ASSIGNMENT (asignación docente) no procesada por el backend

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Error |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción del bug

Cuando el admin elige “Asignación docente concreta”, el frontend envía audience: 'ASSIGNMENT' junto con idTeacherAssignment y los campos derivados de la asignación (idTeacher, idGroup, idSubject, y opcionalmente idCourse, grade). El backend no implementa la lógica para distribuir el anuncio a los alumnos de esa asignación docente concreta.

## Body enviado al backend (ejemplo)

{ "title": "...", "body": "...", "audience": "ASSIGNMENT", "idTeacherAssignment": 12, "idTeacher": 3, "idGroup": 2, "idSubject": 7, "idCourse": 1, "grade": "1", "isPublished": true }

## Problema adicional: dependencia de caché

El enriquecimiento del payload con idTeacher, idGroup, idSubject, idCourse y grade se hace leyendo la asignación desde un array en memoria (allAssignments). Si la asignación elegida no se encuentra en ese array (por ejemplo, si la carga falló), solo se envía idTeacherAssignment e idTeacher sin los demás campos, enviando un payload incompleto al backend.

## Solución propuesta

Backend: implementar soporte para audience: 'ASSIGNMENT' filtrando los destinatarios por la combinación de asignación docente (idTeacherAssignment + campos derivados).

Frontend: proteger el caso en que la asignación no esté en caché, mostrando error en lugar de enviar payload incompleto.

## Archivos afectados

- issue-create-form.component.ts — attachAssignmentFields(), validar presencia en caché

- Backend: endpoint POST /api/issues

### EQ-321 — [EQ-317] BUG-4: Modal de edición de anuncios permite seleccionar audiencias sin lógica de mapeo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Error |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción del bug

El modal de edición de anuncios (issue-list-item.component) muestra en su selector de audiencia todos los valores del tipo IssueAudience del modelo, incluyendo GROUP, COURSE, SUBJECT_GROUP y TARGETED, sin aplicar la misma lógica de mapeo que tiene el formulario de creación.

Además, las etiquetas de estos tipos están hardcodeadas en español directamente en el HTML en lugar de usar  translate.

## Consecuencias

- El admin puede editar un anuncio cambiándole la audiencia a TARGETED directamente, lo que envia audience: 'TARGETED' al backend via PATCH /api/issues/:id. El backend nunca recibe TARGETED desde el formulario de creación (se mapea antes), por lo que no tiene por qué soportarlo, generando comportamiento inconsistente.

- Si el admin elige GROUP, COURSE o SUBJECT_GROUP en edición, se envía el tipo pero sin los campos de ámbito (idGroup, idCourse, etc.), porque el modal de edición no recoge esos filtros adicionales.

- Las etiquetas en el selector de edición no usan  translate, rompiendo el soporte multidioma.

## Solución propuesta

- Alinear el modal de edición con el formulario de creación: mostrar solo los mismos 6 tipos de audiencia del selector de alta (CENTER, ALL_TEACHERS, ALL_STUDENTS, TARGETED, ASSIGNMENT, TEACHER).

- Aplicar la misma lógica buildPayload() y resolveTargetedApiAudience() en la edición.

- Mostrar los campos de ámbito adicionales en el modal de edición cuando el tipo lo requiera.

- Migrar las etiquetas hardcodeadas a claves i18n con  translate.

## Archivos afectados

- issue-list-item.component.ts — lógica de edición y payload del PATCH

- issue-list-item.component.html — selector de audiencia y etiquetas

- assets/i18n/es.json, en.json, de.json — añadir claves faltantes si las hay

### EQ-322 — Implementar modo oscuro (dark mode) en toda la aplicación Ziryab

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Objetivo

Implementar un modo oscuro completo y consistente en toda la aplicacion (admin, alumno, profesor, shared) que el usuario pueda activar y desactivar desde la interfaz, con persistencia entre sesiones.

## Contexto tecnico actual

- Tailwind CSS 3.4 con configuracion por defecto (sin darkMode definido). El comportamiento actual es ‘media’ (sigue el SO).

- Ya existen clases dark: en week-schedule-day-card, week-schedule-hour-card y assignment-picker, pero no hay toggle de producto ni dark mode global activado.

- Paleta de marca: purple como color principal. En dark mode debe mantenerse la identidad morada pero con fondos oscuros.

- Sin design tokens en tailwind.config.js: hay que centralizarlos antes o durante esta tarea.

## Alcance de la implementacion

### 1. Configuracion base

- Cambiar darkMode a ‘class’ en tailwind.config.js (control por toggle, no por SO)

- Definir paleta de tokens de marca en tailwind.config.js: brand.primary, brand.surface, brand.muted, etc.

- Crear variables CSS en styles.scss para colores semanticos: –color-bg, –color-surface, –color-text, –color-border

### 2. Servicio de tema

- Crear ThemeService (providedIn: root) con signal activeTheme: ‘light’ ‘dark’

- Al activar dark: anadir clase ‘dark’ al elemento html del documento

- Persistir la preferencia en localStorage bajo la clave ‘ziryab-theme’

- Al iniciar la app, leer localStorage y aplicar el tema guardado (o usar prefers-color-scheme como fallback)

### 3. Toggle en el header

- Anadir boton de toggle (icono sol/luna) en header.component.html

- Usar ThemeService para cambiar el tema en tiempo real

- El boton debe ser accesible (aria-label, focus visible)

### 4. Cubrir dark mode en todas las zonas

#### Shell compartido

- header: bg-purple-300 -> dark:bg-purple-950, textos dark:text-purple-100

- footer: equivalente

- login: fondo claro -> dark:bg-gray-950, card dark:bg-gray-900

#### Panel admin

- Sidebar: bg-purple-100 -> dark:bg-purple-950

- admin-menu: botones dark:bg-purple-800 dark:text-white

- generic-list-item: fondo dark:bg-gray-800, texto dark:text-gray-100

- Modales (delete, edit): dark:bg-gray-900, bordes dark:border-gray-700

- Formularios: inputs dark:bg-gray-800 dark:border-gray-600 dark:text-white

- Botones primarios: dark:bg-purple-700 dark:hover:bg-purple-600

- Mensajes exito/error: adaptar bg-green-50 -> dark:bg-green-950, etc.

#### Panel alumno y profesor

- Vistas de clases, tareas, horarios: fondos y textos equivalentes

- Tarjeta de asistencia (ya tiene algunas dark:): completar

#### Modulo horarios (ya tiene dark: parcial)

- Unificar y completar week-schedule-day-card y week-schedule-hour-card

- Asegurar que el grid builder sea legible en dark

### 5. Consistencia adicional

- Unificar gray vs slate: elegir una familia y migrar el modulo horarios

- Corregir bg-blue-500 en generic-edit-modal -> purple para consistencia de marca

- Actualizar theme-color en index.html a purple-800 (#7e22ce)

### 6. Tests y verificacion

- Verificar que no hay texto ilegible en dark (contraste WCAG AA)

- Probar toggle en desktop y movil

- Comprobar que localStorage persiste correctamente al recargar

## Criterio de aceptacion

- Toggle sol/luna visible en el header en todos los breakpoints

- Al activar dark: todos los fondos pasan a oscuros, textos a claros, sin zonas blancas sin cubrir

- La preferencia persiste al recargar la pagina

- Sin errores de TypeScript/linter

- Contraste legible (WCAG AA minimo) en los colores usados

### EQ-323 — Problema al actualizar horas semanales de asignatura en edit-modal

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Error |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Problema detectado al intentar actualizar las horas semanales (hours) de una asignatura desde el componente edit-modal del panel admin.

## Área afectada

- Frontend: modal de edición de asignatura (generic-edit-modal / subject edit)

- Campo: hours (horas semanales)

- Posible coordinación con PATCH /api/subjects/:id

## Comportamiento reportado

- Fallo o comportamiento incorrecto al guardar/actualizar las horas semanales desde el modal.

## Pendiente

- Reproducir flujo completo (abrir modal → cambiar horas → guardar)

- Verificar binding del formulario y payload enviado al backend

- Comprobar validación Zod/backend del campo hours

- Corregir manejo de respuesta/errores en el modal

## Ref. TFG

Pendiente de crear clave en proyecto CURSO si aplica.

## Notas

Ticket de seguimiento creado desde Cursor antes de abordar matriculación (EQ-311 / CURSO-311).

### EQ-324 — Documentación de usuario en Markdown (Admin, Teacher, Alumno)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | En curso |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Crear manual de instrucciones en formato Markdown para los tres tipos de usuarios del sistema:

- Panel de administración

- Vistas de profesor

- Vistas de alumno

El manual será publicable como PDF para la presentación del proyecto.

### EQ-325 — Manual: Panel de administración

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Manual de usuario enfocado en el panel de administración:

- Gestión de alumnos (matriculación)

- Gestión de profesores

- Ciclos y asignaturas

- Horarios semanales

- Sesiones de clase

- Tareas académicas

- Entregas, asistencias, notificaciones, tablón de anuncios

Incluir capturas de pantalla y ejemplos prácticos. Puntos estimados: 5.

### EQ-326 — Manual: Vistas de profesor

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Manual de usuario para profesores:

- Acceso y dashboard

- Visualización de clases y grupos

- Gestión de tareas

- Horario semanal

- Registro de asistencias

- Calificación de entregas

- Consulta del temario

- Tablón de anuncios

Nota: Requiere confirmación tras merge de vistas de profesor. Puntos: 3.

### EQ-327 — Manual: Vistas de alumno

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Manual de usuario para alumnos:

- Acceso y dashboard

- Visualización de clases

- Consulta de horario

- Visualización de temario

- Entrega de tareas

- Consulta de calificaciones

- Justificación de faltas

- Tablón de anuncios

Nota: Requiere confirmación tras merge de vistas de alumno. Puntos: 3.

### EQ-328 — Documentación: Esquema relacional del sistema (TFG)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

# Esquema Relacional — TFG Equipo Sonrisa

## Especialización total y exclusiva: USER

Un usuario es exactamente ADMIN, TEACHER o STUDENT.
Mapeo relacional: una tabla por subtipo (los tres comparten los mismos atributos base).

| Atributo | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | INT | PK AUTO_INCREMENT |
| email | VARCHAR | UNIQUE NOT NULL |
| name | VARCHAR | NOT NULL |
| surname | VARCHAR | NOT NULL |
| ndSurname | VARCHAR | NULL |
| birthDate | DATE | NOT NULL |
| dni | VARCHAR | UNIQUE (NULL en STUDENT) |
| role | ENUM | ADMIN TEACHER STUDENT |
| firebaseUID | VARCHAR | UNIQUE NOT NULL |
| createdAt | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() |

## 2 · Dominio académico base

### COURSE (ciclo formativo)

| Atributo | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | INT | PK AUTO_INCREMENT |
| name | VARCHAR | UNIQUE NOT NULL — ej. “DAM” |
| description | TEXT | NULL |
| duration | INT | DEFAULT 2 (años) |
| createdAt | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() |

### SUBJECT (asignatura)

| Atributo | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | INT | PK AUTO_INCREMENT |
| name | VARCHAR | NOT NULL |
| grade | "1" "2" | NOT NULL — curso dentro del ciclo |
| hours | INT | NULL (horas/semana) |
| description | TEXT | NULL |
| idCourse | INT | FK → COURSE (CASCADE) |

UNIQUE(name, idCourse, grade) grade = curso (1º o 2º); idCourse = ciclo (DAM, DAW…). No confundir.

### GROUP (grupo)

| Atributo | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | INT | PK AUTO_INCREMENT |
| name | VARCHAR | NOT NULL — ej. “Mañana” |
| capacity | INT | NULL |
| createdAt | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() |

## 3 · Relaciones ternarias asociativas

Tanto TEACHER como STUDENT se relacionan ternariamente con SUBJECT y GROUP.

### TeacherOnSubjectOnGroup (asignación docente)

| Atributo | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | INT | PK AUTO_INCREMENT |
| idTeacher | INT | FK → TEACHER (SET NULL) — NULL si plaza vacante |
| idSubject | INT | FK → SUBJECT (CASCADE) |
| idGroup | INT | FK → GROUP (CASCADE) |
| schoolYear | VARCHAR | NOT NULL — “2024-2025” |
| status | ENUM | ACTIVE SUSPENDED ILLNESS EXCEDENCE WITHDRAWN STANDBY |
| createdAt | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() |

### StudentOnSubjectOnGroup (matrícula)

| Atributo | Tipo | Restricción |
| --- | --- | --- |
| id | INT | PK AUTO_INCREMENT |
| idStudent | INT | FK → STUDENT (CASCADE) |
| idSubject | INT | FK → SUBJECT (CASCADE) |
| idGroup | INT | FK → GROUP (CASCADE) |
| schoolYear | VARCHAR | NOT NULL |
| status | ENUM | ENROLLED EVALUATION_LOST COMPLETED FAILED WITHDRAWN EXPELLED |
| createdAt | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() |

Motor: PostgreSQL · ORM: Prisma · PKs: INT SERIAL · ENUMs: tipos nativos PostgreSQL

### EQ-329 — Gestión de credenciales de alumnos y acceso para tutores

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | En curso |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Al matricular un alumno se genera una contraseña que actualmente no se persiste. Se necesita:

- Tabla student_passwords en BBDD con los campos: id, id_student (unique), password (texto legible), id_tutor (nullable), timestamps.

- Guardar la contraseña automáticamente en el momento de la matriculación.

- Endpoint para que el tutor consulte las credenciales de sus alumnos.

- Vista en el front para que el tutor (rol TEACHER) pueda ver y gestionar credenciales.

- Vista en ficha de alumno (admin) para consultar la credencial almacenada.

El campo id_tutor es nullable hasta que el modelo de tutor-grupo esté definido.

### EQ-330 — [BACK] Tabla student_passwords: migración, entidad y repositorio

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Crear en el backend la infraestructura de datos para credenciales de alumnos.

Tareas:

- Migración de BBDD para la tabla student_passwords con los campos:

  - id (PK, autoincrement)

  - id_student (FK → students.id, UNIQUE)

  - password (varchar, texto plano o cifrado simétrico — NO hash, debe ser legible por el tutor)

  - id_tutor (FK → teachers.id, NULLABLE)

  - created_at, updated_at

- Entidad / modelo TypeORM (o el ORM usado)

- Repositorio con métodos: save, findByStudent, findByTutor

Criterios de aceptación:

- La migración se aplica sin errores.

- El campo id_tutor es nullable sin romper la integridad referencial.

- Se puede hacer CRUD básico desde el repositorio.

### EQ-331 — [BACK] Guardar contraseña automáticamente al matricular alumno

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Modificar el servicio de matriculación del backend para que, al crear un alumno, persista su contraseña generada en la tabla student_passwords.

Tareas:

- Localizar el punto del código donde se genera la contraseña del alumno (probablemente en el servicio de registro/matriculación).

- Tras el INSERT del alumno, hacer un INSERT en student_passwords con el id_student y la password generada. El id_tutor puede quedar null por ahora.

- Asegurarse de que si falla el guardado de la contraseña, la matriculación no se revierte (operación best-effort) o bien se gestiona en una transacción controlada.

- Añadir log de error si falla el guardado pero no bloquear el flujo principal.

Criterios de aceptación:

- Al matricular un alumno nuevo, aparece un registro en student_passwords.

- La matriculación sigue funcionando aunque el guardado de la contraseña falle (no es crítico para el flujo).

- Los alumnos ya matriculados antes de esta feature no tienen entrada (se gestionará en tarea aparte si es necesario).

### EQ-332 — [BACK] Endpoints de credenciales: por tutor y por alumno (admin)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Crear los endpoints REST para consultar credenciales de alumnos.

Endpoints a crear:

- GET /api/student-passwords/tutor/:idTutor

  - Devuelve lista de { id_student, nombre_alumno, password } del tutor indicado.

  - Requiere rol TEACHER (el tutor sólo ve sus propios alumnos) o ADMIN.

  - Mientras id_tutor sea null en la tabla, el admin puede verlos todos; el tutor verá los que tenga asignados.

- GET /api/student-passwords/student/:idStudent

  - Devuelve la credencial de un alumno concreto.

  - Solo accesible para ADMIN o el propio tutor del alumno.

- PUT /api/student-passwords/:idStudent

  - Permite actualizar la password almacenada si se regenera (caso futuro).

  - Solo ADMIN.

Criterios de aceptación:

- Los endpoints responden con el formato ApiResponse<T> estándar del proyecto.

- Hay guards de rol aplicados.

- Se validan los parámetros de entrada.

### EQ-333 — [FRONT] Servicio Angular para credenciales de alumnos (StudentPasswordService)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Crear el servicio Angular que conecta con los endpoints de credenciales del backend.

Tareas:

- Crear StudentPasswordService en core/services/admin/ con providedIn: 'root'.

- Métodos:

  - getByTutor(idTutor: number): Observable<ApiResponse<StudentCredential[]>>

  - getByStudent(idStudent: number): Observable<ApiResponse<StudentCredential>>

- Crear la interfaz/modelo StudentCredential en core/models/:

- export interface StudentCredential { idStudent: number; studentName: string; password: string; idTutor?: number; }

- Usar environment.apiUrl (no hardcodear URLs).

Criterios de aceptación:

- El servicio sigue las convenciones del proyecto (inject(), tipado genérico ApiResponse).

- El modelo refleja la respuesta del backend.

- No hay URLs hardcodeadas.

### EQ-334 — [FRONT] Vista tutor: listado de credenciales de sus alumnos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Crear una nueva página en la sección de profesor que permita al tutor ver las credenciales de sus alumnos.

Ruta sugerida: /profesor/credenciales-alumnos

Componente: pages/profesor/credenciales-alumnos/credenciales-alumnos.component

Funcionalidad:

- Carga la lista de credenciales llamando a StudentPasswordService.getByTutor(idTutorLogueado).

- Muestra una tabla con: nombre del alumno, email (si está disponible) y contraseña.

- La contraseña se oculta por defecto con asteriscos y se puede revelar con un botón de ojo (UX de seguridad).

- Soporte dark mode (clases dark: de Tailwind).

- Mensaje de estado vacío si no hay alumnos asignados todavía.

- Texto internacionalizado con  translate.

Ruta protegida:

{ path: 'credenciales-alumnos', canActivate: [AuthGuard, RoleGuard], data: { roles: ['TEACHER'] } }

Criterios de aceptación:

- La vista solo es accesible para rol TEACHER.

- Las contraseñas se muestran enmascaradas y se revelan bajo demanda.

- Soporta dark mode.

### EQ-335 — [FRONT] Ficha de alumno (admin): mostrar credencial almacenada

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Ampliar la vista de ficha de alumno en el panel de administración para mostrar la contraseña generada almacenada en BBDD.

Ubicación: componente de detalle/ficha de alumno en la sección admin.

Funcionalidad:

- Añadir una sección de ‘Credenciales de acceso’ que llama a StudentPasswordService.getByStudent(idStudent).

- Muestra la contraseña enmascarada con botón para revelar (mismo patrón que la vista de tutor).

- Si no existe entrada en student_passwords, mostrar mensaje informativo: ‘No se ha registrado contraseña para este alumno (matriculado antes de la feature)’.

- Solo visible para rol ADMIN.

- Soporte dark mode.

Criterios de aceptación:

- La sección aparece en la ficha de alumno solo si el usuario tiene rol ADMIN.

- La contraseña se enmascara por defecto.

- Se gestiona correctamente el caso de alumno sin entrada en la tabla.

### EQ-336 — [FRONT] Llamada satélite al guardar contraseña tras matricular alumno

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Modificación mínima en el componente de matriculación para persistir la contraseña generada.

Precondición: EQ-330, EQ-331, EQ-332 y EQ-333 completados (tabla creada, endpoint POST listo, servicio Angular listo).

Contexto del flujo actual:

1. password = generarPassword()                         ← ya existe
2. firebaseUid = firebase.createUser(email, password)   ← ya existe  
3. student = POST /api/students { ...datos, firebaseUid }  ← ya existe

Cambio a realizar: En el .then() / subscribe() que recibe la respuesta del paso 3 (donde ya tenemos student.id), añadir UNA llamada adicional:

studentPasswordService.save(student.id, password).subscribe({ error: (err) => console.error('[EQ-336] No se pudo guardar la contraseña:', err) });

Consideraciones:

- La variable password ya existe en el scope del componente desde el paso 1.

- Si el guardado falla, NO se revierte la matrícula (best-effort): solo se loguea el error.

- El flujo de matriculación se considera completo cuando el paso 3 tiene éxito.

- NO modificar la lógica existente de creación de alumno.

Criterios de aceptación:

- Al matricular un alumno, existe un registro en student_passwords en BBDD.

- Si el endpoint falla, la UI no muestra error (solo log en consola).

- El componente de matriculación sigue funcionando exactamente igual que antes.

### EQ-337 — [ADMIN] Mejora visual CRUD con patrón left-border y botones unificados

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Historia padre de mejora visual exclusiva del panel admin.

Objetivo: modernizar la UI del CRUD admin aplicando un patrón visual coherente en:

- generic-list-item (tarjetas/listados)

- botones de acción (create/confirm/cancel)

- botones CRUD de cada fila (delete/edit/view detail)

## Alcance funcional

- Solo admin. Quedan fuera vistas de profesor y alumno.

- Reutilizar la estética actual del proyecto (paleta morada del admin) para evitar cambios de branding.

## Resultado esperado

- List items del admin con barra lateral izquierda morada + borde fino morado.

- Botones de modales/create/dashboard del admin con estilo consistente.

- Botones CRUD del list component con diseño más actual y menos “burdo”.

Esta historia agrupa EQ-338, EQ-339, EQ-340 y EQ-341.

### EQ-338 — [ADMIN] generic-list-item con barra izquierda morada y borde fino

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Aplicar el nuevo estilo visual al componente generic-list-item del admin.

## Alcance

- Solo componentes/listados del panel admin que usan generic-list-item.

- No tocar profesor/alumno.

## Cambios

- Añadir banda lateral izquierda tipo accent (w-1.5 o equivalente) con color morado admin.

- Añadir borde completo fino del mismo sistema de color (ej. border-purple-200 dark:border-purple-800).

- Mantener contraste y legibilidad en dark mode.

- Mantener estructura y comportamiento funcional del item (sin cambios de lógica).

## Criterios de aceptación

- Todos los listados admin basados en generic-list-item comparten el nuevo patrón.

- Se percibe jerarquía visual moderna y consistente con la paleta del admin.

- No hay regresiones funcionales en acciones del list item.

### EQ-339 — [ADMIN] Unificar botones principales en modales/create/dashboard

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Unificar los botones principales del admin (crear, confirmar, cancelar) para que todos compartan el mismo lenguaje visual.

## Alcance

- Modales de create/edit del admin.

- Formularios create del admin.

- Botones relevantes visibles desde dashboard admin (incluyendo patrones reutilizables).

- Rediseño visual de la barra lateral del menú admin y sus botones/opciones de navegación.

- Unificación de cabeceras/superficies de navegación admin (dashboard-admin, filter-section) para coherencia cromática.

## Componentes objetivo

- admin-menu.component.html

- dashboard-admin.component.html

- filter-section.component.html

- Botones reutilizables primary/secondary usados en admin.

## Referencia visual

Tomar como referencia el botón de “crear asignaciones en ciclo” (bordecito y aspecto más moderno) y llevar ese estilo al resto.

## Cambios

- Definir variantes claras: primary (morado admin), secondary/neutral (gris), danger (rojo cuando aplique).

- Homogeneizar rounded, border, hover, focus:ring, disabled.

- Soporte dark mode en todas las variantes.

- Estado activo del sidebar claramente distinguible + hover/focus consistente.

## Criterios de aceptación

- Se elimina mezcla inconsistente de estilos/colores entre botones admin.

- Sidebar, cabeceras y botones del admin se perciben de la misma familia visual.

- Estados hover/focus/disabled coherentes en todo el módulo admin.

### EQ-340 — [ADMIN] Rediseñar botones CRUD delete/edit/view detail del list component

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Mejorar visualmente los tres botones de acción por fila en el list component del admin:

- Delete

- Edit

- View detail

## Alcance

- Componentes de botones CRUD reutilizables del admin.

- Uso en listados admin que dependen de esos botones.

## Cambios

- Refinar forma, tamaño, borde y color para un look más actual.

- Mantener iconografía clara y consistente (SVGs alineados).

- Asegurar espaciado y jerarquía visual entre acciones.

- Mantener accesibilidad (aria-label, contraste, foco visible).

## Criterios de aceptación

- Las acciones CRUD se ven modernas y consistentes entre sí.

- No se pierde claridad de qué botón hace cada acción.

- Soporte dark mode y sin romper comportamiento existente.

### EQ-341 — [ADMIN] Aplicar diseño de botones unificado en todos los create-form

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

Aplicar de forma masiva la nueva guía visual de botones en todos los formularios *-create-form del admin.

## Alcance

- Formularios create del admin (entidades y flujos auxiliares).

- Botones de submit/confirm/cancel dentro de esos formularios.

- Ajustes en flujos admin no-create que aún usan estilo antiguo (student-selector).

- Ajuste visual de feedback de éxito en modales genéricos (generic-edit-modal, generic-delete-modal) para integrarlo con el sistema del admin.

## Componentes objetivo adicionales

- student-selector.component.html

- generic-edit-modal.component.html

- generic-delete-modal.component.html

## Cambios

- Primary siempre en paleta morada admin.

- Secondary/cancel neutro, coherente en todo el módulo.

- Homogeneizar bordes, radios, hover y disabled.

- Revisar focus:ring para coherencia con el nuevo sistema.

- Unificar estilos de mensajes de éxito de modales (incluyendo dark mode).

## Criterios de aceptación

- Ningún create-form admin queda con estilo antiguo desalineado.

- Flujos auxiliares (student-selector) y feedback modals quedan visualmente integrados.

- Compatibilidad dark mode en todos los formularios/componentes tocados.

### EQ-342 — Arreglo de Faltas y justificación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-343 — Arreglo de Faltas y justificación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-344 — Arreglo de notificaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-345 — Implementacion de Evaluaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-346 — Implementacion de Evaluaciones

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-347 — Implementación de tutores

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-348 — Traducción Pantallas Admin

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-349 — Traducción Pantallas Profesor

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-350 — Traducción Pantallas Estudiante

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-351 — Traducción Pantallas Shared

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-352 — Arreglos de Front

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-353 — Crear PowerBi

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-354 — Separación de ClasesAlumno con ClasesProfesor

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

### EQ-355 — 📚 Documentación - README y Guías del Proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

Epic para completar toda la documentación del README del proyecto, incluyendo índice de contenidos, equipo, explicación con capturas, módulos del ciclo, enlaces a repositorios y artefacto en producción.

### EQ-356 — 📖 Documentación Técnica - PDFs y Compodoc

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

Epic para generar documentación técnica: PDF unificado del proyecto, PDF de Jira con estadísticas, y despliegue de Compodoc del frontend Angular.

### EQ-357 — 🚀 Despliegue - Backend y Frontend en Producción

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

Epic para desplegar la aplicación en producción: backend Node.js con Express, Prisma y PostgreSQL, y frontend Angular, ambos accesibles públicamente.

### EQ-358 — 🎤 Exposición - Presentación y Demo (5 de junio)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Epic para preparar la exposición del proyecto: presentación, demo estable con datos de prueba, plan B para fallos técnicos, y ensayo del tiempo (máximo 15 minutos).

### EQ-359 — ✅ Calidad Técnica - Revisión de Usabilidad, UX, Seguridad y Arquitectura

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Epic |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Sin asignar |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

Epic para revisar y mejorar la calidad técnica del proyecto: usabilidad, UI/UX, seguridad básica, buenas prácticas y documentación de arquitectura.

### EQ-360 — Crear índice de contenidos navegable en README.md

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Crear un índice de contenidos navegable y profesional en el README.md del proyecto.

## Requisitos

- Incluir índice con enlaces internos a cada sección

- Usar formato Markdown estándar

- Hacer que sea fácil de navegación

## Criterio de Aceptación

- Índice con múltiples niveles

- Todos los enlaces funcionan correctamente

- El índice es claro y fácil de seguir

### EQ-361 — Añadir sección de integrantes del equipo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Añadir una sección clara con los integrantes del equipo en el README.

## Requisitos

- Incluir nombre completo de cada integrante

- Especificar rol/módulo de cada uno

- Opcional: agregar foto de perfil o contacto

## Criterio de Aceptación

- Sección ‘Equipo’ o ‘Integrantes’ visible en README

- Todos los miembros listados con claridad

- Información de cada miembro es completa

### EQ-362 — Añadir explicación del proyecto con capturas e imágenes

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Añadir explicación clara del proyecto con capturas de pantalla e imágenes alojadas en el repo.

## Requisitos

- Descripción de qué es el sistema de gestión educativa

- Incluir capturas de pantalla de UI principal

- Almacenar imágenes en carpeta /docs/images o similar

- Enlaces relativos a las imágenes

## Criterio de Aceptación

- Descripción clara del proyecto (3-5 párrafos)

- Al menos 3-5 capturas de pantalla integradas

- Todas las imágenes están alojadas en el repo

- Los enlaces a imágenes funcionan correctamente

### EQ-363 — Documentar cada módulo del ciclo con evidencias

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Créar subapartados en el README para cada módulo del ciclo de 2DAM, mostrando evidencias y contribuciones de cada profesor.

## Módulos a documentar:

- Acceso a Datos

- Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

- Programación de Servicios y Procesos

- Desarrollo de Interfaces

- Servidores y APIs

- Empresa e Iniciativa Emprendedora II

- Sistemas de Gestión Empresarial

## Requisitos

- Subencabezado para cada módulo

- Profesor responsable identificado

- Evidencias/artefactos del módulo

- Links a código o documentación relevante

## Criterio de Aceptación

- Todos los 7 módulos documentados

- Cada módulo tiene nombre del profesor

- Evidencias claras para cada módulo

- Estructura consistente entre módulos

### EQ-364 — Añadir enlaces a todos los repositorios de código

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Incluir en el README enlaces a todos los repositorios de código del proyecto.

## Requisitos

- URLs completas a cada repositorio (GitHub, GitLab, etc.)

- Indicar tipo de repo (frontend, backend, scripts, etc.)

- Asegurar que todos los enlaces son accesibles

## Criterio de Aceptación

- Sección ‘Repositorios’ o ‘Code’ visible

- Todos los repos listados con URL

- URLs verificadas y funcionales

- Descripción breve de cada repo

### EQ-365 — Añadir enlace al artefacto en producción con credenciales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Añadir en el README el enlace al artefacto en producción con credenciales de prueba si aplica.

## Requisitos

- URL directa a la app desplegada

- Credenciales de prueba (usuario/pass) si es necesario

- Instrucciones de cómo acceder

- Notas sobre comportamiento esperado o limitaciones

## Criterio de Aceptación

- Enlace directo a app en producción

- Credenciales de prueba incluidas (si aplica)

- Instrucciones claras de acceso

- Enlace verificado y funcional

### EQ-366 — Generar PDF unificado con documentación del proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Generar un PDF unificado que contenga toda la documentación técnica del proyecto.

## Requisitos

- Compilar toda la documentación del proyecto

- Incluir arquitectura, diseño, configuración, instrucciones de despliegue

- Formato PDF profesional

- Índice y referencias cruzadas

## Criterio de Aceptación

- PDF generado exitosamente

- Contiene todas las secciones relevantes

- Formato legible y profesional

- PDF accesible desde el README

### EQ-367 — Generar PDF de Jira con estadísticas (tareas, epics, burndown)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Exportar un reporte PDF de Jira con estadísticas del proyecto.

## Requisitos

- Mostrar tareas por persona

- Incluir resumen de epics

- Mostrar estado del tablero

- Incluir gráfico de burndown

- Estadísticas de completación

## Criterio de Aceptación

- PDF de Jira generado

- Contiene tareas por persona

- Incluye epics y estado

- Gráfico burndown visible

- Accesible desde README

### EQ-368 — Generar y desplegar Compodoc del frontend Angular

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Generar y desplegar documentación Compodoc para el frontend Angular.

## Requisitos

- Ejecutar compodoc para generar documentación

- Desplegar en servidor público o en repo (GitHub Pages)

- Documentación debe estar accesible durante la evaluación

- Incluir enlace en el README

## Criterio de Aceptación

- Compodoc generado exitosamente

- Desplegado y accesible públicamente

- Documentación de componentes completa

- Enlace funcional en README

### EQ-369 — Desplegar backend (Node.js + Express + PostgreSQL) en producción

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Desplegar el backend (Node.js + Express + Prisma + PostgreSQL) en un servidor público y accesible.

## Requisitos

- Seleccionar proveedor de hosting (Vercel, Heroku, AWS, Azure, etc.)

- Configurar variables de entorno

- Configurar base de datos PostgreSQL

- Ejecutar migraciones de Prisma

- Asegurar que API esté accesible desde URLs públicas

## Criterio de Aceptación

- Backend desplegado en URL pública

- API endpoints respondiendo correctamente

- Base de datos conectada y funcional

- Variables de entorno configuradas

- URL incluida en README

### EQ-370 — Desplegar frontend (Angular 19+) en producción

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Desplegar la aplicación frontend (Angular 19+ standalone) en un servidor público y accesible.

## Requisitos

- Seleccionar proveedor de hosting (Vercel, GitHub Pages, Netlify, AWS, etc.)

- Compilar la aplicación en producción

- Configurar endpoints API para apuntar a backend en producción

- Asegurar que la UI esté accesible desde URL pública

## Criterio de Aceptación

- Frontend desplegado en URL pública

- Aplicación cargando correctamente

- Conectada con backend en producción

- Responsiva y funcional

- URL incluida en README

### EQ-371 — Verificar que todos los enlaces del README funcionan

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | High |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Verificar que todos los enlaces en el README funcionan correctamente.

## Requisitos

- Revisar todos los URLs del README

- Probar enlaces a repositorios

- Probar enlaces a app en producción

- Probar enlaces a documentación

- Probar enlaces internos

## Criterio de Aceptación

- Todos los enlaces probados

- 100% de enlaces funcionales

- No hay URLs rotas

- Cargas se completan sin errores

### EQ-372 — Preparar presentación: contexto → problema → solución → demo → aprendizajes

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Prepara una presentación profesional para la exposición del proyecto.

## Estructura recomendada

- Contexto: El problema que se resuelve

- Problema: Desafíos identificados

- Solución: Cómo se abordó

- Demo: Visualización del producto

- Aprendizajes: Lo que se aprendió

## Requisitos

- Presentación clara y profesional

- Incluir screenshots y/o videos si es necesario

- Diapositivas enfocadas (máximo 15-20 diapositivas)

- Transiciones suaves

## Criterio de Aceptación

- Presentación completada

- Estructura clara: contexto → problema → solución → demo → aprendizajes

- Contenido visual atractivo

- Archivo guardado y accesible

### EQ-373 — Preparar demo estable con datos de prueba

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Antonio Salces Alcaraz |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Preparar una demo estable y confiable con datos de prueba cargados.

## Requisitos

- Datos de prueba realísticos en BD de producción

- Varios alumnos, profesores, asignaturas, calificaciones

- Flujos principales funcionales y probados

- Sin errores en la UI o backend

- Screenshots del flujo principal listos

## Criterio de Aceptación

- Datos de prueba cargados

- Demo probada sin errores

- Todos los flujos principales funcionan

- Pantallas clave verificadas

- Rendimiento aceptable

### EQ-374 — Preparar plan B ante posibles fallos técnicos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Prepara un plan B para manejar posibles fallos técnicos durante la demo.

## Plan B podría incluir:

- Versión local de la app pre-instalada como respaldo

- Videos de demostración pre-grabados

- Screenshots de flujos principales

- Explicación sin demos en vivo si es necesario

- Datos de respaldo/backup

## Requisitos

- Identificar riesgos técnicos potenciales

- Preparar alternativas para cada riesgo

- Documentar plan B

- Practicar transición a plan B

## Criterio de Aceptación

- Plan B documentado

- Alternativas preparadas para fallos clave

- Videos o screenshots de respaldo listos

- Equipo familiarizado con plan B

### EQ-375 — Ensayar presentación respetando 15 minutos máximo

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Ensayar la presentación respetando el tiempo máximo de 15 minutos.

## Requisitos

- Presentación completa incluyendo demo

- Medir tiempo total

- Ajustar contenido si es necesario

- Practicar transiciones

- Practicar respuestas a preguntas

## Criterio de Aceptación

- Ensayo completado

- Tiempo total: 12-15 minutos

- Todos los puntos clave cubiertos

- Demo fluida sin demoras

- Equipo preparado y confiado

### EQ-376 — Revisar usabilidad: feedback de errores y flujos críticos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Revisar la usabilidad de la aplicación focalizando en feedback de errores y flujos críticos.

## Áreas a revisar

- Validaciones de formularios: mensajes claros al usuario

- Manejo de errores: retroalimentación adecuada

- Flujos críticos: login, creación de datos, eliminación

- Mensajes de éxito: confirmación de acciones

- Estados de carga: feedback visual

## Requisitos

- Revisar cada flujo principal

- Verificar mensajes de error

- Asegurar claridad en la comunicación

- Registrar y corregir problemas

## Criterio de Aceptación

- Validaciones funcionan correctamente

- Mensajes de error claros y útiles

- Flujos críticos sin confusión

- Estados de carga visibles

- Problemas documentados y corregidos

### EQ-377 — Revisar UI/UX: coherencia visual, estados y responsividad

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Tareas por hacer |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | Medium |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Revisar la coherencia visual, estados de carga, estados vacíos y de éxito en toda la aplicación.

## Áreas a revisar

- Paleta de colores: consistencia en toda la app

- Tipografía: tamaños y estilos consistentes

- Estados de carga: spinners, skeletons, placeholders

- Estados vacíos: mensajes cuando no hay datos

- Estados de éxito: confirmaciones visuales

- Espaciado y alineación

- Responsive design en móviles

## Requisitos

- Revisar cada pantalla

- Verificar consistencia visual

- Registrar inconsistencias

- Corregir problemas encontrados

## Criterio de Aceptación

- Paleta de colores consistente

- Tipografía uniforme

- Estados de carga visibles

- Estados vacíos con mensajes claros

- Confirmaciones de éxito visibles

- Responsive en móviles

### EQ-378 — Revisar seguridad básica y buenas prácticas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | En curso |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | Low |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Revisar seguridad básica y buenas prácticas en el código del proyecto.

## Áreas a revisar

- Autenticación: cómo se validan usuarios

- Autorización: permisos y roles correctamente implementados

- Protección de datos sensibles: no exponer datos en consola o logs

- Validación de entrada: prevenir inyecciones

- CORS: configurado correctamente

- Variables de entorno: no hardcoded en código

- Dependencias: revisar versiones actualizado

## Requisitos

- Auditar código

- Verificar configuraciones

- Registrar vulnerabilidades

- Implementar correcciones

## Criterio de Aceptación

- Autenticación funcionando

- Autorización correcta por rol

- Datos sensibles protegidos

- Validaciones de entrada activas

- CORS configurado

- Sin variables hardcoded

### EQ-379 — Documentar arquitectura general del sistema

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Revisión |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Documentar la arquitectura general del sistema para que evaluadores y otros desarrolladores entiendan el diseño.

## Sección a crear

- Diagrama de arquitectura (frontend, backend, DB)

- Descripción de componentes principales

- Flujo de datos entre capas

- Tecnologías utilizadas

- Decisiones de diseño principales

- Estructura de carpetas

- API endpoints principales

- Esquema de BD

## Requisitos

- Crear documento o diagrama

- Explicar cada componente

- Incluir flujos de datos

- Justificar decisiones

## Criterio de Aceptación

- Diagrama de arquitectura creado

- Componentes documentados

- Flujos de datos claros

- Decisiones justificadas

- Documento accesible en README

### EQ-380 — BUG: Módulo de tutores roto — migrar de CourseGroup a isTutor en TeacherOnSubjectOnGroup

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción

El modelo CourseGroup fue eliminado del schema Prisma. El tutor ya no es una entidad propia: es el flag isTutor Boolean @default(false) en TeacherOnSubjectOnGroup.

Los módulos course-group y grade siguen usando prisma.courseGroup y CourseGroup.tutorId, que ya no existen → fallan en runtime.

## Regla de negocio

Solo puede haber un tutor por clase por año. La “clase” se infiere como la proyección (subject.idCourse + subject.grade + idGroup + schoolYear). La unicidad no se garantiza a nivel de BD con unique index parcial: se controla en backend y UI.

## Backend — lógica de unicidad

Al crear o editar un assignment con isTutor = true, el service debe verificar:

const existingTutor = await prisma.teacherOnSubjectOnGroup.findFirst({ where: { idGroup, schoolYear, isTutor: true, subject: { idCourse, grade }, NOT: { id: currentAssignmentId } } }); if (existingTutor) throw new Error('Ya existe un tutor para esta clase en este año');

## Archivos afectados

- src/modules/course-group/ — eliminar

- src/modules/grade/grade.service.ts — referencias a prisma.courseGroup

- src/modules/teachers/ o assignments/ — añadir lógica isTutor

- src/app.ts — desregistrar course-group

### EQ-381 — BUG: Módulo grade roto — renombrar a subject-evaluation y adaptar lógica de tutor

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción

El modelo Grade fue renombrado a SubjectEvaluation en Prisma. El módulo grade/ referencia prisma.grade y prisma.courseGroup → falla en runtime.

Además la lógica de autorización “solo el tutor puede introducir notas” usaba CourseGroup.tutorId (eliminado) y debe adaptarse al nuevo modelo con isTutor en TeacherOnSubjectOnGroup.

## Modelo nuevo

model SubjectEvaluation { id Int @id @default(autoincrement()) idStudentEnrollment Int studentEnrollment StudentOnSubjectOnGroup @relation(...) period EvaluationPeriod value Int? observations String? gradedById Int // auditória: quién registró la nota gradedBy Teacher @relation("EvaluationGradedBy", ...) createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt @@unique([idStudentEnrollment, period]) }

## Archivos afectados

- src/modules/grade/ — renombrar a subject-evaluation/

- src/app.ts — actualizar ruta de /api/grades a /api/subject-evaluations

- src/config/swagger.ts — actualizar esquemas

### EQ-382 — BUG: Schema bug en sustituciones + módulo assignment-substitution incompleto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Historia |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Descripción

currentSubstituteId está en StudentOnSubjectOnGroup cuando debería estar en TeacherOnSubjectOnGroup (la sustitución es del assignment del profesor, no de la matrícula del alumno). El service closeSubstitution ya intenta actualizar ese campo en TeacherOnSubjectOnGroup → falla en runtime.

Además la relación Teacher.substitutingAssignments apunta a TeacherOnSubjectOnGroup pero el FK con nombre "AssignmentSubstitute" está en StudentOnSubjectOnGroup → Prisma genera cliente roto.

El módulo assignment-substitution tiene controller y service pero routes.ts está vacío y no está registrado en app.ts.

## Archivos afectados

- prisma/schema.prisma — mover currentSubstituteId a TeacherOnSubjectOnGroup

- src/modules/assignment-substitution/assignment-substitution.routes.ts — completar

- src/app.ts — registrar /api/assignment-substitutions

- src/modules/assignment-substitution/assignment-substitution.service.ts — validaciones

### EQ-383 — [EQ-383] Prisma: añadir campo isTutor a TeacherOnSubjectOnGroup + migración

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

El modelo CourseGroup guarda actualmente quién es el tutor de cada clase. Se propone eliminar este modelo y sustituirlo por un flag isTutor en TeacherOnSubjectOnGroup, que es más sencillo y coherente con el dominio: el tutor es un rol del profesor dentro de su asignación, no una entidad propia.

## Regla de negocio

Solo podrá haber un tutor por clase por año. La “clase” se inferirá como la proyección (subject.idCourse + subject.grade + idGroup + schoolYear). La unicidad se controlará en backend y UI.

## Tarea

- En prisma/schema.prisma, añadir el campo al modelo TeacherOnSubjectOnGroup:

isTutor Boolean @default(false)

- Crear la migración:

npx prisma migrate dev --name add_is_tutor_to_teacher_assignment

- Regenerar el cliente:

npx prisma generate

## Criterio de aceptación

- npx tsc --noEmit pasa sin errores.

- La columna isTutor existe en la tabla TeacherOnSubjectOnGroup de la BD.

### EQ-384 — [EQ-384] Eliminar módulo course-group y desregistrar de app.ts

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

El módulo course-group existe para gestionar la entidad CourseGroup (tutor de clase). Dicha entidad deberá eliminarse del schema Prisma y reemplazarse por el flag isTutor en TeacherOnSubjectOnGroup (ver EQ-383). Una vez eliminada la entidad, el módulo quedará sin uso y deberá eliminarse.

## Tarea

- Eliminar la carpeta src/modules/course-group/ completa.

- En src/app.ts, eliminar:

import courseGroupRoutes from './modules/course-group/course-group.routes.js'; app.use('/api/course-groups', courseGroupRoutes);

- Asegurarse de que no hay imports residuales de course-group en el proyecto.

## Criterio de aceptación

- npx tsc --noEmit pasa sin errores.

- El servidor arranca sin referenciar course-group.

### EQ-385 — [EQ-385] Implementar lógica de unicidad de tutor en assignments service

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Solo puede haber un tutor por clase por año escolar. La clase se define como la proyección (idCourse + grade + idGroup + schoolYear). Esta restricción se valida en el service (no con unique constraint en BD).

## Tarea

En src/modules/teachers/ (o el service de assignments), al crear o editar un TeacherOnSubjectOnGroup con isTutor = true, ejecutar:

if (data.isTutor) { const existingTutor = await prisma.teacherOnSubjectOnGroup.findFirst({ where: { idGroup: data.idGroup, schoolYear: data.schoolYear, isTutor: true, subject: { idCourse: data.idCourse, grade: data.grade }, NOT: { id: assignmentId } // en modo update } }); if (existingTutor) throw new Error('Ya existe un tutor asignado a esta clase para este año escolar'); }

## Criterio de aceptación

- POST /api/assignments con isTutor: true devuelve 409 si ya existe tutor para esa clase.

- PUT/PATCH con isTutor: true en el mismo contexto también devuelve 409.

### EQ-387 — [EQ-387] Prisma: renombrar modelo Grade a SubjectEvaluation + migración

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Se propone renombrar el modelo Grade a SubjectEvaluation para reflejar mejor el dominio (es una evaluación de asignatura, no solo una nota). Además, se eliminará la referencia directa a Teacher (gradedById) ya que es redundante: el tutor del grupo es quien introduce las notas y eso ya se puede inferir del flag isTutor en TeacherOnSubjectOnGroup.

Los servicios del módulo grade/ usan prisma.grade y prisma.courseGroup, que deberán reemplazarse.

## Modelo objetivo

model SubjectEvaluation { id Int @id @default(autoincrement()) idStudentEnrollment Int studentEnrollment StudentOnSubjectOnGroup @relation(fields: [idStudentEnrollment], references: [id], onDelete: Cascade) period EvaluationPeriod value Int? observations String? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt @@unique([idStudentEnrollment, period]) }

## Tarea

- En prisma/schema.prisma, renombrar el modelo Grade a SubjectEvaluation con la definición anterior (sin gradedById ni relación con Teacher).

- Crear la migración:

npx prisma migrate dev --name rename_grade_to_subject_evaluation

- Regenerar el cliente:

npx prisma generate

## Criterio de aceptación

- npx tsc --noEmit pasa sin errores.

- prisma.subjectEvaluation disponible en el cliente.

### EQ-388 — [EQ-388] Renombrar módulo grade/ a subject-evaluation/ y actualizar app.ts

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Una vez renombrado el modelo Prisma a SubjectEvaluation (ver EQ-387), el módulo backend deberá reflejar el nuevo nombre del recurso.

## Tarea

- Renombrar la carpeta src/modules/grade/ a src/modules/subject-evaluation/.

- Renombrar todos los ficheros:

  - grade.routes.ts → subject-evaluation.routes.ts

  - grade.controller.ts → subject-evaluation.controller.ts

  - grade.service.ts → subject-evaluation.service.ts

  - grade.schema.ts → subject-evaluation.schema.ts

- Actualizar todos los imports internos del módulo.

- En src/app.ts:

// Eliminar: import gradeRoutes from './modules/grade/grade.routes.js'; app.use('/api/grades', gradeRoutes);

// Añadir: import subjectEvaluationRoutes from './modules/subject-evaluation/subject-evaluation.routes.js'; app.use('/api/subject-evaluations', subjectEvaluationRoutes);

## Criterio de aceptación

- npx tsc --noEmit pasa sin errores.

- El servidor arranca sin referencias al módulo grade.

### EQ-389 — [EQ-389] Reescribir service con prisma.subjectEvaluation y lógica de tutor

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

El service actual (grade.service.ts) usa prisma.grade y prisma.courseGroup, que deberán reemplazarse por prisma.subjectEvaluation y la nueva lógica de autorización basada en isTutor.

No hay campo gradedById en el modelo SubjectEvaluation: la autorización se basa únicamente en si el profesor es tutor del grupo, no en auditar quién creó el registro.

## Tarea

- Reemplazar toda referencia a prisma.grade por prisma.subjectEvaluation.

- Reemplazar toda referencia a prisma.courseGroup por la nueva consulta de tutor:

// Verificar que el profesor autenticado es el tutor del grupo const isTutor = await prisma.teacherOnSubjectOnGroup.findFirst({ where: { idTeacher: requesterId, idGroup, isTutor: true, subject: { idCourse, grade } } }); if (!isTutor) throw new Error('Solo el tutor puede registrar evaluaciones');

- La función createEvaluation recibirá solo: idStudentEnrollment, period, value y observations. No incluirá gradedById.

## Criterio de aceptación

- CRUD completo sobre /api/subject-evaluations funciona.

- Solo el tutor del grupo puede crear/editar evaluaciones.

- No hay referencias a gradedById ni a prisma.grade.

### EQ-390 — [EQ-390] Actualizar Swagger y schema Zod del módulo subject-evaluation

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

Una vez renombrado el módulo y el modelo, la documentación Swagger y los schemas Zod de validación deberán actualizarse. El modelo SubjectEvaluation no tendrá referencia directa a Teacher (sin gradedById).

## Tarea

- En src/config/swagger.ts:

  - Eliminar o renombrar el componente Grade → SubjectEvaluation.

  - Actualizar la definición con los campos: id, idStudentEnrollment, period, value, observations.

  - Crear el esquema CreateSubjectEvaluationInput con los campos obligatorios: idStudentEnrollment, period; opcionales: value, observations.

- En subject-evaluation.schema.ts (Zod):

  - Definir createSubjectEvaluationSchema con idStudentEnrollment (number), period (enum EvaluationPeriod), value (number opcional), observations (string opcional).

  - Definir updateSubjectEvaluationSchema con todos los campos opcionales.

  - No incluir gradedById en ningún schema.

- Aplicar el middleware validate(createSubjectEvaluationSchema) en la ruta POST y validate(updateSubjectEvaluationSchema) en PUT/PATCH.

## Criterio de aceptación

- Swagger en /api-docs muestra el esquema correcto para SubjectEvaluation (sin gradedById).

- Peticiones con body inválido devuelven 400.

### EQ-391 — [EQ-391] Prisma: crear modelo AssignmentSubstitution + migración

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

El módulo de sustituciones necesita un modelo propio para registrar el historial de sustituciones de un profesor en una asignación (TeacherOnSubjectOnGroup). Este modelo deberá añadirse al schema Prisma.

## Tarea

- En prisma/schema.prisma, añadir el siguiente modelo:

model AssignmentSubstitution { id Int @id @default(autoincrement()) idTeacherAssignment Int teacherAssignment TeacherOnSubjectOnGroup @relation(fields: [idTeacherAssignment], references: [id], onDelete: Cascade) idSubstitute Int substitute Teacher @relation("SubstitutionHistory", fields: [idSubstitute], references: [id], onDelete: Restrict) startDate DateTime? endDate DateTime? notes String? createdAt DateTime @default(now()) @@index([idTeacherAssignment]) @@index([idSubstitute]) }

- En TeacherOnSubjectOnGroup añadir la relación inversa:

substitutions AssignmentSubstitution[]

- En Teacher añadir:

substitutionHistory AssignmentSubstitution[] @relation("SubstitutionHistory")

- Crear la migración:

npx prisma migrate dev --name add_assignment_substitution

- Regenerar el cliente Prisma.

## Criterio de aceptación

- npx tsc --noEmit pasa sin errores.

- prisma.assignmentSubstitution disponible en el cliente.

### EQ-392 — [EQ-392] Fix schema bug: mover currentSubstituteId a TeacherOnSubjectOnGroup

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

currentSubstituteId Int? está actualmente en StudentOnSubjectOnGroup, pero semánticamente pertenece a TeacherOnSubjectOnGroup: la sustitución es del profesor asignado, no de la matrícula del alumno.

El service assignment-substitution.service.ts intenta actualizar este campo en TeacherOnSubjectOnGroup → falla en runtime porque el campo no existe en ese modelo.

## Tarea

- En prisma/schema.prisma:

  - Eliminar de StudentOnSubjectOnGroup:

  - currentSubstituteId Int? currentSubstitute Teacher? @relation("AssignmentSubstitute", ...)

  - Añadir a TeacherOnSubjectOnGroup:

  - currentSubstituteId Int? currentSubstitute Teacher? @relation("AssignmentSubstitute", fields: [currentSubstituteId], references: [id], onDelete: SetNull)

  - Mover la relación substitutingAssignments TeacherOnSubjectOnGroup[] de Teacher al modelo correcto.

- Crear la migración:

- npx prisma migrate dev --name fix_current_substitute_on_teacher_assignment

- Regenerar el cliente Prisma.

## Criterio de aceptación

- npx tsc --noEmit pasa sin errores.

- closeSubstitution en el service actualiza correctamente TeacherOnSubjectOnGroup.currentSubstituteId.

### EQ-393 — [EQ-393] Completar routes.ts de assignment-substitution y registrar en app.ts

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

src/modules/assignment-substitution/assignment-substitution.routes.ts está vacío. El controller y el service están implementados pero no hay ningún endpoint expuesto ni la ruta está registrada en src/app.ts.

## Tarea

- Completar assignment-substitution.routes.ts con las rutas CRUD + cierre:

import { Router } from 'express'; import { auth } from '../../middleware/auth.js'; import { authorize } from '../../middleware/authorize.js'; import * as ctrl from './assignment-substitution.controller.js';

const router = Router();

// @swagger GET /api/assignment-substitutions router.get('/', auth, authorize(['ADMIN']), ctrl.getAll); // @swagger GET /api/assignment-substitutions/:id router.get('/:id', auth, authorize(['ADMIN', 'TEACHER']), ctrl.getById); // @swagger GET /api/assignment-substitutions/assignment/:assignmentId router.get('/assignment/:assignmentId', auth, authorize(['ADMIN', 'TEACHER']), ctrl.getByAssignment); // @swagger POST /api/assignment-substitutions router.post('/', auth, authorize(['ADMIN']), ctrl.create); // @swagger PATCH /api/assignment-substitutions/:id/close router.patch('/:id/close', auth, authorize(['ADMIN']), ctrl.close); // @swagger DELETE /api/assignment-substitutions/:id router.delete('/:id', auth, authorize(['ADMIN']), ctrl.remove);

export default router;

- En src/app.ts:

import assignmentSubstitutionRoutes from './modules/assignment-substitution/assignment-substitution.routes.js'; app.use('/api/assignment-substitutions', assignmentSubstitutionRoutes);

## Criterio de aceptación

- Todos los endpoints de sustituciones son accesibles.

- Aparecen en /api-docs.

### EQ-394 — [EQ-394] Validación: evitar múltiples sustituciones activas en createSubstitution

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Francisco Cobo |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

Descripción:

## Contexto

No debe existir más de una sustitución activa (sin endDate) para el mismo TeacherOnSubjectOnGroup. Además, al crear una sustitución se debe actualizar TeacherOnSubjectOnGroup.currentSubstituteId en la misma transacción.

## Tarea

- En assignment-substitution.service.ts, en la función create, añadir antes del insert:

const activeSubstitution = await prisma.assignmentSubstitution.findFirst({ where: { idTeacherAssignment: data.idTeacherAssignment, endDate: null } }); if (activeSubstitution) { throw new Error('Ya existe una sustitución activa para esta asignación'); }

- Envolver la creación y la actualización en una transacción:

- En closeSubstitution, actualizar currentSubstituteId = null en la misma transacción que se pone endDate = now().

## Criterio de aceptación

- POST /api/assignment-substitutions devuelve 409 si ya hay sustitución activa para el assignment.

- TeacherOnSubjectOnGroup.currentSubstituteId se actualiza atómicamente al crear y cerrar la sustitución.

### EQ-395 — Ajuste de Pandas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Tarea |
| Estado | Finalizada |
| Asignado | Ángela Mora |
| Prioridad | — |
| Creado |  |

# Parte II — Documentación técnica (Confluence)

﻿# Documentación Confluence — Ziryab (exportación completa)

Sitio: https://g-team-ddm5j4dr.atlassian.net/wiki/spaces/Ziryab Exportado: 31 de mayo de 2026

# Ziryab

Origen: https://g-team-ddm5j4dr.atlassian.net/wiki/spaces/Ziryab/overview
ID página: 2162955
Última versión: 8

## Descripción

Ziryab es una solución innovadora pensada para agilizar las tareas educativas y administrativas dentro del ámbito de la educación. Incluye todo lo necesario tanto para gestiones administrativas (registro de faltas, creación de horarios…), como para gestionar una clase (subida de contenidos, entrega de tareas…).

## Integrantes del grupo

Las fotos del equipo están en Confluence como adjuntos; no se exportaron por API. Ver la página online o ./assets/team/ en el repo TFG-Ziryab.

- Francisco de Asís Cobo Sánchez

- Antonio Salces Alcaraz

- Ángela Mora Mata

## Índice (enlaces Confluence)

- Project Charter

- Inicio de servidores Angular y Node

- Resumen Gestión de proyecto

# Project Charter

Origen: https://g-team-ddm5j4dr.atlassian.net/wiki/spaces/Ziryab/pages/2261253
ID página: 2261253
Última versión: 6

## Nuestra idea

La aplicación Ziryab será el futuro para la gestión en centros educativos, sencilla, de fácil manejo, amigable al usuario y completa. Esta aplicación permitirá a los profesionales de la educación —ya sean profesores, orientadores, personal auxiliar y/o administrativo, así como a los estudiantes y sus padres o tutores— una gestión integral desde un mismo entorno.

### Por el lado de los profesores

- Organizar las clases, mandar y recibir tareas.

- Calificar tareas y exámenes.

- Controlar la asistencia de los estudiantes.

- Comunicarse con padres o tutores.

- Comunicarse internamente entre profesores, ya sea de forma libre, por departamentos o con la administración del centro.

A los profesores que también ocupen cargos administrativos como secretaría, jefatura de estudios o dirección, se les dará la opción de gestionar todo su trabajo desde la misma aplicación, al estar identificados no solo como docentes sino también por su puesto específico.

En el caso de personal con únicamente tareas administrativas, tendrán acceso directo a sus funciones desde la aplicación.

Además, Ziryab tendrá en cuenta al personal de educación especial, tanto de centros especializados como de alumnos integrados en centros generales, ofreciendo facilidades para la comunicación con padres y alumnos y adaptándose a diferentes tipos de discapacidad.

### Por el lado de los alumnos

- Acceder a todas las asignaturas o módulos cursados.

- Consultar temarios, tareas y calificaciones.

- Conocer en todo momento el estado del curso.

- Gestionar la firma y recepción de documentos.

- Controlar y justificar asistencias y ausencias.

### Parte administrativa

- Matriculación.

- Gestión de becas y solicitudes.

- Comunicación con profesores o departamento de orientación.

- Entrega y recepción de documentación.

Todo esto estará acompañado por una interfaz adaptada a cualquier situación de dificultad por parte de los usuarios.

En casos especiales, Ziryab permitirá la interacción directa entre alumnado, profesorado y tutores siempre que sea necesario.

## Project Charter (imagen)

Imagen del charter en Confluence — exportar manualmente desde la página online si hace falta en el PDF.

## Diagrama base de datos

Diagrama ER en Confluence — ver también node/prisma/esquema-relacional.md en el repositorio backend.

## Prototipos Figma

- Prototipo a PC

- Prototipo a móvil

## Objetivos SMART

### Comunicación Alumno Profesor

Implementar un sistema de retroalimentación semanal entre alumno y profesor, mediante un formulario digital, para mejorar la claridad en la entrega de instrucciones y resolución de dudas, alcanzando al menos un 80% de participación de los estudiantes durante los próximos tres meses.

- Qué/Para quién (S): Implementar un sistema de retroalimentación semanal mediante formulario digital entre alumno y profesor para todos los estudiantes.

- Medida de éxito (M): alcanzar ≥ 80% de participación estudiantil cada semana durante tres meses; feedback recogido en > 10 de 13 semanas posibles.

- Viabilidad (A): usando Google Forms y notificaciones por email; esfuerzo estimado 6 h diseño/implantación + 1 h/sem mantenimiento.

- Relevancia (R): mejora la claridad de instrucciones y dudas resueltas a tiempo, aumentando satisfacción y rendimiento académico.

- Plazo (T): durante los próximos 3 meses (octubre–diciembre); primera recogida antes de finalizar la semana 1.

- Entregables: formulario digital, resultados semanales (dashboards), resumen mensual para profesorado, evidencia de envíos/participación.

- Riesgos y mitigación: baja participación → recordatorios automáticos y feedback anónimo; problemas técnicos → soporte rápido con plantillas alternativas.

### Gestión del curso escolar por parte del profesor

Organizar y publicar en la plataforma educativa el plan de trabajo trimestral con fechas de entrega y criterios de evaluación, asegurando que esté disponible y actualizado el primer día de cada trimestre durante todo el curso.

- Qué/Para quién (S): Organizar y publicar en la plataforma educativa (para todos los alumnos y padres) el plan de trabajo trimestral, incluyendo fechas de entrega y criterios de evaluación.

- Medida de éxito (M): el plan debe estar online y accesible el primer día de cada trimestre, actualizado al 100% de los trimestres; notificaciones emitidas a todos los destinatarios.

- Viabilidad (A): usando la función “Materiales” de la plataforma educativa, esfuerzo estimado 4 h por trimestre para preparación y subida.

- Relevancia (R): asegura la transparencia y previsión para estudiantes y familias.

- Plazo (T): publicación antes de las 8:00 h del primer día lectivo de cada trimestre.

- Entregables: documento o sección del plan disponible en la plataforma, registro de acceso/descarga por al menos el 90% de las familias/estudiantes.

### Gestión administrativa para el alumnado

Digitalizar y centralizar el acceso a documentos administrativos (certificados, solicitudes y horarios) en un portal único para los estudiantes, alcanzando un 90% de uso regular por parte del alumnado en un plazo de seis meses.

- Qué/Para quién (S): Portal único para todos los estudiantes.

- Medida de éxito (M): ≥ 90% de uso regular en seis meses.

- Viabilidad (A): portal web con credenciales institucionales; desarrollo estimado 24 h.

- Relevancia (R): agiliza trámites y reduce papeleo.

- Plazo (T): 6 meses tras el lanzamiento.

- Entregables: portal en funcionamiento, registros de acceso, manual de usuario, encuesta de satisfacción.

# Inicio de servidores Angular y Node

Origen: https://g-team-ddm5j4dr.atlassian.net/wiki/spaces/Ziryab/pages/9404417
ID página: 9404417

## Objetivo

Documentar los pasos necesarios para configurar el entorno de desarrollo e iniciar los servidores de backend (Node.js 19) y frontend (Angular 19), incluyendo configuración de variables de entorno, instalación de dependencias y herramientas relacionadas con Firebase.

## Prerrequisitos

- Node.js versión 19 instalada.

- Angular CLI compatible con Angular 19 (recomendada instalación global).

- Acceso al repositorio de los proyectos (Node y Angular).

- Credenciales necesarias para Firebase y otros servicios.

## Configuración de variables de entorno (.env)

### Backend (Node.js 19)

- Crear un archivo .env en la raíz del proyecto backend si no existe.

- Definir variables como:

  - PORT

  - NODE_ENV

  - DB_URL

  - Variables relacionadas con Firebase si aplica.

- Verificar que se use dotenv para cargar las variables al arrancar la app.

### Frontend (Angular 19)

- Configurar los archivos de entorno (environment.ts, environment.prod.ts) o mecanismo .env usado por el proyecto, con:

  - URL de la API backend.

  - Configuración Firebase (apiKey, authDomain, etc.).

- Evitar incluir datos sensibles directamente en el repositorio.

## Instalación de dependencias

### Instalación global

- Angular CLI compatible con Angular 19:

  - npm install -g @angular/cli@19

- Firebase CLI para herramientas y despliegues:

  - npm install -g firebase-tools

### Backend (Node 19)

- En la carpeta backend, ejecutar npm install para dependencias del proyecto.

- Instalar Firebase SDK si se usa:

  - npm install firebase

### Frontend (Angular 19)

- En la carpeta frontend, ejecutar npm install.

- Instalar Firebase SDK si se usa:

  - npm install firebase

## Inicio de los servidores

### Backend Node.js 19

- Confirmar configuración correcta del .env.

- Ejecutar:

  - npm run dev (modo desarrollo) o

  - npm start (producción local).

- Verificar funcionamiento en http://localhost:<PORT>.

### Frontend Angular 19

- Confirmar correcto apuntado a backend vía variables de entorno.

- Ejecutar:

  - ng serve o

  - npm run start.

- Acceder a http://localhost:4200 para probar la app Angular.

# Resumen Gestión de proyecto

Origen: https://g-team-ddm5j4dr.atlassian.net/wiki/spaces/Ziryab/pages/13500417
ID página: 13500417

Enlace al tablero Jira del equipo:

https://g-team-ddm5j4dr.atlassian.net/jira/software/projects/EQ/summary

Proyecto Jira: EQ en el sitio g-team-ddm5j4dr.atlassian.net (distinto del proyecto CURSO en franciscocobsan.atlassian.net usado en desarrollo con Cursor).

# Documentación Técnica Frontend (Angular)

Origen: https://g-team-ddm5j4dr.atlassian.net/wiki/spaces/Ziryab/pages/35028993
ID página: 35028993

Bienvenido/a a la documentación oficial del frontend de la aplicación. Este espacio sirve como punto de entrada para desarrolladores, arquitectos y cualquier miembro del equipo que necesite comprender la estructura, los servicios y la arquitectura visual del proyecto.

## Objetivo de la Documentación

El repositorio frontend ha sido rigurosamente documentado utilizando Compodoc. Nuestro objetivo es mantener un estándar de calidad estricto para que el mantenimiento, la escalabilidad y la integración de nuevos desarrolladores («onboarding») sea lo más ágil posible.

Hito alcanzado: Actualmente el código cuenta con un 100% de cobertura de documentación. Todos los módulos, componentes, servicios, guards, interfaces y directivas tienen detallado su propósito, inicialización y retorno.

## Acceso a la Documentación (GitHub Pages)

Toda la documentación interactiva, diagramas de módulos, árbol de dependencias y el buscador de componentes se genera de manera automatizada y está alojada en GitHub Pages.

URL actual del proyecto Ziryab: https://antoniosalces.github.io/ziryab-compodoc/index.html

(La página Confluence enlazaba anteriormente a antoniosalces.github.io/documentation/.)

### Comandos locales

cd angular npm run docs:build # genera estáticos en docs/ npm run docs:serve # servidor local para revisión

# Documentación de Sistema de Gestión de Asistencia

Origen: https://g-team-ddm5j4dr.atlassian.net/wiki/spaces/Ziryab/pages/38830081
ID página: 38830081

## 1. Decisiones Técnicas y Arquitectura

El módulo de asistencias está diseñado bajo una arquitectura cliente-servidor estricta, priorizando la seguridad y la separación de roles (Profesor vs. Alumno).

Seguridad Core: Toda la comunicación está protegida mediante tokens JWT almacenados en cookies invisibles (HttpOnly). Se implementan validaciones ABAC en el backend (checkSessionOwnership, checkAssistanceOwnership) para asegurar que un profesor solo modifica sus propias clases, y un alumno solo ve sus propias faltas.

## 2. Esquema de Base de Datos

| Campo | Tipo | Nulo | Descripción | Relación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | Int | No | Identificador único de la asistencia | - |
| status | Enum | No | PRESENT, ABSENT, LATE, EXCUSED | - |
| justificacionUri | String | Si | Ruta local del servidor | - |
| idSession | Int | No | ID de la sesión de clase impartida | SessionClass |
| idStrudentEnrollment | Int | No | ID de la matrícula del alumno | StudentEnrollment |

## 3. Backend

- POST /api/assistances/bulk: Permite registrar la asistencia de toda una clase en ráfaga. Valida estados y propiedad de la sesión.

- GET /api/assistances/session/:idSession: Devuelve la lista de alumnos y sus estados para una clase específica.

- PATCH /api/assistances/assistancestatus/:id: Actualiza el estado de una falta puntual

- PATCH /api/assistances/justify/:id: El profesor aprueba el justificante y cambia el estado a EXCUSED

- GET /api/assistances/my-absences: Devuelve los registros donde el alumno tiene ABSENT, LATE o EXCUSED (ignora los PRESENT).

- POST /api/assistances/:id/justification-document: Recibe un archivo mediante multipart/form-data (PDF/JPG/PNG), lo guarda en disco y actualiza el justificationUri.

- GET /api/assistances/:id/justification-status: Consulta el estado de la validación de su falta.

## 4. Frontend

Componentes del Profesor

- ClasesProfesorComponent: Pinta tarjetas con las asignaturas del profesor autenticado. Redirige al componente Temario pasando el subjectId por Query Params.

Componentes del Alumno

- FichaUsuarioComponent: Dashboard del estudiante. Muestra el historial mediante pills de colores (Rojo = Falta, Naranja = Retraso, Verde = Justificada).

- JustificarFaltaModalComponent: Componente de presentación.

  - Lógica: Valida del lado del cliente el tamaño del archivo (< 1MB) y la extensión permitida.

  - Comunicación: Usa @Input para recibir los datos y @Output para notificar éxito a la vista padre mostrando animaciones de carga.

# EQ-154 · Guía de despliegue actual en Render

Origen: https://g-team-ddm5j4dr.atlassian.net/wiki/spaces/Ziryab/pages/43745281
ID página: 43745281

Documento operativo para desplegar backend (Node/Express) y frontend (Angular) en Render, con checklist de validación, rollback y protocolo manual seguro para credenciales/variables.

## 1) Alcance

- Backend API: repositorio tfg/node

- Frontend web: repositorio tfg/angular

- Entorno objetivo: Render (servicios independientes)

## 2) Inventario técnico actual

### Backend (node)

- Runtime: Node.js + TypeScript + Express

- Build command: npm run build

- Start command: npm start

- Puerto de escucha: PORT (por defecto 3000)

- Healthcheck: GET /health

- Docs API: GET /api-docs

- Config de CORS: usa FRONTEND_URL

- Seguridad CSP (helmet): connectSrc actualmente restringido a 'self' (se debe ampliar con dominio real de Render si aplica en navegadores/clientes remotos)

### Frontend (angular)

- Build command: npm run build

- Artefacto: dist/login-en-angular

- URL API en desarrollo: http://localhost:3000/api (config local)

- Recomendación: en despliegue usar variable/archivo de entorno de producción apuntando a la URL pública del backend en Render.

## 3) Variables de entorno requeridas (backend)

Obligatorias en Render (sin valores en esta página):

- NODE_ENV (producción)

- PORT

- DATABASE_URL

- JWT_SECRET

- JWT_EXPIRY

- FIREBASE_PROJECT_ID

- FIREBASE_PRIVATE_KEY

- FIREBASE_CLIENT_EMAIL

- FRONTEND_URL

### Notas críticas

- JWT_SECRET debe tener al menos 32 caracteres.

- DATABASE_URL debe ser URL válida.

- FIREBASE_PRIVATE_KEY requiere respetar formato de saltos de línea al cargarla en Render.

- FRONTEND_URL debe coincidir con el dominio público real del frontend en Render para evitar bloqueo CORS.

## 4) Procedimiento de despliegue en Render

### Backend

- Conectar repositorio tfg/node al servicio web en Render.

- Configurar:

  - Build: npm run build

  - Start: npm start

- Cargar variables de entorno obligatorias (solo nombres en este documento).

- Desplegar rama objetivo (main o la acordada).

- Verificar:

  - GET /health responde { ok: true }

  - GET /api-docs carga correctamente

  - Endpoints críticos responden 2xx/4xx esperados

### Frontend

- Conectar repositorio tfg/angular al servicio estático/web en Render.

- Configurar build: npm run build.

- Publicar carpeta de salida (dist/login-en-angular) según configuración del servicio.

- Configurar URL de API en entorno de producción para apuntar al backend Render.

- Verificar login y navegación de pantallas clave.

## 5) Checklist de validación post-deploy

- Backend responde en /health.

- Swagger en /api-docs accesible.

- CORS correcto entre frontend y backend desplegados.

- Flujo de autenticación funcional (login + consumo de endpoint protegido).

- Logs de Render sin errores críticos de arranque.

- Variables obligatorias cargadas en backend.

## 6) Rollback básico

- Identificar último deploy estable en Render.

- Revertir a la versión estable (rollback/redeploy del commit previo).

- Revalidar /health, login y endpoint protegido.

- Si el fallo es de configuración, restaurar variables previas y redeploy.

## 7) Troubleshooting rápido

- Error 500 al iniciar backend: revisar DATABASE_URL, JWT_SECRET, variables Firebase.

- CORS bloqueado en frontend: validar FRONTEND_URL en backend.

- Autenticación Firebase falla: revisar FIREBASE_PRIVATE_KEY y FIREBASE_CLIENT_EMAIL.

- Frontend no consume API: comprobar URL base de API en configuración de producción.

- CSP/connect-src bloquea conexiones: actualizar política de Helmet para incluir dominio Render necesario.

## 8) Protocolo manual seguro para credenciales y variables

### Qué se comparte

- Solo: nombres de variables, responsables, entorno destino (dev/stage/prod) y fecha de actualización.

### Qué NO se comparte

- Nunca publicar valores reales en Jira, Confluence, chats de grupo, commits, PRs o capturas.

- Nunca guardar secretos en archivos versionados (.env, JSON de credenciales, etc.).

### Canal permitido

- Canal privado 1:1 o reunión breve con persona autorizada.

- Confirmación explícita de recepción y carga correcta en Render.

### Proceso recomendado (manual seguro)

- Responsable A prepara rotación/actualización de secreto.

- Responsable B recibe por canal privado permitido.

- Responsable B carga secreto en Render y confirma sin reenviar el valor.

- Ambos validan servicio (/health + login).

- Registrar en Confluence/Jira solo metadatos: variable, fecha, responsable, estado (sin valor).

## 9) Trazabilidad

- Ticket Jira: EQ-154

- URLs producción actuales: ziryabback.onrender.com · ziryabfront.onrender.com

# EQ-197 · Creación automática de StudentTask al publicar tarea

Origen: https://g-team-ddm5j4dr.atlassian.net/wiki/spaces/Ziryab/pages/43712514
ID página: 43712514

## Objetivo

Alinear la lógica de backend para que los StudentTask se creen cuando la tarea se publica, no siempre al crearla.

## Ticket Jira

- EQ-197

- Descripción: al ejecutar POST /tasks, generar un StudentTask PENDING por cada alumno inscrito en el grupo asociado a la asignación.

## Cambios implementados

### 1) task.service.ts

#### create()

- Se añade soporte para isPublished en CreateTaskData.

- Se persiste isPublished en la entidad Task (default false si no se envía).

- La creación de StudentTask se ejecuta solo si task.isPublished === true.

#### update()

- Se añade soporte para isPublished en UpdateTaskData.

- Si la tarea pasa de isPublished=false a isPublished=true, se crean automáticamente StudentTask PENDING para todos los alumnos ENROLLED de la asignatura/grupo/año.

- Se usa skipDuplicates: true para evitar errores por la constraint única (idTask, idStudentEnrollment).

### 2) task.controller.ts

- Se añade parseo/validación de isPublished (true/false) para POST /api/tasks y PATCH /api/tasks/:id.

- Si isPublished es inválido, devuelve 400 con mensaje claro.

### 3) Tests

- Se actualiza task.service.spec.ts:

  - Caso: crea tarea publicada y genera StudentTask.

  - Caso nuevo: crea tarea no publicada y no genera StudentTask.

  - Caso nuevo: al publicar desde update, genera StudentTask con skipDuplicates: true.

## Resultado funcional

- Tarea no publicada: no se generan entregas.

- Tarea publicada en creación: se generan entregas PENDING.

- Tarea publicada posteriormente (PATCH): se generan entregas PENDING para matriculados faltantes.

## Verificación ejecutada

- Comando: npm test -- src/modules/task/task.service.spec.ts

- Resultado: 10/10 tests OK.

# Decisión: Vulnerabilidad de firebase-admin (Issue #5)

Origen: https://g-team-ddm5j4dr.atlassian.net/wiki/spaces/Ziryab/pages/40730625
ID página: 40730625

## Contexto

Al evaluar la seguridad de las dependencias (npm audit) en el proyecto backend alojado en Node.js, se detecta un aviso relacionado con el paquete firebase-admin (versión actual en uso: 13.6.0).

## Análisis de la Vulnerabilidad

- Severidad: Baja (LOW). CVSS Score: 3.3.

- Origen Real: La vulnerabilidad tiene origen en el paquete @tootallnate/once (menor a la versión 3.0.1), que presenta un problema denominado “Incorrect Control Flow Scoping” (ver GHSA-vpq2-c234-7xj6).

- Cadena de dependencias: La vulnerabilidad llega a firebase-admin como dependencia transitiva a través de la siguiente cadena:
@tootallnate/once → http-proxy-agent → teeny-request → retry-request → google-gax → @google-cloud/storage y @google-cloud/firestore → firebase-admin.

- Posible solución de NPM: Al ejecutar una reparación automática (es decir, permitiendo “breaking changes”), CLI de npm propone degradar (downgrading) firebase-admin a la versión 10.3.0.

## Evaluación y Decisión

- Impacto: La falla califica como “Low severity”, relacionada con funciones dependientes de proxies y bajo escenarios exóticos y muy específicos. Afecta mínimamente a los procesos usuales de backend.

- Riesgo del fix: Bajar el paquete principal firebase-admin de la versión 13.6.0 a la 10.3.0 (un retroceso de tres versiones mayores) supone perder un gran número de importantes parches de seguridad, optimizaciones de rendimiento y soporte de nuevas y críticas APIs de Firebase. El impacto sería destructivo y mucho más riesgoso para la estabilidad y seguridad integral de la aplicación.

- Decisión Adoptada: Asumir y aceptar el riesgo. Hemos decidido mantener firebase-admin en la versión actual (13.6.0) y obviar la recomendación de arreglo rompedor.

- Siguientes pasos: Monitorizaremos futuras actualizaciones de firebase-admin que incorporen parches a nivel de sus dependencias transicionales (sobre Google Cloud SDKs y @tootallnate/once), momento en el que actualizaremos con normalidad sin requerir downgrade.

# Parte III — Manual de usuario: Alumno

Versión: 1.0 · Aplicación: Ziryab — Plataforma Educativa
Rol: Estudiante (STUDENT)
Última actualización: junio 2026 · Capturas: incluidas

## 1. Introducción

Ziryab es la plataforma web del centro donde puedes consultar tus asignaturas, entregar tareas, ver tu horario, revisar faltas de asistencia, consultar calificaciones y leer avisos del centro.

## 2. Requisitos previos

| Requisito | Detalle |
| --- | --- |
| Navegador | Chrome, Firefox, Edge o Safari actualizado |
| Credenciales | Email y contraseña facilitados por el centro |
| Conexión | Internet estable |
| Idioma | La app admite español, inglés y alemán (selector en la cabecera) |

## 3. Inicio de sesión

### 3.1 Acceder a la aplicación

- Abre la URL de Ziryab en el navegador (la proporciona tu centro).

- Serás redirigido a la pantalla de Inicio de sesión si no tienes sesión activa.

CAPTURA 1 — Pantalla de login

### 3.2 Introducir credenciales

- Escribe tu email en el primer campo (icono de sobre).

- Escribe tu contraseña en el segundo campo.

- Opcional: pulsa el icono del ojo para mostrar u ocultar la contraseña.

- Pulsa el botón principal para acceder.

### 3.3 Errores habituales en el login

- Si las credenciales son incorrectas, aparece un mensaje de error en rojo bajo el formulario.

- Si el campo email no es válido, el formulario no enviará la petición.

- Tras un login correcto, entrarás al panel principal (Mi Espacio).

CAPTURA 2 — Error de login

## 4. Interfaz general (cabecera)

En todas las pantallas privadas verás una cabecera morada fija con:

| Elemento | Ubicación | Función |
| --- | --- | --- |
| Selector de idioma | Izquierda | Cambia entre ES / EN / DE |
| Logotipo Ziryab | Centro | Al pulsar, vuelves al Dashboard |
| Campana de notificaciones | Derecha | Abre el panel de notificaciones |
| Bloque de perfil (nombre + rol) | Derecha | Abre el menú de perfil |

CAPTURA 3 — Cabecera de alumno

### 4.1 Notificaciones

- Pulsa la campana; se abre un panel lateral o desplegable.

- Verás la lista de avisos (tareas nuevas, calificaciones, etc.).

- Puedes marcar todas como leídas si la opción está disponible.

- Al llegar una notificación en tiempo real, puede aparecer un toast (aviso flotante) en la parte inferior de la pantalla durante unos segundos.

CAPTURA 4 — Panel de notificaciones abierto

### 4.2 Menú de perfil y cierre de sesión

- Pulsa tu nombre y avatar en la cabecera.

- Se abre un modal con tu nombre, rol y el botón Cerrar sesión.

- Confirma el cierre; volverás a la pantalla de login.

CAPTURA 5 — Modal de perfil con botón Cerrar sesión

### 4.3 Botón «Volver»

En la mayoría de pantallas secundarias aparece el componente Volver (flecha atrás), que te lleva a la pantalla anterior en el historial de navegación.

## 5. Panel principal — «Mi Espacio» (Dashboard)

Tras iniciar sesión accedes a Mi Espacio, con el mensaje «¿Qué te gustaría hacer hoy?» y dos tarjetas grandes:

| Tarjeta | Descripción | Destino |
| --- | --- | --- |
| Clases | Accede a tus asignaturas matriculadas | /clases |
| Gestión | Expediente, horario, calendario, avisos y notas | /gestion |

- Haz clic en la tarjeta deseada (también al pasar el ratón verás la etiqueta Acceder).

CAPTURA 6 — Dashboard «Mi Espacio»

## 6. Mis asignaturas (Clases)

### 6.1 Listado de asignaturas

Ruta: Dashboard → Clases (/clases).

- Verás una rejilla de tarjetas, una por cada asignatura en la que estás matriculado.

- Cada tarjeta muestra, entre otros datos: nombre de la asignatura, ciclo/curso, grupo y profesor (cuando esté disponible).

- Mientras carga, aparece el mensaje «Cargando tus clases…».

- Si no tienes matrículas, verás «No estás matriculado en ninguna asignatura».

CAPTURA 7 — Listado de asignaturas del alumno

### 6.2 Entrar al temario de una asignatura

- En la tarjeta de la asignatura, pulsa la acción principal (abrir / acceder al temario).

- Irás a Temario (/temario/:claseId) con el material y las tareas de esa asignatura.

## 7. Temario y listado de tareas

### 7.1 Estructura del temario

El temario organiza el contenido en bloques desplegables por tipo:

- Material teórico y documentos

- Exámenes y pruebas

- Proyectos evaluables

- Ejercicios prácticos

- Deberes generales

- Pulsa la cabecera de un bloque para expandirlo o contraerlo.

- Dentro verás las tareas con título, fecha límite y estado.

CAPTURA 8 — Temario con bloques y tareas

### 7.2 Estados de una tarea (en el listado)

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| PENDIENTE | Aún no has entregado (puede estar dentro o fuera de plazo) |
| ENTREGADA | Has enviado tu trabajo; pendiente de corrección |
| CALIFICADA | El profesor ha puesto nota (se muestra la puntuación) |
| VENCIDA | Plazo pasado sin entrega válida |

### 7.3 Abrir el detalle de una tarea

- Pulsa sobre la fila de la tarea.

- Se abre la pantalla de detalle de tarea (/tarea/:id).

## 8. Detalle de tarea: consulta, entrega y nota

### 8.1 Información de la tarea

En la parte superior verás:

- Título y estado (badge de color)

- Fecha límite de entrega

- Tipo de tarea (deberes, práctica, examen, etc.)

- Descripción del profesor

- Material de consulta: enlace para ver o descargar el archivo adjunto del profesor (si existe)

CAPTURA 9 — Detalle de tarea

### 8.2 Si la tarea ya está calificada

Aparece la sección Evaluación del profesor con:

- Nota final (0–10)

- Comentarios del profesor (si los hubo)

CAPTURA 10 — Tarea entregada / evaluación del profesor

### 8.3 Entregar una tarea (pendiente)

En el Área de entrega puedes elegir dos modos:

#### Modo A — Subir archivo (Dropzone)

- Selecciona la pestaña de subida de archivo.

- Arrastra un archivo a la zona punteada o haz clic para elegirlo en el explorador.

- Formatos habituales: documentos, imágenes, ZIP (si son varios archivos, comprime en .ZIP).

- Tamaño máximo indicado en pantalla: 50 MB.

- Tras seleccionar el archivo, revisa el nombre y pulsa Confirmar envío al servidor.

CAPTURA 11 — Zona de arrastre con archivo seleccionado

#### Modo B — Enlace URL

- Cambia a la pestaña Subir enlace.

- Introduce una URL válida (http:// o https://), por ejemplo un Google Docs.

- Pulsa Confirmar envío al servidor.

CAPTURA 12 — Pestaña de enlace con URL rellenada

### 8.4 Avisos importantes al entregar

- Si el plazo ha pasado pero el profesor permite entrega tardía, tu entrega puede quedar como Retraso (LATE).

- Si el plazo ha pasado y no se permiten entregas tardías, verás un aviso y no podrás enviar.

- Tras un envío correcto aparece mensaje verde de confirmación.

### 8.5 Modificar o borrar una entrega

- Si ya entregaste y aún no está calificada, puedes usar Borrar entrega y volver a subir.

- Si ya está calificada, no podrás eliminar la entrega desde esta pantalla.

### 8.6 Errores frecuentes en la entrega

| Mensaje / situación | Qué hacer |
| --- | --- |
| Carpeta no permitida | Comprime la carpeta en un archivo .ZIP |
| Archivo demasiado grande | Reduce el tamaño por debajo de 50 MB |
| URL inválida | Comprueba que empiece por http:// o https:// |
| Error de servidor | Reintenta; si persiste, contacta con el profesor |

## 9. Gestión académica (menú central)

Ruta: Dashboard → Gestión (/gestion).

Pantalla Gestión académica con acceso a cinco áreas:

| Tarjeta | Función |
| --- | --- |
| Ficha Usuario | Historial de faltas y justificantes |
| Horario | Horario semanal de clases |
| Calendario | Calendario del centro (vista embebida) |
| Tablón | Anuncios / incidencias publicadas |
| Evaluaciones | Tus notas por trimestre |

CAPTURA 13 — Pantalla Gestión académica

## 10. Ficha de usuario y asistencia

Ruta: Gestión → Ficha Usuario (/ficha-usuario).

### 10.1 Consultar faltas

- Listado de faltas y retrasos registrados por sesión.

- Cada fila muestra: asignatura, fecha, hora, estado de asistencia y estado del justificante.

- Si no tienes faltas, verás un mensaje positivo indicando que no hay registros.

Estados de asistencia:

| Etiqueta | Significado |
| --- | --- |
| FALTA | Ausencia |
| RETRASO | Llegada tarde |
| JUSTIFICADA | Falta excusada oficialmente |

CAPTURA 14 — Listado de faltas

### 10.2 Justificar una falta

- Pulsa sobre una falta que no esté ya justificada (filas interactivas).

- Se abre el modal Justificar falta.

- Selecciona un documento: PNG, JPG o PDF, máximo 1 MB.

- Pulsa Subir justificante.

- El estado pasará a PENDIENTE hasta que el profesor lo revise.

CAPTURA 15 — Modal de justificación

CAPTURA 16 — Falta con justificante PENDIENTE

Estados del justificante: NO ENVIADO, PENDIENTE, ACEPTADO, RECHAZADO.

## 11. Horario semanal

Ruta: Gestión → Horario (/horario-alumno).

- Vista en columnas por día de la semana (lunes a viernes o según configuración del centro).

- En cada día aparecen las franjas con hora inicio–fin y nombre de la asignatura.

- Si un día no tienes clase, verás un mensaje de día sin clases.

CAPTURA 17 — Horario semanal del alumno

## 12. Calendario

Ruta: Gestión → Calendario (/calendario).

- Muestra un calendario embebido (iframe) con eventos del centro.

- Desplázate y navega dentro del calendario como en la herramienta externa configurada.

CAPTURA 18 — Pantalla Calendario

## 13. Tablón de anuncios

Ruta: Gestión → Tablón (/issues).

- Listado de anuncios publicados para la comunidad educativa.

- Consulta título, contenido y fecha de cada aviso (según diseño de la lista).

CAPTURA 19 — Tablón de anuncios

## 14. Mis evaluaciones (notas)

Ruta: Gestión → Evaluaciones (/mis-evaluaciones).

### 14.1 Tabla de calificaciones

- Tabla con filas = asignaturas y columnas = periodos de evaluación:

  - Evaluación inicial

  - 1º, 2º y 3º trimestre

  - Nota final

- Las notas inferiores a 5 suelen mostrarse en rojo; las aprobadas en verde.

- La última fila muestra la nota media por periodo.

CAPTURA 20 — Tabla de Mis evaluaciones

### 14.2 Sin calificaciones

Si el tutor o profesores aún no han introducido notas, verás: «Aún no tienes calificaciones registradas».

## 15. Flujo de trabajo recomendado (resumen)

Login → Mi Espacio → Clases → Temario → Tarea → Entregar ↘ Gestión → Ficha / Horario / Calendario / Tablón / Evaluaciones

## 16. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Puedo usar la app en el móvil?
Sí; la interfaz es responsive, aunque algunas tablas se desplazan horizontalmente.

No veo ninguna asignatura
Tu matrícula puede no estar activa; contacta con secretaría o administración.

He entregado pero sigue en PENDIENTE
Comprueba que recibiste el mensaje de éxito; refresca la página. Si persiste, avisa al profesor.

Mi justificante fue rechazado
Sube un nuevo documento válido o consulta con el profesor el motivo.

¿Cómo cambio el idioma?
Selector en la esquina superior izquierda de la cabecera.

## 17. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Temario | Conjunto de bloques y tareas de una asignatura |
| Entrega | Archivo o enlace que envías para una tarea |
| Trimestre | Periodo de evaluación académica |
| Justificante | Documento que acredita una ausencia |
| Tablón | Murales de avisos del centro |

Fin del manual de alumno. Para incidencias técnicas, contacta con el administrador del centro.

# Parte IV — Manual de usuario: Profesor

Versión: 1.0 · Aplicación: Ziryab — Plataforma Educativa
Rol: Profesor (TEACHER)
Última actualización: junio 2026 · Capturas: incluidas (26 y 27 pendientes)

## 1. Introducción

Ziryab permite al profesorado gestionar sus asignaturas: crear tareas, revisar entregas, calificar, pasar lista, validar justificantes de ausencia y, si actúas como tutor/a de grupo, registrar las evaluaciones trimestrales de tus alumnos.

Este manual cubre todas las funcionalidades del rol TEACHER.

## 2. Requisitos previos

| Requisito | Detalle |
| --- | --- |
| Navegador | Chrome, Firefox, Edge o Safari actualizado |
| Credenciales | Cuenta de profesor con asignaturas asignadas en el sistema |
| Rol tutor (opcional) | Necesario para la pantalla Evaluaciones de grupo tutorizado |
| Idiomas | ES / EN / DE desde la cabecera |

## 3. Inicio de sesión

El acceso es idéntico al del alumno:

- Abre la URL de Ziryab.

- Introduce email y contraseña.

- Pulsa el botón de acceso.

CAPTURA 1 — Pantalla de login

Tras un login correcto con rol TEACHER, entrarás al Dashboard (Mi Espacio) con las mismas dos tarjetas principales, pero la tarjeta Clases te llevará a Mis clases del profesor.

## 4. Interfaz general (cabecera)

La cabecera morada incluye:

| Elemento | Función |
| --- | --- |
| Selector de idioma | Cambia el idioma de la interfaz |
| Ziryab (centro) | Vuelve al Dashboard |
| Notificaciones | Avisos de entregas, justificantes, etc. |
| Perfil (nombre + «PROFESOR») | Menú con Cerrar sesión |

CAPTURA 2 — Cabecera con rol Profesor visible

### 4.1 Notificaciones y cierre de sesión

- Campana: abre el listado de notificaciones; puedes marcarlas como leídas.

- Perfil → Cerrar sesión: finaliza la sesión de forma segura.

CAPTURA 3 — Panel de notificaciones

CAPTURA 4 — Modal de perfil

## 5. Panel principal — «Mi Espacio»

Pantalla inicial con dos accesos:

| Tarjeta | Destino (profesor) |
| --- | --- |
| Clases | /clases-profesor — Asignaturas que impartes |
| Gestión | /gestion — Ficha, horario, calendario, tablón, evaluaciones |

CAPTURA 5 — Dashboard del profesor

## 6. Mis clases (asignaturas asignadas)

Ruta: Mi Espacio → Clases (/clases-profesor).

### 6.1 Listado

Cada tarjeta representa una asignación (asignatura + grupo + ciclo) y muestra:

- Nombre de la asignatura

- Ciclo y grupo

- Dos acciones:

  - Gestionar temario — Material, tareas y asistencia de esa asignatura

  - Menú de clase — Acceso rápido a tareas y justificaciones

CAPTURA 6 — Listado «Mis clases» con dos botones por tarjeta

### 6.2 Sin asignaturas

Si no tienes asignaturas asignadas, verás un mensaje informativo. Contacta con administración para revisar tu carga docente en el sistema.

## 7. Programación / Temario del profesor

Ruta: Gestionar temario → /temario-profesor/:claseId

### 7.1 Vista general

- Título Programación.

- Botón Pasar lista (esquina superior derecha): abre el modal de asistencia.

- Bloques por tipo de contenido (teoría, exámenes, proyectos, prácticas, deberes), igual que ve el alumno pero con controles de profesor.

CAPTURA 7 — Temario del profesor con botón Pasar lista

### 7.2 Gestionar tareas dentro del temario

En cada bloque expandido, cada tarea muestra:

- Título y descripción

- Ver archivo base — Abre el adjunto que subiste al crear la tarea

- Ver entregas — Ir al listado de entregas de los alumnos

### 7.3 Pasar lista (asistencia)

- Pulsa Pasar lista.

- Se abre un modal con la lista de alumnos matriculados.

- Para cada alumno, selecciona el estado:

  - Presente

  - Ausente

  - Retraso

  - Justificado

- Pulsa Guardar asistencia.

- Mensaje de confirmación si se guardó correctamente.

CAPTURA 9 — Modal de asistencia con lista de alumnos y estados

CAPTURA 10 — Asistencia guardada correctamente

Nota: Debes pasar lista en la sesión correspondiente al día; si no hay alumnos matriculados, el sistema lo indicará.

## 8. Menú de clase

Ruta: Menú de clase desde una tarjeta → /menu-clase/:idTeacherAssignment

Pantalla intermedia con dos opciones:

| Opción | Descripción | Ruta |
| --- | --- | --- |
| Tareas | Crear y listar tareas de la asignación | /tareas/:idTeacherAssignment |
| Justificaciones | Revisar justificantes de faltas | /ficha-profesor (vista de justificaciones) |

CAPTURA 11 — Menú de clase con tarjetas Tareas y Justificaciones

## 9. Gestión de tareas

Ruta: Menú de clase → Tareas (/tareas/:idTeacherAssignment).

### 9.1 Listado agrupado

- Las tareas se agrupan por tipo (deberes, práctica, teoría, proyecto, examen) con código de color.

- En la cabecera: número total de tareas y botón + Crear tarea.

- Cada ítem permite ver detalle y acciones según el componente de lista.

CAPTURA 12 — Lista de tareas agrupadas con botón Crear tarea

### 9.2 Crear una nueva tarea

- Pulsa Crear tarea (botón indigo con icono +).

- Se abre el formulario modal Crear nueva tarea.

Campos del formulario:

| Campo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Título | Sí | Nombre visible para el alumno |
| Descripción | No | Instrucciones de la actividad |
| Tipo | Sí | Deberes, práctica, teoría/material, proyecto, examen |
| Fecha de inicio | Sí | Cuándo se publica |
| Fecha límite | Sí | Deadline de entrega |
| Fichero adjunto | No | Material de apoyo (PDF, DOCX, ZIP, PNG, JPG; máx. 10 MB) |
| Permite entrega tardía | Según diseño | Si está activo, los alumnos pueden entregar fuera de plazo (marcado LATE) |

- Opcional: arrastra un archivo o selecciónalo.

- Pulsa Crear tarea.

- Tras el éxito, la tarea aparecerá en el listado y en el temario del alumno.

CAPTURA 13 — Formulario Crear nueva tarea y confirmación

### 9.3 Errores al crear tarea

- Archivo mayor de 10 MB → error de tamaño.

- Error de servidor → revisa conexión y reintenta.

## 10. Entregas de los alumnos

Ruta: Temario → Ver entregas o desde detalle de tarea → /tarea/:taskId/entregas

### 10.1 Pantalla de entregas

Información mostrada:

- Título de la tarea y fecha límite

- Tabla o listado con columnas: Alumno, Estado, Fecha entrega, Nota, Acciones

Estados habituales:

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Pendiente | Sin entrega |
| Entregada | Entrega a tiempo |
| Retraso / Entregada tarde | Fuera de plazo permitido |
| Calificada | Ya tiene nota |
| No entregado | Plazo cerrado sin entrega |

CAPTURA 15 — Listado de entregas con varios estados

### 10.2 Acciones por entrega

- Abrir archivo/enlace de la resolución del alumno (si entregó).

- Calificar o Editar nota — Abre la pantalla de corrección.

## 11. Calificar una entrega

Ruta: /calificar-tarea/:id (ID de la entrega del alumno)

### 11.1 Datos de la entrega

La pantalla muestra:

- Nombre del alumno

- Tarea evaluada

- Momento de entrega (fecha/hora)

- Archivo entregado — enlace Ver / Descargar

### 11.2 Formulario de corrección

| Campo | Reglas |
| --- | --- |
| Calificación (0–10) | Obligatoria; valor entre 0 y 10 |
| Comentarios y feedback | Opcional; visible para el alumno |

- Introduce la nota.

- Opcional: escribe observaciones en Feedback.

- Pulsa Guardar calificación.

CAPTURA 16 — Pantalla Calificar entrega

El alumno verá la nota en su detalle de tarea y en el temario (estado CALIFICADA).

## 12. Justificaciones de faltas

Ruta: Menú de clase → Justificaciones o ficha de profesor (/ficha-profesor).

### 12.1 Justificaciones pendientes

- Listado de alumnos que han subido un justificante en estado pendiente.

- Por cada fila: nombre del alumno, fecha/hora de la sesión, asignatura.

- Acciones:

  - Ver archivo — Abre el documento subido (PDF/imagen)

  - Aceptar — La falta pasa a justificada

  - Rechazar — El justificante se rechaza; el alumno puede volver a enviar otro

CAPTURA 19 — Lista de justificaciones pendientes

### 12.2 Sin pendientes

Mensaje: «Todo al día» / «No hay nuevas justificaciones pendientes de revisar».

### 12.3 Ver faltas por alumno

- Botón Ver faltas por alumno (parte superior).

- Abre un modal para consultar el historial de ausencias de un estudiante concreto.

CAPTURA 21 — Modal de faltas por alumno

## 13. Gestión académica (área común)

Ruta: Mi Espacio → Gestión (/gestion).

Las mismas tarjetas que el alumno, con rutas adaptadas al rol:

| Tarjeta | Destino profesor |
| --- | --- |
| Ficha Usuario | /ficha-usuario (datos personales; según configuración) |
| Horario | /horario-profesor |
| Calendario | /calendario |
| Tablón | /issues |
| Evaluaciones | /evaluaciones (solo si eres tutor de un grupo) |

CAPTURA 22 — Gestión académica vista como profesor

## 14. Horario del profesor

Ruta: Gestión → Horario (/horario-profesor).

- Cuadrícula semanal con tus franjas de clase asignadas.

- Cada celda indica hora y asignatura/grupo.

CAPTURA 23 — Horario semanal del profesor

## 15. Calendario y tablón

- Calendario: iframe con el calendario institucional (/calendario).

- Tablón: anuncios publicados para toda la comunidad (/issues).

CAPTURA 24 — Calendario embebido

CAPTURA 25 — Tablón de anuncios

### 15.1 Crear un anuncio en el tablón

- Accede al Tablón desde Gestión.

- Pulsa la opción para crear un nuevo anuncio (si tu rol lo permite).

- Rellena título y contenido del aviso.

- Publica el anuncio; quedará visible para la comunidad educativa.

CAPTURA 25.2 — Formulario crear anuncio

## 16. Evaluaciones (rol de tutor)

Ruta: Gestión → Evaluaciones (/evaluaciones).

Solo disponible si el sistema te tiene registrado como tutor de un grupo.

### 16.1 Pantalla principal

- Selector de grupo tutorizado (si hubiera más de uno).

- Selector de periodo de evaluación (inicial, trimestres, final).

- Tabla: filas = alumnos del grupo; columnas = asignaturas; celdas = notas (1–10).

- Fila o indicador de media por alumno/asignatura.

📷 CAPTURA 26 — Pantalla Evaluaciones con tabla de notas del grupo

### 16.2 Introducir y guardar notas

- Selecciona el periodo correcto.

- Rellena todas las celdas obligatorias con notas entre 1 y 10.

- Pulsa Guardar evaluaciones.

- Espera el mensaje de éxito.

Importante: El sistema puede exigir que todas las asignaturas de todos los alumnos tengan nota antes de guardar.

📷 CAPTURA 27 — Mensaje de notas guardadas correctamente

### 16.3 Sin grupo tutorizado

Si no eres tutor, verás: «No se ha encontrado ningún grupo del que seas tutor».

## 17. Flujos de trabajo recomendados

### 17.1 Publicar una tarea y calificarla

Mis clases → Gestionar temario → (o Menú de clase → Tareas) → Crear tarea → Alumnos entregan → Ver entregas → Calificar → Alumno ve la nota

### 17.2 Sesión de clase con asistencia

Mis clases → Gestionar temario → Pasar lista → Guardar asistencia

### 17.3 Revisar una ausencia justificada

Menú de clase → Justificaciones → Ver archivo → Aceptar o Rechazar

## 18. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Por qué no veo Evaluaciones en Gestión?
Esa pantalla es solo para profesores tutores. La asignación la realiza administración.

Un alumno dice que no puede entregar
Comprueba la fecha límite y si la tarea permite entrega tardía. Revisa en el detalle de la tarea.

¿Puedo cambiar una nota ya guardada?
Sí; vuelve a Ver entregas → Editar nota en la entrega del alumno.

El archivo adjunto de creación de tarea falla
Máximo 10 MB; usa formatos permitidos (PDF, DOCX, ZIP, imágenes).

No aparecen alumnos al pasar lista
Verifica que haya matriculaciones activas en esa asignatura-grupo.

## 19. Glosario docente

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Asignación | Relación profesor–asignatura–grupo en el sistema |
| Entrega (student-task) | Trabajo enviado por un alumno para una tarea |
| Tutor | Profesor responsable de las notas trimestrales del grupo |
| Justificante | Documento del alumno para excusar una falta |
| LATE | Entrega realizada después del plazo pero permitida |

## 20. Resumen de rutas (referencia rápida)

| Pantalla | Ruta |
| --- | --- |
| Login | /login |
| Dashboard | /dashboard |
| Mis clases | /clases-profesor |
| Temario | /temario-profesor/:claseId |
| Menú de clase | /menu-clase/:idTeacherAssignment |
| Tareas | /tareas/:idTeacherAssignment |
| Entregas | /tarea/:taskId/entregas |
| Calificar | /calificar-tarea/:id |
| Justificaciones | /ficha-profesor |
| Gestión | /gestion |
| Horario | /horario-profesor |
| Evaluaciones (tutor) | /evaluaciones |

Fin del manual de profesor. Para configuración de grupos, matrículas o asignación de tutorías, contacta con el rol de administración del centro.